7.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗЕЛЕНИХ ПРОЈЕКАТА

- Увод

У складу са стратешким опредељењем за унапређење заштите животне средине и одрживог развоја, као и са обавезама које произилазе из националних и међународних политика у области зелене транзиције, припремљен је Извештај о реализацији зелених пројеката за извештајни период. Овај документ има за циљ да пружи свеобухватан преглед планираних и реализованих активности, финансијских улагања и остварених резултата у оквиру програма и пројеката који доприносе заштити животне средине, ефикаснијем коришћењу ресурса и смањењу негативних утицаја на екосистем. Извештај обухвата анализу финансијске реализације зелених пројеката, укључујући поређење планираних и утрошених средстава, као и образложење евентуалних одступања. Посебан акценат стављен је на мерење постигнутих резултата кроз дефинисане показатеље учинка, што омогућава процену ефикасности спроведених активности и степена остварења постављених циљева. Поред квантитативних показатеља, извештај садржи и квалитативну анализу реализације програмских активности и пројеката, са освртом на најзначајнија достигнућа, изазове у спровођењу, као и потенцијалне ризике и препоруке за унапређење у наредном периоду. На овај начин, документ представља важан инструмент за доношење одлука, унапређење планирања и јачање транспарентности и одговорности у управљању јавним средствима намењеним зеленим иницијативама.

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД

2.1. Преглед средстава

| назив корисника | Шифра Програма | назив програма | ПА/ПРЈ | назив пројекта | Примарни циљ заштите животне средине | Специфични критеријум за означавање са Зелене листе | иницијални буџет 2025 | текући буџет 2025 | извршено 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министарство заштите животне средине | 0404 | Управљање заштитом животне средине | 0014 | Подстицаји за куповину еколошки прихватљивих возила | Спречавање и контрола загађења | Енергетска ефикасност и транзиција/смањење зависности од фосилних горива/подршка за прихватање електричних аутомобила | 170.000.000 | 512.000.000 | 452.589.008 |
| Министарство заштите животне средине | 0404 | Управљање заштитом животне средине | 4008 | Смањење загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора | Спречавање и контрола загађења | Ваздух и клима/пречишћавање ваздуха и смањење загађења/подршка | 130.000.000 | 116.298.000 | 116.020.696 |
| Министарство заштите животне средине | 0404 | Управљање заштитом животне средине | 4010 | Заштита и очување вода као природних ресурса | Одрживост и заштита водних и морских ресурса | Земљиште, подземне воде и изворишта/чишћење тла и водних тела | 30.000.000 | 89.810.000 | 89.805.802 |
| Министарство заштите животне средине | 0404 | Управљање заштитом животне средине | 4012 | Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање | Спречавање и контрола загађења | Ваздух и клима/пречишћавање ваздуха и смањење загађења/подршка | 350.000.000 | 523.747.000 | 523.151.843 |
| Министарство заштите животне средине | 0405 | Заштита природе и климатске промене | 0002 | Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса | Заштита и обнова биодиверзитета и екосистема | Биодиверзитет и природни екосистеми/Заштита и обнова екосистема/ Подршка за заштиту природе | 550.000.000 | 550.000.000 | 524.623.812 |
| Министарство заштите животне средине | 0405 | Заштита природе и климатске промене | 0004 | Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета | Заштита и обнова биодиверзитета и екосистема | Биодиверзитет и природни екосистеми/Заштита и обнова екосистема/ Подршка за заштиту природе | 150.000.000 | 147.000.000 | 146.960.785 |
| Министарство заштите животне средине | 0405 | Заштита природе и климатске промене | 4009 | Очување и заштита земљишта као природног ресурса | Заштита и обнова биодиверзитета и екосистема | Земљиште, подземне воде и изворишта/Чишћења тла и водних тела / подршка | 66.000.000 | 0 | 0 |
| Министарство заштите животне средине | 0405 | Заштита природе и климатске промене | 4011 | Смањење угљеничког отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у Републици Србији | Прелазак на циркуларну економију | Опште јавне услуге/зелене јавне набавке/ Смањење загађења, циркуларна економија, одржива производња и потрошња, одржива пољопривреда, енергетска ефикасност, ефикасност коришћења воде, ефикасност коришћења материјала | 86.298.000 | 82.901.569 | 73.462.201 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 0004 | Санација и затварање несанитарних депонија | Спречавање и контрола загађења | Прикупљање отпада, транспорт и прерада/ субвенције | 1.350.000.000 | 1.305.000.000 | 1.304.980.232 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 0005 | Реализација пројеката изградње система управљања отпадом | Спречавање и контрола загађења | Промовисање сортирања, рециклирања и поновне употребе/ модернизација центара за сортирање и рециклирање/подршка за развој рециклажних посторојења | 700.000.000 | 474.253.000 | 474.252.919 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 0006 | Услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије | Спречавање и контрола загађења | Прикупљање отпада, транспорт и прерада/ Подршка за инвестиције у области заштите животне средине везаних за управљање индустријским отпадом | 10.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 4003 | Пројекти испитивања квалитета вода и седимената | Одрживост и заштита водних и морских ресурса | Земљиште, подземне воде и изворишта/Чишћења тла и водних тела / Услуге ремедијације и чишћења земљишта и подземних вода, површинских вода. | 16.560.000 | 9.120.000 | 7.533.600 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 4015 | Превенција нeлегалног одлагања отпада и уклањање | Спречавање и контрола загађења | Прикупљање отпада, транспорт и прерада/ субвенције | 200.000.000 | 199.100.000 | 198.977.449 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 4018 | Зелена трансформација градова – паметна, одржива и ниско-угљенична урбана решења | Ублажавање климатских промена | Развој заједнице/Обнова урбаних области и зелена инфраструктура/ Подршка у промовисању зелених области | 71.022.000 | 71.022.000 | 57.209.568 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 4020 | ИПА 2021 –Успостављање интегрисаног регионалног система за управљање отпадом у Новом Саду и општинама Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Темерин и Врбас | Спречавање и контрола загађења | повећање обима прикупљања, рециклаже, транспорта , обраде и одлагање отпада на санитарној депонији | 1.692.448.000 | 873.479.000 | 0 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 4021 | ОП ИПА 2024 Пројекат набавке мобилних дробилица за грађевински отпад | Спречавање и контрола загађења | Управљање отпадом/Прикупљање отпада, транспорт и прерада | 258.330.000 | 170.218.000 | 0 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 5003 | Набавка опреме за сакупљање и рециклажу | Спречавање и контрола загађења | Управљање отпадом/Прикупљање отпада, транспорт и прерада | 500.000.000 | 500.000.000 | 499.386.432 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 5004 | Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода у Зубином Потоку | Спречавање и контрола загађења | Управљање отпадним водама/ Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода / Подршка за инфраструктуру и системе канализације, изградња... | 187.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 7069 | ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине | Спречавање и контрола загађења | Управљање отпадним водама/ Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода / Подршка за инфраструктуру и системе канализације, изградња... | 1.086.125.000 | 741.011.000 | 99.485.980 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 7083 | ИПА 2018 - Сектор заштите животне средине | Спречавање и контрола загађења | Управљање отпадним водама/ Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода / Подршка за инфраструктуру и системе канализације, изградња... | 3.121.226.000 | 3.189.273.130 | 1.250.468.624 |
| Министарство заштите животне средине | 0406 | Интегрисано управљање отападом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима | 7086 | ИПА 2020 - Животна средина и клима | Спречавање и контрола загађења | Ваздух и клима/ Пречишћавање ваздуха и контрола загађења/ Подршка за контролу загађења земљиште/подземне воде/изворишта/чишћење тла и водних тела Промовисање сортирања, рециклирања и поновне употребе/ модернизација центара за сортирање и рециклирање/подршка за развој рециклажних посторојења | 598.579.000 | 598.579.000 | 236.640.868 |
| Министарство заштите животне средине | 0407 | Зелена агенда | 0003 | Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада | Прелазак на циркуларну економију | Управљање отпадом/Промовисање сортирања, рециклирања и поновне употребе/ Промовисање коришћења рециклираних материјала као сировина | 3.500.000.000 | 3.428.000.000 | 3.428.000.000 |
| Министарство заштите животне средине | 0407 | Зелена агенда | 4002 | Унапређење инфраструктуре за заштиту животне средине | Спречавање и контрола загађења | Управљање отпадним водама/ Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода / Подршка за инфраструктуру и системе канализације, изградња... | 3.201.000.000 | 4.156.703.606 | 4.156.703.605 |
| Министарство заштите животне средине | 0407 | Зелена агенда | 4003 | Изградња регионалних центара за управљање отпадом | Спречавање и контрола загађења | Промовисање сортирања, рециклирања и поновне употребе/ модернизација центара за сортирање и рециклирање/подршка за развој рециклажних постојрења | 2.174.543.000 | 3.000.125.166 | 2.976.000.056 |
| Министарство заштите животне средине | 0407 | Зелена агенда | 4004 | Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу | Спречавање и контрола загађења | Ублажавање загађења/ваздух и клима/ пречишћавање ваздуха и смањење загађења/ подршка за контролу загађења | 200.000.000 | 42.157.525 | 42.157.525 |
| Министарство заштите животне средине | 0407 | Зелена агенда | 4005 | Управљање отпадним водама у Лесковцу, Србија (ORIO10/SB/01) | Спречавање и контрола загађења | Управљање отпадним водама/ Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода / Подршка за инфраструктуру и системе канализације, изградња... | 557.833.000 | 554.063.000 | 271.704.362 |

2.2. Образложење одступања

(Навести разлоге уколико постоји значајно одступање између планираних и извршених средстава.)

3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

3.1. Показатељи учинка (индикатори)

| Шифра програма | Шифра ПА/ПЈ | Циљ | Показатељ учинка | Планирана вредност | Остварена вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0404 | 0014 | Циљ 1: Побољшање квалитета ваздуха | Број набављених еколошки прихватљивих возила | 250 | 980 |
| 0404 | 4008 | Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење активности на смањењу испуштања загађујућих супстанци из индивидуалних извора у животну средину | Број суфинансираних пројеката у вези са смањењем загађења ваздуха из индивидуалних извора | 15 | 15 |
| 0404 | 4010 | Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење активности на заштити и очувању квалитета вода као природних ресурса | Број реализованих пројеката из области заштите вода као природних ресурса | 1 | 0 |
| 0404 | 4012 | Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење активности на смањењу испуштања загађујућих супстанци из котларница за грејање у оквиру објеката који су у надлежности јединица локалне самоуправе | Број суфинансираних пројеката у вези са набавком, заменом, реконструкцијом и санацијом котларница за грејање | 20 |  |
| 0405 | 0002 | Циљ 1: Одговорно управљање заштићеним подручјима и делом еколошке мреже | Проценат реализације програма управљања | 95 | 84.99 |
| 0405 | 0004 | Циљ 1: Реализација пројеката пошумљавања у области заштите животне средине | Број суфинансираних пројеката у вези са пошумљавањем у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета | 35 | 32 |
| 0405 | 4009 | Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење активности на очувању и заштити земљишта као природног ресурса | Број суфинансираних пројеката у вези са очувањем и заштитом земљишта као природног ресурса | 5 |  |
| 0405 | 4011 | Циљ 1: Подршка иновативним техничким решењима и пословним моделима за подстицање ниско-угљеничног развоја применом принципа циркуларне економије | Број подржаних иновативних технолошких решења и пословних модела који доприносе ниско-угљеничном развоју применом принципа циркуларне економије (разврстан и по полу – за предузетнике-це) | 5 | 5 |
| 0406 | 0004 | Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе у реализацији пројеката санације, рекултивације и затварања несанитарних депонија (сметлишта) | Број санираних, рекултивисаних и затворених несанитарних депонија (сметлишта) | 3 |  |
|  |  | Циљ 2: Подршка јединицама локалне самоуправе у изради пројеката санације, затварања и рекултивације несанитарних депонија (сметлишта) | Број израђених пројеката санације, затварања и рекултивације несанитарних депонија (сметлишта) | 6 | 3 |
| 0406 | 0005 | Циљ 1: Пружање подршке јединицама локалних самоуправа које нису у могућности да самостално финансирају реализацију пројеката изградње система управљања отпадом | Број јединица локалних самоуправа у којима су реализовани пројекти изградње система управљања отпадом | 1 | 0 |
| 0406 | 0006 | Циљ 1: Трајно збрињавање историјског отпада | Број предузећа у којима је решено питање збрињавања историјског отпада | 30 | 0 |
| 0406 | 4003 | Циљ 1: Добијање потпунијих података о стању подземних вода | Број мониторинг тачака за праћења параметара статуса подземних вода | 77 | 109 |
| 0406 | 4015 | Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе у реализацији пројеката спречавања нелегалног депоновања отпада и превенцији настајања нових дивљих депонија | Број суфинансираних пројеката у вези са нелегалним депоновањем отпада и превенцијом истог | 30 | 40 |
| 0406 | 4018 | Циљ 1: Подршка интегрисаним приступима, бизнис моделима и инвестицијама који су засновани на очувању и унапређењу урбане инфраструктуре, природног капитала, екосистемских услуга и решења заснованих на природи | Број решења, пословних модела и пројеката урбане инфраструктуре који доприносе паметном, одрживом и инско-угљеничном урбаном развоју | 0 | 0 |
|  |  | Циљ 2: Унапређење институционалног и законодавног оквира који доприноси паметном, одрживом и нискоугљеничном развоју локалних заједница | Број докумената на локалном нивоу којима су идентификовани релеватни сектори и економски инструменти који ће допринети паметном, одрживом и нискоугљеничном развоју локалних самоуправа | 1 | 1 |
| 0406 | 4020 | Циљ 1: Изграђене трансфер станице | Проценат извршених радова на изградњи трансфер станица | 10 | 0 |
| 0406 | 4021 | Циљ 1: Набавка мобилних дробилица | Набављене и испоручене мобилне дробилице | 0 | 0 |
| 0406 | 5003 | Циљ 1: Унапређење капацитета локалних и регионалних ЈКП, као и повећање њихове ефикасности набавком опреме и механизације неопходне за адекватно управљање отпадом | Број ЈКП-а у којима је реализован пројекат | 7 |  |
|  |  | Циљ 1: Унапређење капацитета локалних и регионалних ЈКП, као и повећање њихове ефикасности набавком опреме и механизације неопходне за адекватно управљање отпадом | Број опремљених рециклажних центара и трансфер станица као и број набављене механизације | 35 |  |
| 0406 | 5004 | Циљ 1: Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода | Проценат извршених радова | 100 |  |
| 0406 | 7069 | Циљ 1: Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода | Степен реализације пројекта | 50 | 16 |
| 0406 | 7083 | Циљ 1: Изграђена и унапређења канализациона мрежа | Проценат извршених радова на изградњи канализације | 90 | 74 |
|  |  | Циљ 2: Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода | Проценат извршених радова на изградњи постројења | 70 | 41 |
| 0406 | 7086 | Циљ 1: Побољшани капацитети за управљање заштитом животне средине | Набављена опрема | 0 | 0 |
| 0407 | 0003 | Циљ 1: Подстицање поновне употребе и искоришћавања отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и подстицање производње биоразградивих кеса | Количина третираног отпада | 50000 | 112483 |
| 0407 | 4002 | Циљ 1: Изграђена канализациона мрежа | Број реализованих пројеката изградње канализационе мреже | 5 | 5 |
|  |  | Циљ 2: Изграђена постројења за третман отпадних вода | Број изграђених постројења за третман отпадних вода | 0 | 0 |
| 0407 | 4003 | Циљ 1: Изградња регионалних центара за управљање отпадом | Број изграђених регионалних центара | 0 | 0 |
| 0407 | 4004 | Циљ 1: Mодернизацијa градског система даљинског грејања | Употребна дозвола | 0 | 0 |
| 0407 | 4005 | Циљ 1: Изграђена канлизациона мрежа у 16 насељених места | Број насељених места у којима је изграђена канализација | 16 | 16 |

3.2. Образложење одступања

(Навести разлоге уколико постоји значајно одступање између планираних и остварених вредности показатеља учинка.)

4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОЈЕКТА

- најзначајнија достигнућа у спровођењу током извештајног периода,

- најзначајнија одступања од плана реализације (позитивна или негативна)

- могући проблеми у даљем спровођењу плана, као и предлози за њихово решавање,

- утицај који резултат спровођења програмске активности/пројекта у извештајном периоду може имати на учинке и средства планирана за наредни извештајни период,

- додатни релевантни подаци који се не прате кроз показатеље учинка.

ПРОГРАМ: 0404 - Управљање заштитом животне средине

Програмска активност: 0014 - Подстицаји за куповину еколошки прихватљивих возила

Образложење одступања од циљне вредности: 
Повећано интересовање купаца за електрична возила. Улазак нових брендова ЕВ на територију Републике Србије.

Пројекат: 4008 - Смањење загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања: Министарство заштите животне средине је 24.01.2025. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2025. години. У складу са Одлуком о утврђивању коначне ранг листе пројеката од 24.4.2025. године, средства су додељена за 15 ЈЛС. У складу са закљученим уговорима између Министарства и ЈЛС, рок за реализацију пројеката је 31.12.2025. године. 9 ЈЛС су доставиле извештаје о реализацији пројеката, док је преосталих 6 тражило продужетак рока за 2026. годину.

Образложење одступања од циљне вредности: 
Циљна вредност је остварена.

Пројекат: 4010 - Заштита и очување вода као природних ресурса

Образложење одступања од циљне вредности: 
Циљна вреност није остварена.

Пројекат: 4012 - Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање

Образложење спровођења пројекта: у години извештавања: Министарство заштите животне средине је 24.1.2025. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2025. години. По Јавном конкурсу додељена су средства у укупном износу од 162.060.907,84 динара за 18 ЈЛС. У складу са закљученим уговорима између Министарства и ЈЛС, рок за реализацију пројеката је 31.12.2025. године, док је рок за достављање извештаја 30.01.2026. године. 
11 ЈЛС је доставило извештаје, док је за преосталих 7, у складу са захтевима ЈЛС, продужен је рок за реализацију пројеката и у 2026. години.
Министарство заштите животне средине је 3.6.2025. расписало и други јавни позив по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2025. години. По Јавном конкурсу додељена су средства у укупном износу од 187.939.092,16 динара за 9 ЈЛС. У складу са закљученим уговорима између Министарства и ЈЛС, рок за реализацију пројеката је 31.12.2025. године, док је рок за достављање извештаја 30.01.2026. године.  ЈЛС су доставиле извештаје, док је у складу са захтевима ЈЛС, продужен је рок за реализацију 7 пројеката. Министарство заштите животне средине је 30.9.2025. расписало трећи јавни позив по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2025. години. По Јавном конкурсу додељена су средства у укупном износу од 173.151.843,00 динара за 5 ЈЛС. У складу са закљученим уговорима између Министарства и ЈЛС, рок за реализацију пројеката је 2026. година. Реализација пројеката је у току.

ПРОГРАМ: 0405 - Заштита природе и климатске промене

Програмска активност: 0002 - Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:   Програмска активност обухвата суфинансирање програма управљања националним парковима и заштићеним подручјима проглашених актом Владе.

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину донета је Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2025. години, којом је утврђен распоред, услови и начин коришћења средстава. Субвенције су додељене управљачима на основу програма управљања заштићеним подручјем за 2025. годину, на основу захтева за доделу средстава субвенција, по расписаном обавештењу министарства. Средства субвенција представљају значајан приход управљачу, од чега у одређеној мери зависи и степен реализације програма управљања. Осим средстава субвенција, значајан приход у реализацији програма су и средства остварена наплатом наканада за коришћење заштићених подручја. Поред тога врши се и праћење, усмеравање и надзор над радом управљача у обављању поверених послова управљања националним парковима и заштићеним подручјима; давање мишљења и сагласности на планове и програме управљања и нормативна акта националних паркова и заштићених подручја у складу са законом; дате сагласности на програме управљања који се доносе за радове и активности у заштићеним подручјима, а која су истовремено и подручја еколошке мреже, за 2025. годину.
1.1.2019. године, ступио је на снагу Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18) којим се урeђуjу нaкнaдe зa кoришћeњe jaвних дoбaрa. Обвезник накнаде за коришћење заштићеног подручја је корисник заштићеног подручја, односно лице које обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи заштићено подручје.

Образложење одступања од циљне вредности:  Због недостатка финансијских средстава, поједини управљачи нису били у могућности да остваре све планиране активности, тако да је њихов програм реализован испод 50%, што је утицало на остварену вредност и нижу од планиране.

Образложење одступања од циљне вредности:  Управљачи нису били у могућности да реализују све накнаде, посебно када су у питању поједини резервати природе, чије учешће накнаде износи 1 и испод 1% што у многоме доприноси проценту реализације, без обзира што су поједини управљачи, ступањем Закона о накнадама од 1.1.2019. године, којим је прецизиран начин наплате накнаде, наплату накнаде подигли на ниво и до 94%.

Програмска активност: 0004 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Министарство заштите животне средине је 18.06.2025. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање   реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години. Одлуком од 28.08.2025. године за суфинансирање су изабрани пројекти 18 ЈЛС за које је додељено 112.312.367,47 динара.  Рок за реализацију је био 01.12.2025. године. Са 17 ЈЛС које су поднеле захтеве за продужетак рока за 2026. години, склопљени су анекси уговора.

Министарство заштите животне средине је 05.09.2025. године расписало други Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање   реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години. Одлуком од 28.10.2025. године за суфинансирање су изабрани пројекти 14 ЈЛС за које је додељено 34.648.417,81 динара.  Рок за реализацију је до 31.12.2025. године. Са 7 ЈЛС које су поднеле захтеве за продужетак рока за 2026. годину, склопљени су анекси уговора.

Образложење одступања од циљне вредности:  Број изабраних пројеката је у складу са одлукама по јавним конкурсима.

Пројекат: 4009 - Очување и заштита земљишта као природног ресурса

Образложење одступања од циљне вредности: без образложења.

Пројекат: 4011 - Смањење угљеничког отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у Републици Србији

Образложење одступања од циљне вредности: 
Циљна вредност је реализована.
Образложење одступања од циљне вредности: 
Навигатор је још увек у припреми, није завршен па стога корисници нису могли да користе ову платформу.

ПРОГРАМ: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима

Програмска активност: 0004 - Санација и затварање несанитарних депонија

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Министарство заштите животне средине је 11.08.2025. године расписало Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката уклањања и санације несанитарних депонија у 2025. години У складу са Одлуком о утврђивању коначне ранг пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине Републике Србије од 22.09.2025. године, средства су додељена за 3 ЈЛС, у износу од 500.162.489,58. Реализација пројектних активности је у току.

Образложење одступања од циљне вредности: 
Реализација пројеката је у току.

Програмска активност: 0005 - Реализација пројеката изградње система управљања отпадом

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Министарство заштите животне средине је 10.07.2025. године расписало Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом у 2025. години. У складу са Одлуком о утврђивању коначне ранг пројеката од 16.09.2025. године, средства су додељена за 2 ЈЛС, у износу од 434.252.919,00 динара. Реализација пројектних активности је у току.

Образложење одступања од циљне вредности: 
Реализација пројеката је у току.

Програмска активност: 0006 - Услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије

Образложење одступања од циљне вредности: Без образложења.

Пројекат: 4003 - Пројекти испитивања квалитета вода и седимената

Образложење одступања од циљне вредности: 
Пројектом је планиран мониторинг на 76 тачака од којих 16 на поновљеним водним телима ради провере статуса у складу са захтеваном динамиком ревизије, међутим у 2025. години није покренута набавка услуге спровођења новог циклуса пројекта.

Пројекат: 4015 - Превенција нeлегалног одлагања отпада и уклањање

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Дана 24.3.2025. године расписан је Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање. У складу са Одлуком о утврђивању коначне ранг листе пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине Републике Србије од 22.5.2025. године опредељена су средства у износу од 120.000.000,00 динара за 41 ЈЛС, док су уговори потписани са 40 ЈЛС, будући да је једна ЈЛС одустала од потписивања уговора. У складу са закљученим уговорима између Министарства и ЈЛС рок за реализацију пројеката је 1.9.2025. године, док је рок за достављање извештаја 1.10.2025. године. Са једном ЈЛС је закључен Анекс уговора о продужетку рока –за 2026, док су преостале ЈЛС поднеле извештаје.

Образложење одступања од циљне вредности: 
У складу са Одлуком о избору пројеката.

Пројекат: 4018 - Зелена трансформација градова – паметна, одржива и ниско-угљенична урбана решења

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Иницијална фаза је отпочела. Динамика реализације пројекта тече према утврђеној динамици.

Образложење одступања од циљне вредности: 
Циљна вредност је остварена.

Пројекат: 4020 - ИПА 2021 - Успостављање интегрисаног регионалног система за управљање отпадом у Новом Саду и општинама Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Темерин и Врбас

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Динамика није испоштована јер није дошло до уговорања пројекта услед понуда које нису биле технички исправне. Изградња тела депоније је уговорена крајем године, а изградња трансфер станица ће бити финансирана кроз Оперативни програм.

Образложење одступања од циљне вредности: 
Уговор није уговорен.
Образложење одступања од циљне вредности: 
Уговор је уговорен тек крајем децембра 2025.године.

Пројекат: 4021 - ОП ИПА 2024 Пројекат набавке мобилних дробилица за грађевински отпад

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација према предвиђеној динамици. Нема одступања од планираног.

Образложење одступања од циљне вредности: 
Циљна вредност је остварена.

Пројекат: 5003 - Набавка опреме за сакупљање и рециклажу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  Без образложења.

Образложење одступања од циљне вредности: без образложења

Пројекат: 5004 - Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода у Зубином Потоку

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  Без образложења.

Образложење одступања од циљне вредности: Без образложења.

Пројекат: 7069 - ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: На локацији су завршени припремни радови који су започети 1. новембра 2024. године. Грађевинска дозвола за главне радове је добијена 9. маја 2025. године. У току је израда ПЗИ и извођење главних грађевинских радова. Неопходно је продужење рока за уговор за радове и у складу са тим и продужење рока уговора за надзор.

Образложење одступања од циљне вредности: 
Због кашњења у исходовању потребних дозвола радови нису почели у планираном периоду.

Пројекат: 7083 - ИПА 2018 - Сектор заштите животне средине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Реализација пројекта се одвија споријом динамиком од предвиђене и у наредном периоду ће бити потребно продужење рока.
Образложење одступања од циљне вредности: Због кашњења у исходовању потребних дозвола радови нису почели у планираном периоду.
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена.

Пројекат: 7086 - ИПА 2020 - Животна средина и клима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Реализација се одвија предвиђеном динамиком.

Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена.

ПРОГРАМ: 0407 - Зелена агенда

Програмска активност: 0003 - Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада

Пројекат обухвата активности у вези са давањем подстицаја предузећима за подстицање поновне употребе и искоришћавања отпада као секундарне сировине, или за добијање енергије, као и подстицање производње биоразградивих кеса. У зависности од количине третираног отпада оператерима постројења за поновно искоришћење, односно третман отпада одобравају се средства за потстицање тих активности. У зависности од количине произведених кеса за вишекратну употребу, произвођачима пластичних кеса - трегерица за вишекратну употребу  одобравају се средства за потстицање тих активности.
Образложење одступања од циљне вредности: 
Остварена количина третираног отпада већа је од планиране услед већег интересовања оператера и привредних субјеката за коришћење подстицајних средстава, што је довело до повећања количина отпада упућеног на третман, што наводи да је одступање од циљане вредности резултат повећања укупних количина отпада који је генерисан и третиран у посматраном периоду. Унапређење система сакупљања, логистике, транспорта и предаје отпада оператерима допринело је већем обухвату отпада који је упућен на третман. Остварени резултат указује на високу ефикасност подстицајне мере, јер је подстицај довео до значајно већег обима третмана отпада у односу на планирани.

Пројекат: 4003 Изградња регионалних центара за управљање отпадом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Потписани су следећи уговори:

Уговор за набавку канти и контејнера за потребе РЦ Пирот и РЦ Срем-Мачва,

Уговор за набавку камиона за потребе РЦ Пирот, РЦ Каленић и РЦ Срем-Мачва,

Уговор за набавку специјализоване опреме за потребе депоније РЦ Срем-Мачва,

Уговор за изградњу три трансфер станице и једно рециклажно двориште на локацијама РЦ Каленић (Ваљево, Обреновац и Лазаревац),

Уговор за доградњу депоније са пратећом инфраструктуром у РЦ Срем-Мачва.

Покренути су тендерски поступци:

за изградњу санитарне депоније са пратећом инфраструктуром за регионални центар Сомбор,

изградња постројења за механичко биолошки третман за регионални центар Сомбор,

изградња седам рециклажних дворишта за регионални центар „Еко-Тамнава“ Уб, и

изградња трансфер станице Пожега.

Током 2025. године изводили су се  радови на изградњи санитарне депоније са пратећом инфраструктуром за РЦ Еко-Тамнава, Уб и уговорена је комисија за технички преглед. У току је пробни рад за  изградњу компостане у РЦ Пирот, док се припремни радови на надоградњи депоније у РЦ Срем- Мачва, Сремска Митровица и у РЦ Пирот.

Образложење одступања од циљне вредности: 
Циљна вредност је остварена.

Пројекат: 4004 Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Када је у питању циљ1 радило се на прикупљању документацију за прибављање употребне дозволе. У вези са циљем 2 - потписани су и започели са реализацијом Уговор за управљање и поновну употребу пепела/шљаке из топлане Крагујевац –Србија и Уговор за надзор над одвожењем пепела за реализацију циља 2.

Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена.

Пројекат:   4002 Унапређење инфраструктуре за заштиту животне средине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Током 2025. године завршенo je 2 пројектa изградње канализационе мреже укупне дужине 92 км.  С обзиром да се циљане вредности индикатор за Пројекат приказују кумулативно по година, постигнута је циљана вредност од 5 завршених пројекта.

Такође уговорено је 9 нових  пројеката изградње канализационе мреже укупне дужине 124,75 км .

У оквиру циља 2-Изградња постројења за пречишћавања отпадних вода настављена је реализација уговорених Пројеката изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Бечеју, Апатину, Белој Паланци, Сечњу, Пећинцима и у насељу Дивчибарe.

До краја периода реализације овог пројекта биће изграђено 6 постројења за пречишћавање отпадних вода укупног капацитета 84.100 еквивалент становника и канализациона мрежа у дужини од 418 км.

Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена.

Пројекат:  4005 Управљање отпадним водама у Лесковцу, Србија (ORIO10/SB/01)

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Tоком 2025. године завршена је изградња канализационе мреже у 16 насељених места у Лесковцу.
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНЕ, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД

2.1. Преглед средстава

| назив корисника | Шифра Програма | назив програма | ПА/ПРЈ | назив пројекта | Примарни циљ заштите животне средине | Специфични критеријум за означавање са Зелене листе | иницијални буџет 2025 | текући буџет 2025 | извршено 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5015 | Пројекат мађарско-српске железнице | Ублажавање климатских промена | Одржива и нискоугљенична железница | 17.989.622.000 | 6.873.175.353 | 4.893.079.057 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5027 | Реконструкција железничке пруге Ниш -Димитровград | Ублажавање климатских промена | Одржива и нискоугљенична железница | 13.000.000.000 | 11.720.769.447 | 6.292.254.762 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5046 | Реализација пројеката железничке инфраструктуре | Ублажавање климатских промена | Одржива и нискоугљенична железница | 1.300.000.000 | 5.528.334.994 | 5.181.570.673 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5082 | Изградња пруге између Земун поља и Националног стадиона | Ублажавање климатских промена | Саобраћајна инфраструктура, Одржива и нискоугљенична железница | 18.000.000.000 | 15.999.100.000 | 10.019.770.581 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5047 | Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом у Србији | Спречавање и контрола загађења | Прикупљање отпада, транспорт и прерада | 180.000.000 | 203.241.221 | 68.375.160 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5049 | Програм водоснабдевања и пречишћања отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI | Спречавање и контрола загађења | Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5070 | Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији | Спречавање и контрола загађења | Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода и Прикупљање отпада, транспорт и прерада | 10.000.000.000 | 17.066.173.710 | 14.635.204.329 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5071 | Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда | Спречавање и контрола загађења | Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода | 5.000.000.000 | 2.740.000.000 | 165.645.599 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5039 | Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова | Спречавање и контрола загађења | Одрживи развој пловних путева | 123.545.000 | 151.831.346 | 55.350.554 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5051 | Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за пловидбу на реци Сави | Адаптација на климатске промене | Одрживи развој пловних путева | 292.994.000 | 293.894.000 | 279.020.655 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5054 | Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја | Ублажавање климатских промена | Саобраћајна инфраструктура | 21.000.000 | 21.000.000 | 42.590 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5055 | Изградња нове Луке у Београду | Ублажавање климатских промена | Саобраћајна инфраструктура, Одрживи развој домаћих лука у циљу привредног раста Републике Србије | 400.000.000 | 220.000.000 | 0 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5056 | Проширење капацитета Луке Сремска Митровица | Ублажавање климатских промена | Саобраћајна инфраструктура, Одрживи развој домаћих лука у циљу привредног раста Републике Србије | 416.260.000 | 236.260.000 | 54.116.086 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5057 | Проширење капацитета Луке Богојево | Ублажавање климатских промена | Саобраћајна инфраструктура, Одрживи развој домаћих лука у циљу привредног раста Републике Србије | 400.000.000 | 300.000.000 | 1.001.640 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5058 | Проширење капацитета Луке Прахово | Ублажавање климатских промена | Саобраћајна инфраструктура, Одрживи развој домаћих лука у циљу привредног раста Републике Србије | 1.200.000.000 | 1.575.000.000 | 1.446.855.112 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5059 | Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС ”Ђердап 2” | Ублажавање климатских промена | Саобраћајна инфраструктура, Одрживи развој међународних путничких пристаништа, пристаништа за посебне намене - марина и развоја наутичке инфраструктуре у циљу привредног раста Републике Србије | 765.960.000 | 599.457.237 | 572.267.960 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5085 | Изградњa пешачко-бициклистичког моста на стубовима старог моста у Новом Саду | Адаптација на климатске промене | Одрживи развој саобраћајне инфраструктуре у циљу привредног раста Републике Србије | 500.000.000 | 670.000.000 | 626.703.419 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 0702 | Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију | 5072 | Изградња београдског метроа | Ублажавање климатских промена | Смањење саобраћаја/саобраћајних гужви, Порез на саобраћајну гужву | 11.461.326.000 | 12.996.045.769 | 10.741.121.303 |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 1101 | Уређење и надзор у области планирања и изградње | 0003 | Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа | Ублажавање климатских промена | Подршка за реновирање зграда у циљу унапређења енергетске ефикасности и ефикасније употребе материјала | 405.800.000 | 299.522.000 | 28.288.014 |

2.2. Образложење одступања

5015 – Пројекат мађарско-српске железнице

У току 2025. године нису закључени планирани анекси.

5027 – Реконструкција железничке пруге Ниш -Димитровград

Средства су реализована у складу са испостављеним привременим ситуацијама и обимом радова у току 2025. године.

5046 – Реализација пројеката железничке инфраструктуре

Реализација на овом пројекту превазишла је све планове за 2025. годину.

5082 – Изградња пруге између Земун поља и Националног стадиона

Пријаве радове и грађевинске дозволе су прибављене касније у односу на планиране термине.

5072 - Изградња београдског метроа

Уговор за изградњу Депоа Макиш закључен са извођачем радова Power China финансира се из иностраног кредита, a уговор ЛОТ2 из емисије   одрживих обвезница на иностраном тржишту капитала и из буџета Републике Србије.

У 2025. години планирано је задужење у укупном износу од 2.713.930.000,00 динара, реализовано 732.838.713,48 динара.

За реализацију уговора за Депо Макиш планирано је инострано задужење у износу 2.370.474.000,00 динара, реализовано 732.838.713,48 динара. Извођач је каснио са израдом пројектне документације.

За реализацију уговора ЛОТ2 Л1 Ф1, планирано је задужење у износу од 343.456.000,00 динара, реализовано 0,00 динара. Износ од 3.684.735.806,00 динара по основу испостављених привремених ситуација, плаћено је из буџета РС без емисије одрживих обвезница.

5047 – Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом у Србији

Одступање у односу на планирана средства настало је услед чињенице да су током извештајног периода реализована искључиво плаћања за услуге консултанта. У оквиру пројекта завршена је фаза предквалификације за избор извођача радова за изградњу регионалних депонија у Крушевцу и Врању. Тендерска документација је припремљена и тренутно се налази у поступку одобравања од стране KfW банке, након чега ће бити расписан тендер и упућен јавни позив предквалификованим извођачима. Због наведених процедуралних корака реализација радова, а самим тим и већи обим финансијских издатака, очекује се у наредном периоду.

5070 – Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији

Одступање у реализацији планираних средстава настало је пре свега услед истека временског рока за извођење радова на Фази I пројекта (Крагујевац, Нови Бечеј, Нови Сад, Кучево, Кладово, Бања Врујци, Крупањ, Лајковац, Лазаревац, Мионица, Обреновац, Сврљиг, Варварин, Велики Црљени, Врање), што је условило немогућност даљих плаћања у оквиру тог дела пројекта. Тренутно је у току процедура усаглашавања и потписивања Релевантних анекса уговора и Анекса Комерцијалног уговора којима ће се продужити рок за извођење радова и омогућити наставак реализације активности и плаћања. Истовремено, у оквиру Фазе II пројекта реализована су плаћања за радове на више локација (Суботица, Ћићевац–Сталаћ, Дољевац, Инђија, Лелић, Ада и Бездан), што указује на континуитет имплементације пројекта у делу активности које су у току.

5049 – Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI

Одступање у реализацији планираних средстава у извештајном периоду последица је чињенице да поступак избора консултанта за Фазу II пројекта још увек није окончан, због чега није било могуће повлачење средстава за плаћања. Током извештајног периода завршена је евалуација пристиглих понуда, а очекује се потписивање уговора са изабраним консултантом. Након закључења уговора, консултант ће приступити припреми тендерске документације за избор извођача радова, што ће омогућити наставак реализације пројекта и коришћење планираних финансијских средстава.

5071 – Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда

Одступање у односу на планирану реализацију средстава настало је услед раскида уговора са компанијом ЦМЕЦ, на иницијативу извођача, што је довело до немогућности повлачења планираних средстава за даља плаћања у оквиру пројекта. Током извештајног периода реализовано је плаћање завршног рачуна по основу раскинутог уговора. Паралелно са тим, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је обавило разговоре са потенцијално заинтересованим компанијама за реализацију Фазе I пројекта, како би се обезбедио наставак његове имплементације у наредном периоду.

Пројекат 5039 - Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова

Финансијска реализација овог пројекта није била по плану зато што локацијски услови нису добијени а они су били услов за плаћање следеће ситуације.

5054 - Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја

Није завршена документација која претходи изради тендерских досијеа за које су средства била планирана због кашњења локацијских услова.

5055 - Изградња нове луке у Београду

Није утврђена тачна локација нове луке што је услов да би се техничка документација, за коју су предвиђена средства урадила.

5056- Проширење капацитета луке Сремска Митровица

На захтев ЕИБ-а рађена је нова анализа цена што је онемогућило почетак реализације пројекта а након тога су и средства из Светске банке су преусмерена на други пројекат.Такође није добијена алокација од ЕИБ-а а без тога се не може почети са тендерском процедуром.

5057- Проширење капацитета луке Богојево

На захтев ЕИБ-а  ревидован је предмер и предрачун након чега је покренута и нова тендерска процедурa.

3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

- 5015 - Брза пруга између Београда и Будимпеште, чија је деоница од Београда до Суботице пуштена у саобраћај у октобру 2025. године, док се пуштање у рад трасе од Суботице до Будимпеште за путнички саобраћај очекује крајем марта 2026. године.

- 5027 – У току су радови на деоници Сићево – Димитровград, чија је физичка реализација достигла 21,60%, и на деоници Обилазница око Ниша, чија је физичка реализација достигла 11,44%. Предвиђени почетак радова сигнализације и телекомуникације за ове две деонице је планиран за средину 2026. године.

- 5046 – У току су радови на уградњи, повезивању и испитивању сигнално-сигурносних уређаја са системом диспечерске централизације, и физичка реализација достигла 70,40%.

- 5082 – У току је извођење радова на изградњи пруге од Земун поља до Националног фудбалског стадиона и физичка реализација је достигла 58,61%. Рок за завршетак радова је до краја 2026. године.

- 5072 – Пројекат је у зачетку: потписани су уговори, у току је израда техничке документације и почетак већих радова се планира у току 2026. године.

3.1. Показатељи учинка (индикатори)

| Шифра програма | Шифра ПА/ПЈ | Циљ | Показатељ учинка | Планирана вредност | Остварена вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0702 | 5015 | Повећање броја корисника одрживе и нискоугљеничне железнице и смањење друмског саобраћаја на деоници од Београда до Будимпеште што ће довести до смањења емисије штетних гасова | Смањење загађења на годишњем нивоу | 3% | Показатељ ће бити мерљив након успостављања саобраћаја на целој деоници пруге |
| 0702 | 5027 | Повећање броја корисника одрживе и нискоугљеничне железнице и смањење друмског саобраћаја на деоници од Ниша до Димитровграда што ће довести до смањења емисије штетних гасова. На овој деоници се сада први пут уводи електрификација | Смањење загађења на годишњем нивоу | 3% | Показатељ ће бити мерљив након успостављања саобраћаја |
| 0702 | 5046 | Допринос еколошки одрживом транспорту – повећању ефикасности железнице, смањењу емисије штетних гасова и подстицању коришћења железничког превоза уместо друмског | Повећање ефикасности железничког саобраћаја | 30% | Показатељ ће бити мерљив након успостављања рада ЈДЦ-а |
| 0702 | 5082 | Повећање броја корисника одрживе и нискоугљеничне железнице и смањење друмског саобраћаја на деоници од Земун поља до Националног фудбалског стадиона што ће довести до смањења емисије штетних гасова | Смањење загађења у Београду на годишњем нивоу | 3% | Показатељ ће бити мерљив након успостављања саобраћаја |
| 0702 | 5072 | Смањење саобраћајних гужви у Београду и емисије штетних гасова изградњом метро система | Смањење загађења у Београду на годишњем нивоу | 5% | Показатељ ће бити мерљив након успостављања саобраћаја |
| 0702 | 5047 | Изградња регионалних санитарних депонија у Крушевцу и Врању у циљу унапређења система управљања чврстим отпадом | Изграђене санитарне депоније | / | / |
| 0702 | 5070 | Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у 73 јединице локалне самоуправе на 93 локације | Изграђена канализациона мрежа и постројења за пречишћавање отпадних вода | / | / |
| 0702 | 5049 | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у четири јединице локалне самоуправе (Јагодина, Пожаревац, Пирот и Трстеник) | Изграђена канализациона мрежа и постројења за пречишћавање отпадних вода | / | / |
| 0702 | 5071 | Изградња интерцептора и постројења за пречишћавање отпадних вода „Велико Село“ | Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода | / | / |
| 0702 | 5039 | Инсталација мреже хидро-метео станица | Постављено 17 хидрометеоролошких станица | 17 | 0 |
| 0702 | 5051 | Успостављање услова за безбедну пловидбу у погледу расположивих габарита и пловног пута на три критична сектора за пловидбу на реци Сави | Потписани уговори за радове и надзор и Урађен пројекат за извођење | 2 уговора | 1 уговор |
| 0702 | 5054 | Већи промет робе на предводници | Урађена два тендерска досијеа, за радове и надзор | 2 ТД | 0 |
| 0702 | 5055 | Повећање претовара робе у Луци Београд | Изабрана локација и урађена претходна студија оправданости |  |  |
| 0702 | 5056 | Повећање претовара робе у Луци Сремска Митровица | Потписани уговори за радове и надзор | 2 уговора | 0 |
| 0702 | 5057 | Повећање претовара робе у Луци | Потписани уговор за радове | 2 уговора | 0 |
| 0702 | 5059 | Смањење времена превођења бродова | Пројекат је завршен у јулу 2024. године након чега је период за отклањање недостатака који траје до јула 2026. |  |  |
| 0702 | 5058 | Повећање обима претовара робе у луци Прахово | Потписани уговор за извођење радова и стручни надзор. У току је извођење радова на проширењу капацитета луке у Прахову | 2 уговора | 2 уговора |

3.2. Образложење одступања

5015 – Пројекат мађарско-српске железнице

У току 2025. године нису закључени планирани анекси.

5027–Реконструкција железничке пруге Ниш -Димитровград

Средства су реализована у складу са испостављеним привременим ситуацијама и обимом радова у току 2025. године.

5046 –Реализација пројеката железничке инфраструктуре

Реализација на овом пројекту превазишла је све планове за 2025. годину.

5082 –Изградња пруге између Земун поља и Националног стадиона

Пријаве радова и грађевинске дозволе су прибављене касније у односу на планиране термине.

5072 - Изградња београдског метроа

Уговор за изградњу Депоа Макиш закључен са извођачем радова Power China финансира се из иностраног кредита, a уговор ЛОТ2 из емисије одрживих обвезница на иностраном тржишту капитала и из буџета Републике Србије.

У 2025. години планирано је задужење у укупном износу од 2.713.930.000,00 динара, реализовано 732.838.713,48 динара.

За реализацију уговора за Депо Макиш планирано је инострано задужење у износу 2.370.474.000,00 динара, реализовано 732.838.713,48 динара. Извођач је каснио са израдом пројектне документације.

За реализацију уговора ЛОТ2 Л1 Ф1, планирано је задужење у износу од 343.456.000,00 динара, реализовано 0,00 динара. Износ од 3.684.735.806,00 динара по основу испостављених привремених ситуација, плаћено је из буџета РС без емисије одрживих обвезница.

5047 – Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом у Србији

Програм има за циљ  изградњу регионалних санитарних депонија у Крушевцу и Врању ради унапређења система управљања чврстим отпадом. У извештајном периоду није било грађевинских радова. Завршена је фаза предквалификације за избор извођача за изградњу регионалних депонија. Тендерска документација је у поступку одобрења од стране KfW банке, након чега ће бити објављен јавни позив извођачима који су прошли фазу предквалификације. С обзиром на то да грађевински радови још увек нису започети, планирани показатељи учинка нису могли бити остварени у извештајном периоду.

5070 – Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији

Циљ пројекта је  изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у 73 јединице локалне самоуправе на 93 локације. У току су I и II фаза пројекта, које обухватају следеће градове:

Фаза I: Кнић, Крагујевац, Нови Бечеј, Нови Сад, Кучево, Кладово, Бања Врујци, Крупањ, Лајковац, Лазаревац, Мионица, Обреновац, Сврљиг, Варварин, Велики Црљени, Врање.

Фаза II:  Ада, Бездан, Ћићевац, Дољевац, Инђија, Кушиљево, Лелић, Нови Сад II, Суботица.

У току 2025. године изграђено је око 240 km канализационе мреже и грађевински је завршено 6 постројења за пречишћавање отпадних вода. Застоји у радовима су настали делом као  последица истека уговорених рокова за извођење радова у оквиру Фазе I пројекта, а другим делом због истека уговора Надзорног органа. У току је поступак анексирања Комерцијалног уговора и Релевантних анекса како би се продужио рок за извођење радова, као и расписивање јавне набавке за избор Надзорног органа за Фазу I пројекта, чиме би се омогућио наставак реализације пројекта у пуном обиму.

5049 – Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI

Циљ пројекта је  изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у четири јединице локалне самоуправе (Јагодина, Пожаревац, Пирот и Трстеник). У извештајном периоду није било грађевинских радова. У току је поступак потписивања уговора са изабраним консултантом за Фазу II пројекта, који ће бити задужен за припрему тендерске документације за процес предквалификације и каснији избор извођача радова. Из тих разлога у извештајном периоду није била могућа реализација грађевинских активности.

5071 – Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда

Циљ пројекта је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода „Велико Село“ и интерцептора. Одступање у односу на планирану реализацију показатеља учинка настало је услед раскида уговора са компанијо ЦМЕЦ, на иницијативу извођача, што је довело до застоја у реализацији пројекта. Током извештајног периода реализовано је плаћање завршног рачуна по основу потписаног Анекса 3 Споразума о сарадњи којим је уговор раскинут. Паралелно са тим, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавило је разговоре са потенцијално заинтересованим компанијама за наставак реализације Фазе I пројекта, како би се обезбедио наставак његове имплементације у наредном периоду.

5039 - Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова

Локацијски услови нису добијени па самим тим није ни поднешен захтев за решење о одобрењу за извођење радова које је услов за постављање    ХМС.

5054 - Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја

Није завршена документација која претходи изради тендерских досијеа.

5055 - Изградња нове луке у Београду

Није утврђена тачна локација нове луке што је услов да би се техничка документација урадила.

5056 - Проширење капацитета луке Сремска Митровица

На захтев ЕИБ-а рађена је нова анализа цена што је онемогућило почетак реализације пројекта.Такође није добијена алокација од ЕИБ-а а без тога се не може почети са тендерском процедуром.

5057- Проширење капацитета луке Богојево

На захтев ЕИБ-а  ревидован је предмер и предрачун након чега је покренута и нова тендерска процедура тако да уговори нису могли бити потписани у 2025.

5058 – Проширење капацитета Луке Прахово

Провобитно опредењена средства Законом о буџету за 2025. годину за реализацију пројекта износила су 1.200.000.000 динара, услед интезивних активности и реализације на извођењу радова опредељена су и додатна средства од 375.000.000 динара.

Укупно извршење издатака од 91.86 % у односу на укупно опредељена средства из буџета Републике Србије, на апропријацији 511 – Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер се нису стекли услови на терену за реализацију свих динамиком планираних активности.

Програмска активност 1101-0003 - Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа

Недостатак кадровских капацитета, посебно узимајући у обзир додатне активности на изради предлога нових подзаконских аката, израду новог система Централног Регистра Енергетских Пасоша, као и активности везане за израду нове Националне методологије прорачуна током 2025. године.

4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОЈЕКТА

Железница

- најзначајнија достигнућа у спровођењу током извештајног периода: У извештајном периоду реализоване су кључне планиране активности, уз тенденцију остваривања планираних циљева и ефикасно коришћење расположивих ресурса.

- најзначајнија одступања од плана реализације (позитивна или негативна): У извештајном периоду за поједине активности дошло је до одступања у динамици реализације услед околности које нису могле бити предвиђене пре наступања извештајног периода, што представља негативно одступање од плана.

Одређене активности реализоване су у већем обиму од планираног, што представља позитивно одступање од плана и доприноси ефикаснијем остваривању програмских циљева.

- могући проблеми у даљем спровођењу плана, као и предлози за њихово решавање: Могуће кашњење у реализацији пројеката. Предлог решења: Интензивна комуникација свих страна укључених у реализацију пројеката.

- утицај који резултат спровођења програмске активности/пројекта у извештајном периоду може имати на учинке и средства планирана за наредни извештајни период: Резултати остварени у извештајном периоду омогућиће стабилан наставак реализације планираних активности. Очекује се да ће у наредном извештајном периоду бити настављена реализација активности у складу са планираним учинцима и средствима, без значајних одступања.

- додатни релевантни подаци који се не прате кроз показатеље учинка.

Водни сектор

- најзначајнија достигнућа у спровођењу током извештајног периода:

5059 - Имајући у виду да је реализација пројекта завршена у 2024. години а да период за отклањање недостатака траје до 2026. године, у 2025. години  су отклоњени сви недостаци које је надзор уочио.

- могући проблеми у даљем спровођењу плана, као и предлози за њихово решавање:

Проблеми могу настати са ЕИБ-ом на пројектима  5057 уколико се јави један потенцијални извођач на тендеру, јер ће то успорити  процес прихватања извештаја о оцењивању понуда од стране ЕИБа.

5058- Спроведена јавна набавка и потписан уговор за стручни надзор, извођач уведен у посао и започела физичка реализација на     извођењу радова.

- најзначајнија одступања од плана реализације (позитивна или негативна):

Првобитно планирани буџет Законом о  буџету за 2025. годину у износу 1.200.000.000 динара, услед интезивне динамике извођења радова и набавке материјала превазиђен је за 246.855.112 динара, односно за око 20% од иницијално планираног.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД

2.1. Преглед средстава

| назив корисника | Шифра Програма | назив програма | ПА/ПРЈ | назив пројекта | Примарни циљ заштите животне средине | Специфични критеријум за означавање са Зелене листе | иницијални буџет 2025 | текући буџет 2025 | извршено 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министарство рударства и енергетике | 0501 | Планирање и спровођење енергетске политике | 4006 | Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта биомасе | Спречавање и контрола загађења | Енергетска ефикасност и транзиција, Производња и коришћење обновљиве енергије | 125.700.0000 | 64.693.068 | 9.262.012 |
| Министарство рударства и енергетике | 0501 | Планирање и спровођење енергетске политике | 5001 | Соларна електрана капацитета 1 GW са батеријским системима | Ублажавање климатских промена | производња и коришћење обновљиве енергије | 420.000.000 | 440.000.000 | 413.307.000 |
| Министарство рударства и енергетике | 0502 | Енергетска ефикасност | 4007 | Рехабилитација система даљинског грејања у РС - фаза V | Ублажавање климатских промена | Подршка за инвестиције које штеде енергију, когенерацију високе ефикасности, ефикасно даљинско грејање и хлађење | 436.550.000 | 468.561.746 | 409.778.758 |
| Министарство рударства и енергетике | 0502 | Енергетска ефикасност | 4009 | Енергетска ефикасност у зградама централне власти | Ублажавање климатских промена | Подршка за реновирање зграда у циљу унапређења енергетске ефикасности и ефикасније употребе материјала | 151.000.000 | 125.000.000 | 0 |
| Министарство рударства и енергетике | 0502 | Енергетска ефикасност | 4010 | Енергетска ефикасност у јавним зградама и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања | Ублажавање климатских промена | Подршка за реновирање зграда у циљу унапређења енергетске ефикасности и ефикасније употребе материјала | 142.000.000 | 142.050.209 | 71.126.451 |
| Министарство рударства и енергетике | 0502 | Енергетска ефикасност | 4011 | Унапређење система енергетског менаџмента ради повећања инвестиција у ЕЕ јавних зграда у Србији | Ублажавање климатских промена | Подршка за реновирање зграда у циљу унапређења енергетске ефикасности и ефикасније употребе материјала | 12.400.000 | 17.296.803 | 10.075.572 |
| Министарство рударства и енергетике | 0502 | Енергетска ефикасност | 4012 | Пројекат чисте енергије за грађане | Ублажавање климатских промена | Подршка за реновирање зграда у циљу унапређења енергетске ефикасности и ефикасније употребе материјала | 659.800.000 | 1.194.605.834 | 925.224.482 |
| Министарство рударства и енергетике | 0501 | Планирање и спровођење енергетске политике | 4012 | ИПА 2025 енергетска ефиксаност и квалитет ваздуха | Адаптација на климатске промене | Подршка за реновирање зграда у циљу унапређења енергетске ефикасности и ефикасније употребе материјала | 860.201.000 | 666.201.000 | 0 |

2.2. Образложење одступања

(Навести разлоге уколико постоји значајно одступање између планираних и извршених средстава.)

Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта биомасе – KfW

Разлика потиче од уплате од 15.12. 2025. године за трошкове финансирања ЦЈИП за које не подносимо извештаје о пристиглим средствима.

ИПА 2025 енергетска ефиксаност и квалитет ваздуха

Планирана средства у буџету за 2025. годину нису потрошена, јер у складу са потписивањем Финансијског споразума за вишегодишњу ИПА 3 2024-2027 за прозор 3, који је потписан 8. јула 2025. године, није било правног основа за реализацију пројектних активности и извршења плаћања.

3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

3.1. Показатељи учинка (индикатори)

| Шифра програма | Шифра ПА/ПЈ | Циљ | Показатељ учинка | Планирана вредност | Остварена вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0501 | 4006 | Повећање учешћа ОИЕ у производњи топлотне енергије у оквиру система даљинског грејања | Повећање броја топлана које користе OIE за производњу топлотне енергије | 4 | 4 |
| 0501 | 5001 | Ублажавање климатских промена | Усвојен ППППН и издат НТП | 440.000.000 | 413.307.000 |
| 0501 | 4012 | Побољшане топлотне карактеристике фасаде зграде и побољшане мере за унапређење енергетске ефикасности (ЕЕ) техничких система зграда | Спроведени грађевински радови на реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката у циљу изградње функционалне грађевинске целине | Да | Не |
| 0502 | 4007 | Повећање енергетске ефикасности у топланама | % смањења потрошње енергената у рехабилитованим деловима система | 3,31 | 3,08 |
| 0502 | 4009 | Смањење потрошње енергије у зградама централне власти | % годишње уштеде енергије у односу на базно стање потрошње енергије пре реализације мера у рехабилитованим зградама. | 20 | 20 |
| 0502 | 4010 | Одрживо и значајно смањење потрошње енергије ВМА болнице и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, као и побољшање квалитета услова болнице кроз холистички приступ рехабилитацији | % Годишњег смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште изражена смањењем CO2 | 10 | 0 |
| 0502 | 4010 | Одрживо и значајно смањење потрошње енергије ВМА болнице и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, као и побољшање квалитета услова болнице кроз холистички приступ рехабилитацији | % Годишње уштеде финалне енергије | 10 | 0 |
| 0502 | 4011 | Увођење енергетског менаџмента у зградама у државном власништву | Број зграда у државном власништву који је укључен у систем енергетског менаџмента кумулативно | 50 | 50 |
| 0502 | 4012 | Повећање улагања у енергетску ефикасност и одрживо грејање у домаћинствима у ЈЛС учесницама | Укупан број домаћинстава која су спровела инвестиције у енергетску ефикасност и одрживо грејање | 15.000 | 16.284 |

3.2. Образложење одступања

(Навести разлоге уколико постоји значајно одступање између планираних и остварених вредности показатеља учинка.)

Одступање за пројекат 4007 у оквиру програма 0502 је: Циљана вредност индикатора од 3,31% представља вредност која је израчуната на основу обима инвестиција предвиђених објављеним тендерима, док остварена вредност индикатора од 3,08 % представља стварну (измерену) вредност по завршетку свих 13 инвестиција реализованих у оквиру Пројекта.

Одступање за пројекат 4010 у оквиру програма 0502 је: Пројекат је у фази пројектовања. Остварење планираног смањења СО2 може да се очекује од почетка радова у другој половини 2026. године.

Одступање за пројекат 4012 у оквиру програма 0502 је: Постављени циљ  је да се до краја 2025. године санира укупно 15.000 домаћинстава кумулативно од почетка реализације пројекта. До краја 2025. године укупно је енергетски санирано 16.284 објеката, према обрађеној документацији.

Одступање за пројекат 5001 у оквиру програма 0501 је: Пројекат је тренутно у фази стагнације, с обзиром на негативне услове Министарства пољопривреде да се пројекат реализује на државном пољопривредном земљишту од 1. до 5. класе. Такође, није дошло до финансијског затварања и није издат „Notice to proceed то (NTP)“ у складу са уговором са Стратешким партнером.

Одступање за пројекат 4012 у оквиру програма 0501 је: Пројекат се тренутно налази у припремној фази. Поступак јавне набавке још увек није покренут, уговор са извођачем није потписан и у складу са тим активности имплементације нису започете. Реализација наведеног индикатора планирана је након спровођења поступка јавне набавке, избора извођача и потписивања уговора, када ће отпочети и имплементација пројектних активности. Наведено је у складу са планираном динамиком реализације пројекта и не представља одступање од планираног временског оквира.

4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОЈЕКТА

- најзначајнија достигнућа у спровођењу током извештајног периода,

- најзначајнија одступања од плана реализације (позитивна или негативна),

- могући проблеми у даљем спровођењу плана, као и предлози за њихово решавање,

- утицај који резултат спровођења програмске активности/пројекта у извештајном периоду може имати на учинке и средства планирана за наредни извештајни период,

- додатни релевантни подаци који се не прате кроз показатеље учинка.

Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта биомасе – KfW

У току је спровођење друге фазе Програма. У првој фази изграђене су 4 топлане (Прибој, Мали Зворнк, Нови Пазар и Мајданпек). Прве две топлане из друге фазе биће изграђене у 2027. години а остале 3 у 2028. години.

Соларна електрана капацитета 1 GW са батеријским системима

Урађена су сондажна археолошка истраживања, урађени су комплетни геолошки радови, урађен је Нацрт ППППН и ESIA.

Најзначајније одступање од плана реализације немогућност даљих активности на изради ППППН. Такође, воде се преговори са Стратешким партнером са циљем:

- фиксирања цене ради закључења финансијских споразума,

- усаглашавања кључних комерцијалних механизама,

- стварања услова за издавање Notice to proceed то (NTP).

Од 6. фебруара преговори су у застоју.

Пројекат по цени од 1,7 милијарди ЕУР генерише дугогодишњи негативан „cash flow“ за ЕПС и представља значајан притисак на његову ликвидност. Цена од приближно 1,4 милијарде ЕУР значајно стабилизује финансијску одрживост пројекта. Без обзира на ту чињеницу, да би пројекат наставио да се реализује потребни су позитивни услови министарства пољопривреде. Пројекат није планирано да се финансира средствима из буџета РС, већ кредитним задужењем ЕПС-а.

Уговор предвиђа сценарио у којем NTP не буде издат до longstop датума (30/03/2026). У том случају, одговорност Инвеститора ограничена је на приближно 2% вредности пројекта (Pre-NTP development fee). Финансијска последица такве одлуке је унапред дефинисана и ограничена. Неиздавање NTP-а у оквиру уговором предвиђеног механизма не представља аутоматски уговорну повреду, већ сценарио са јасно одређеном последицом. Тиме је правни ризик Републике Србије у овој фази контролисан.

Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза V

У складу са уговореним изменама правне основе Пројекта закљученим између Р. Србије и KfW у 1. кварталу 2025. год. а којима је продужен његов рок завршетка, радови на свих 13 планираних инвестиција, завршени су до краја 2025. год. и то:

- два под-пројекта (инвестиције у рехабилитацију топловода у Јагодини и Лесковцу) су завршена у децембру 2023. год.;

- до краја 2024. год. завршене су још 3 инвестиције (рехабилитација подстаница у Бору, топловода у Неготину и реконструкција котларнице у Лесковцу);

- у току првог полугодишта 2025. године, завршене су још 3 инвестиције (рехабилитација котларница у Нишу и Неготину и топловода у Нишу);

- радови на преосталих 5 инвестиција (рехабилитација топловода у Бору и Сенти, подстаница у Неготину и Сенти као и модернизација топлане "Церак" у Београду) завршени су у 2. полугодишту 2025. год.

У току 2026. године биће извршена:

- 3 финална плаћања извођачима радова;

- 2 квартална и 1 финално плаћање Консултанту; и

- Финална ревизија трошења средстава Диспозиционог фонда.

Тиме ће Пројекат бити завршен.

Енергетска ефикасност у зградама централне власти

Извођење радова на локацији Краља Милана 36  је започело 11.01.2025. године и радови су  у току. Завршетак радова и примопредаја радова до краја марта 2026. године.

За објекат у Мике Аласа 14., дана 25.03.2025. године одржан је  уводни састанак  чиме је обележен почетак извођења радова. Пријава радова извршена је 29.04.2025.  Радови на енергетској санацији су започели 19.05.2025. и тренутно су у току. Завршетак радова и примопредаја радова до краја марта 2026. године.

Током извештајног периода  за објекат у Влајковићевој 10 завршен је и процес избора извођача радова  и стручног надзора. Дана 13.06.2025. године одржан је  уводни састанак. Пријава радова грађевинској инспекцији извршена је  30. јуна 2025. Радови завршени и итвршена примопредаја радова 19.01.2026. године.

У извештајном периоду  реализују се и активности у вези са  израдом  пројектно-техничке документације на објектима у улицама Васе Чарапића бр. 20, Бирчанинова бр. 6, Немањина бр. 22-26, Грачаничка 8, Краља Милана бр. 16/Добрињска бр. 11, СИВ 3 и Царице Милице 1. Завршетак израде пројектно техничке документације за ових седам (7) објеката ће омогућити избор извођача радова и отварање седам нових градилишта.

Динамика у смислу завршетка израде пројектно техничке документације, што је предуслов за почетак извођења радова на новим објектима,  условљена је и брзином реаговања одређених институција у смислу благовременог поступања и давања  одређених сагласности и услова. С тим у вези у другом кварталу била је интензивна комуникација представника Министарства рударства и енергетике са надлежним градским и републичким институцијама  како би се убрзале активности  и брже добијале инструкције и повратне информације.

Израда Студије изводљивости (СИ) за Палату Србија (СИВ 1) је завршена. Урађен идејни модел у току достављање примедби на идејни модел. Током извештајног периода решавали су се имовинско-правни односи за објекат у улици Бирчанинова бр. 19а  и за објекат у улици Грачаничка бр. 8.

Енергетска ефикасност у јавним зградама и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања

Тренутна стратегија око које је постигнут генерални консензус је да се пројектна динамика пројектовања и самог извођења радова подели на следећи начин:

1.	Фаза 1 - “Мере” чије тендерисање је започето 18.12.2025.г. објавом претквалификационе документације и самим тиме, у трећем кварталу 2026.г. би кренули први радови на болници;

2.	Фаза 2 - Високи део објекта (“кула" - од 6те до 15те етаже) чије пројектовање и тендерисање би текло паралелно са Фазом 1  како би се окончало у четвртом кварталу 2026.г., док би радови очекивано могли да започну у првом кварталу 2027.г.;

3.	Све остале мере које би се примениле на нижи део објекта (до 6те етаже) у додатне две фазе - Фаза 3 и Фаза 4 за које би радови из данашње перспективе могли да крену крајем 2029.г., односно средином 2031.г.

Унапређење система енергетског менаџмента ради повећања инвестиција у енергетску ефикасност јавних зграда у Србији

Циљна вредност за 2025.  је испуњена.

Пројекат чисте енергије и енергетска ефикасност за грађане

У 2025. години настављене су активности на  имплементацији јавних позива из претходних година.

У оквиру ЈП2/23  укупно је до сада санирано 11.415 домаћинстава у 126 ЈЛС/ГО.

Према подацима за ЈП 1/24, укупно до сада је енергетски санирано 4.869 домаћинстава.

Нови јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, ЈП 1/25 је објављен 5. маја и трајаo je до 23. маја.

На овај јавни позив се пријавило 149 јединица локалних самоуправа и градских општина (ЈЛС и ГО).

Вредност инвестиције на основу пристиглих уредних пријава износи:

Укупно инвестиција ЈЛС и ГО (РСД): 970.222.842,00

Укупно инвестиција МРЕ(РСД): 1.346.685.684,00

Збирна укупна инвестиција(РСД): 2.316.908.526,00

Потписани су говори између ЈЛС и ГО са МРЕ, 148 ЈЛС/ГО.

ЈЛС су објавиле јавни позив за грађане. У току је преглед пријава за социјално рањиве категорије да би се урадили анекси уговора са ЈЛС.

ИПА 2025 енергетска ефиксаност и квалитет ваздуха

Операција има за циљ да значајно побољша енергетске перформансе јавних зграда. Очекује се да ће се са побољшаним енергетским перформансама повећати и нето површина јавних зграда, те да ће се подстаћи еколошка одрживост, те пружити опипљива економска корист смањењем оперативних трошкова и побољшањем укупне функционалности имовине јавног сектора. Током извештајног периода активности предвиђене програмом налазиле су се у припремној фази. У наведеном периоду није започета имплементација пројектних активности, имајући у виду да поступак јавне набавке још увек није покренут, уговор са изабраним извођачем није потписан, те нису створени формални услови за почетак реализације. Спровођење планираних активности и остваривање предвиђених индикатора очекује се у наредној фази, након спровођења поступка јавне набавке, избора извођача и потписивања уговора. Наведено је у складу са планираном динамиком реализације програма и не представља одступање од планираног временског оквира.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА ШУМЕ

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД

2.1. Преглед средстава

| назив корисника | Шифра Програма | назив програма | ПА/ПРЈ | назив пројекта | Примарни циљ заштите животне средине | Специфични критеријум за означавање са Зелене листе | иницијални буџет 2025 | текући буџет 2025 | извршено 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управа за шуме | 0106 | Развој шумарства и ловства | 0002 | Одрживи разој и унапређење шумарства | Заштита и обнова биодиверзитета и екосистема | 1.Управљање шумама - Подршка шумама да се прилагоде климатским променама 2.Управљање шумама - Програми за афорестацију, обнову и очување | 800.000.000 | 676.741.000 | 667.953.584 |

2.2. Образложење одступања

(Навести разлоге уколико постоји значајно одступање између планираних и извршених средстава.)

Расположива средства су умањена у односу на иницијални буџет за 132.046.416 динара, због прерасподеле средстава унутар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

3.1. Показатељи учинка (индикатори)

| Шифра програма | Шифра ПА/ПЈ | Циљ | Показатељ учинка | Планирана вредност | Остварена вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0106 | 0002 | Ефикасно планирање газдовања шумама | Проценат реализације планских докумената газдовања шумама. | 85% | 85% |
|  |  | Унапређено стање шума у Републици Србији | Однеговано хектара нових шума годишње. | 700 | 298 |
|  |  |  | Површина изданачких шума конвертованих у високе. | 180 | 6,45 |
|  |  |  | Површина шума заштићених од болести, штеточина и пожара. | 55.000 | 55.000 |
|  |  |  | Подигнуто хектара нових шума годишње. | 480 | 51,58 |
|  |  | Унапређена шумска инфраструктура | Обим изграђених и реконструисаних шумских путева и мостова. | 240 | 134,58 |

3.2. Образложење одступања

(Навести разлоге уколико постоји значајно одступање између планираних и остварених вредности показатеља учинка.)

До одступања у оствареним вредностима показатеља учинка у односу на планиране је дошло због умањена буџета у односу на иницијални буџет за 132.046.416 динара.

4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОЈЕКТА

- најзначајнија достигнућа у спровођењу током извештајног периода

Из средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2025. години укупно је:

- пошумљено 326,15 хектара;

- однеговано младих шума на површини од 247 хектара;

- произведено 1.191.296 шумских садница;

- произведено 11.570 kg шумског семена;

- изграђено, реконструисано и санирано 134,58 km шумских путева;

- најзначајнија одступања од плана реализације (позитивна или негативна) – због умањеног буџета умањени су обими радова на нези шума, пошумљавању, конверзији и градњи и реконструкцији шумских путева;

- могући проблеми у даљем спровођењу плана, као и предлози за њихово решавање – уколико се не омогући благовремено расписивање конкурса за доделу субвенција због сезонског карактера послова или ако се умањи иницијални буџет, умањиће се обим радова на одрживом развоју и унапређењу шуамрства;

- утицај који резултат спровођења програмске активности/пројекта у извештајном периоду може имати на учинке и средства планирана за наредни извештајни период – спровођење  програмске активности има позитиван утицај на учинке у наредном периоду, јер се поједини радови надовезују.

- додатни релевантни подаци који се не прате кроз показатеље учинка.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

- Увод

У оквиру реализације зелених пројеката за које је задужена Републичка дирекција за воде извршавају се послови који се односе на испуњавање циљаних активности који доприносе заштити животне средине.  Правни основ за реализацију обавеза везано за управљање водама јесте Закон о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 - др. закон) и Закон о буџету Републике Србије за 2026. годину (Службени гласник РС", број 108/25) као и годишња Уредба о утврђивању Програма управљања водама. Финасирање програмских активности се реализује обезбеђењем средстава буџета Републике Србије као из других извора финансирања као што је ЕУ, зајмови, кредити и остало.

Програмске активности које су садржане у зеленим пројектима су послови од јавног интереса и односе се на:

- уређење и коришћење вода,

- заштите вода од загађивања,

- уређења водотока и заштите од штетног дејства вода и

- планска документа, програме, израда студија и извођење истражних радова за потребе интегралног управљања водама, израда техничке документације и друго.

Током 2025. године је у оквиру Републичке дирекције за воде реализовано послова који су наведени у следећим табелама по програмским активностима и пројектима. Процена о степену реализације је урађена у односу на проценат извршења тако што је као референтна вредност претпостављена реализација од око 80% финансијских средстава од планираних сходно буџету у 2025. години.

За програмске активности и пројекте које су значајно испод планираних средстава финансирања су дата образложења.

2. ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД

2.1. Преглед средстава

| назив корисника | Шифра Програма | назив програма | ПА/ПРЈ | назив пројекта | Примарни циљ заштите животне средине | Специфични критеријум за означавање са Зелене листе | иницијални буџет 2025 | текући буџет 2025 | извршено 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 0002 | Уређење и коришћење вода | Одрживост и заштита водних и морских ресурса | Водоснабдевање / Одрживо водоснабдевање и канализација | 485.000.000 | 259.857.000 | 200.298.171 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 0003 | Заштита вода од загађивања | Спречавање и контрола загађења | Земљиште, подземне воде и изворишта / Чишћење тла и водних тела | 17.400.000 | 17.000.000 | 12.841.920 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 0004 | Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода | Адаптација на климатске промене | Спречавање ризика од катастрофа и управљање тим ризиком (Припремљеност на катастрофе, Подршка за спречавање поплава, Реаговања у случају катастрофа-број 2 из листе) | 7.199.666.000 | 11.116.525.000 | 10.570.815.959 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 4010 | Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - I фаза | Адаптација на климатске промене | Управљање водним ресурсима (одводњавање и наводњавање) / Поновна употреба и уштеда воде, смањење губитака и цурења воде | 140.678.000 | 490.612.621 | 490.612.621 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 4012 | Пројекат интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине | Адаптација на климатске промене | Спречавање ризика од катастрофа и управљање тим ризиком ( Припремљеност на катастрофе, Подршка за спречавање поплава, Реаговања у случају катастрофа-број 2 из листе) | 882.837.000 | 1.687.903.220 | 1.253.859.564 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 4013 | Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - II фаза | Адаптација на климатске промене | Управљање водним ресурсима (одводњавање и наводњавање) / Поновна употреба и уштеда воде, смањење губитака и цурења воде | 569.617.000 | 534.917.700 | 496.829.514 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 5001 | Изградња система за наводњавање - I фаза | Адаптација на климатске промене | Управљање водним ресурсима (одводњавање и наводњавање) / Поновна употреба и уштеда воде, смањење губитака и цурења воде | 417.466.000 | 415.296.629 | 382.648.824 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 5003 | Брана са акумулацијом "Ариље" профил "Сврачково" Ариље | Адаптација на климатске промене | Водоснабдевање / Одрживо водоснабдевање и канализација | 701.209.000 | 1.301.129.000 | 1.138.713.336 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 7069 | ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине | Одрживост и заштита водних и морских ресурса | Управљање отпадним водама/Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода | 865.492.000 | 814.455.000 | 452.453.550 |
| Републичка дирекција за воде | 0401 | Интегрално управљање водама | 7086 | ИПА 2020 - Животна средина и клима | Одрживост и заштита водних и морских ресурса | Управљање отпадним водама/Одрживо прикупљање и прерада отпадних вода | 1.083.600.000 | 1.033.420.000 | 381.335.760 |

2.2. Образложење одступања

На основу података и прегледа извршених реализација ПА/ПР у 2025. години из табеле 2.1 и провере о процентуалном извршењу радова изражених преко финансијских средстава за програмске активности/пројекте утврђено је да су исте извршене просечно око 80 %  осим два наведена и то:

- ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине чија је финансијска реализација 55,5% и

- ИПА 2020 - Животна средина и клима код које је финансијска реализација значајно мања и износи 36,9%.

Пројекат ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине се односи на  систем за сакупљање и пречишћавае комуналних отпадних вода у Брусу и Блацу те како извођач радова није испоштовао утврђену динамику радова, што је за последицу имало реализацију утрошених средстава у нижем проценту.

ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине се односи на системе за сакупљање и пречишћавање отпадних вода у Сокобањи  који је реализован само 36,9% од планираних из разлога што извођач радова није испоштовао утврђену динамику радова, што је за последицу имало мању реализацију утрошених средстава.

Висок степен реализације, преко 80% финансијских средстава је остварен код активнсоти/пројеката:  Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - I фаза, Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - II фаза,  Изградња система за наводњавање - I  фаза и Брана са акумулацијом "Ариље" профил "Сврачково" Ариље.

Пројекти који се односе на: Уређење и коришћење вода, Заштиту вода од загађивања и Пројекат интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине

су реализовани у перцентилу између 70 и 80.

3. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

3.1. Показатељи учинка (индикатори)

| Шифра програма | Шифра ПА/ПЈ | Циљ | Показатељ учинка | Планирана вредност у 2025 | Остварена вредност у 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 | 0002 | Унапређен део система за уређење и коришћење вода кроз изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за коришћење вода |  |  |  |
|  |  |  | - Број израђене техничке документације за водне објекте за наводњавање у јавној својини | 2 | 2 |
|  |  |  | - Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисана делови постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају | 6 | 4 |
|  |  |  | - Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе | 3 | 0 |
|  |  | Унапређена пољопоривредна производња кроз обезбеђење потребне количине воде за наводњавање |  |  |  |
|  |  |  | - Проценат обима одржавања дела изграђеног регионалног хидросистема за наводњавање у јавној својини | 30 | 30 |
|  | 0003 | Унапређена заштита вода од загађивања кроз вођење регистра загађивача и спровођење мера при хаваријским загађењима |  |  |  |
|  |  |  | - Број извршених анализа од стране акредитованих лабораторија о изворима загађивања вода, достављених од стране загађивача који су унети у базу података | 13700 | 20009 |
|  |  |  | - Проценат сакупљеног отпада насталог при хаваријском загађењу који је предат на даље управљање | 40 | 0 |
|  | 0004 | Унапређена заштита од поплава, ерозија и бујица кроз одржавање и повећање спремности и функционалне сигурности система за заштиту од поплава, повећање степена заштите и обима брањених подручја и подизање спремности за ефикасну и ефективну одбрану од поплава |  |  |  |
|  |  |  | - Проценат обима одржавања водних објеката за заштиту од поплава од спољних вода и нагомилавања леда , ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у јавној својини (из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава) | 40 | 39,2 |
|  |  |  | - Број локација-брањених подручја на којима се изводе радови на санацији и реконструкцији постојећих заштитних водних објеката и радови на изградњи нових. | 62 | 49 |
|  |  |  | - Број слабих места евидентираних у Извештају о стању водних објеката | 142 | 224 |
|  | 4010 | Унапређена пољопоривредна производња кроз обезбеђење потребне количине воде за наводњавање у општинама Свилајнац и Неготин |  |  |  |
|  |  |  | - Површина пољопривредног земљишта под системом за наводњавање (ha) | 2 140 | 0 |
|  | 4012 | Унапређење заштите жене у брањеним подручијима од стогодишњих поплава на речним коридорима Саве и Дрине |  |  |  |
|  |  |  | - Број жена заштићених од стогодишњих поплава у сливу Саве и Дрине у оквиру пројекта | 8 000 | 0 |
|  |  | Унапређена заштита од поплава и омогућавање прекограничне сарадње у области вода у речним коридорима Саве и Дрине |  |  |  |
|  |  |  | - Број становника заштићених од 100-годишњих поплава у сливу Саве и Дрине у оквиру пројекта | 20 000 | 0 |
|  |  |  | - Површина подручја заштићених мерама за ублажавање ризика од поплава у оквиру пројекта (ha) | 17 000 | 0 |
|  | 4013 | Унапређена прољопривредна производња кроз обезбеђење потребне количине воде за наводњавање из акумулација Борковац и Павловац |  |  |  |
|  |  |  | - Проценат реализације радова на изградњи основне инфраструктуре за наводњавање у општини Рума и граду Сремска Митровица | 85 | 12,04 |
|  | 5001 | Унапређени системи за наводњавање, кроз изградњу пумпних станица (ПС), изградњу и реконсктрукцију каналске мреже са пратећим објектима |  |  |  |
|  |  |  | - Проценат реализације радова на изградњи систем за наводњавање - пројекат Аду Даби | 100 | 95,24 |
|  | 5003 | Унапређен део система за уређење и коришћење вода кроз изградњу вишенаменске бране са акумулацијом "Ариље" профил Сврачково |  |  |  |
|  |  |  | - Проценат изведених радова на изградњи вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” у односу на укупну вредност пројекта (кумулативно по годинама) | 80,52 | 45,95 |
|  | 7069 | Изграђени системи за сакупљање и пречишћавае комуналних отпадних вода у Брусу и Блацу |  |  |  |
|  |  |  | - Проценат изведених радова на изгадњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу | 100 | 59,65 |
|  | 7086 | Изграђени системи за сакупљање и пречишћавање отпадних вода у Сокобањи |  |  |  |
|  |  |  | - Проценат изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Сокобањи | 60 | 29,25 |
|  |  |  | - Проценат реконстуисаних делова постојеће и изграђене нове канализационе мреже у Сокобањи | 60 | 35,26 |

3.2. Образложење одступања ПА/ПР:

ПА/ПР 0002, индикатори 2 и 3 – број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом се није релизовао јер није било пристиглих захтева за суфинансирање од стране заинтересованих јединица локалне самоуправе као и недовољан број захтева за изградњу и реконструкцију водних објеката.

ПА/ПР 0003, индикатор број 2 – како није закључен ни један уговор за вршење услуга на збрињавању отпадног материјала насталог услед хаваријског загађења вода те је индикатор једнак 0 и значајно одступа од планираног учинка.

ПА/ПР 0004, индикатори број 2 и 3 - број локација на којим се врше радови на изградњи, реконструкцији и санацији су у порасту али недовољно. С обзиром да је у Извештају о стању водних објеката евидентиран велики број слабих места неопходно је уложити додатна средства за радове чиме би се успоставила функционалност објеката за заштиту од штетног дејства вода. Поред тога, изградња путне и железничке инфраструктуре који се укрштају са водним објектима постају слаба места док трају радови. Такође, сваки поплавни догађај представља ризик и често је узрок оштећења водних објеката.

ПА/ПР 4010 – Одступање показатеља учинка везано за површину земљишта и обухвата под системом за наводњавање је још увек немерљиво јер изградња није завршена. Радови на изградњи система у Неготину нису започети а у Свилајнцу су у току.

ПА/ПР 4012 – Иако су радови у току индикатори се не могу вредновати јер извођење радова није завршено из разлога лоших временских услова које утичу на динамику као и недостатак појединих пројеката.

ПА/ПР 4013 – Имајући у виду да је поступак јавне набавке завршен у првој половини 2025. године те је извођач радова уведен у пoсао током августа месеца. Осим тога извођач није могао да изводи радове на свим катастарским парцелама у обухвату радова из разлога поступка и процедуре везане за утврђивање јавног интереса за експроприацију и администартивних процедура.

ПА/ПР 5003 – Остварена вредност у 2025. години је утврђена у односу на нову процењену вредност пројекта собзиром на непредвиђене и накнадне радове који су утицали на вредност.

ПА/ПР 7069 и ПА/ПР 7086, индикатори 1 и 2 нису достигли циљну вредност из разлога што извођач радова није испоштовао утврђену динамику радова, што је за последицу имало мању реализацију од планиране.

4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОЈЕКТА

- најзначајнија достигнућа у спровођењу током извештајног периода

Анализа реализације активности у 2025. години показује да су поједине планиране мере изражене преко дефинисаног учинка (индикатора) спроведене у већем обиму од предвиђеног. Остварени резултати указују на позитиван тренд у спровођењу планираних активности/програма и доприносе укупној ефикасности система. У наставку су приказане конкретне програмске активности и пројекти односно индикатори који доприносе унапређењу дефинисаног циља.

- најзначајнија одступања од плана реализације (позитивна или негативна)

ПА/ПР 0002 - проценат обима одржавања дела изграђеног регионалног хидросистема за наводњавање у јавној својини је у потпуности реализован.

ПА/ПР 0003 - број извршених анализа од стране акредитованих лабораторија о изворима загађивања вода, достављених од стране загађивача који су унети у базу података је премашен јер су се стекли услови за достављање и унос у базу података.

ПА/ПР 5001 - учинак испуњења реализације активности и радова на изградњи система за наводњавање - пројекат Аду Даби је у 2025. години реализован у високом проценту и обухвата извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система наводњавања којима се стварају услови за наводњавање додатних површина.

Са становишта управљања и планирања, нереализованe активности/пројекти могу указати на недостатке у процесу планирања или обезбеђивања ресурса. Због тога је важно благовремено идентификовати потенцијалне ризике и предузети мере како би се обезбедила успешна реализација планираних активности.

Изостанак реализације или низак ниво остварења планираних активности/пројеката може негативно утицати на кориснике и циљне групе за које су намењени. То може значити да одређени проблеми у заједници могу довести до додатних трошкова и сложенијих изазова у будућности.

Предлог за унапређење реализације укључује благовремено идентификовање потенцијалних проблема и развој механизама за брзо реаговање и корекцију активности када се појаве одступања од плана.

ПА/ПР 0004 - индикатор 1 који се односи на проценат обима одржавања водних објеката за заштиту од поплава је достигао своју циљану вредност која је дуго година била на 30% а за 2025 је подигнута на 40%. Како би се постигао додатни степен функционалности водних објеката за заштиту од поплава потребно је циљану вредност у наредном периоду кориговати ка већем проценту. Стим у вези би се у наредним годинама већим улагањем у одржавање водних објеката и достизањем коригованих циљаних вредности испунио критеријум да се сви објекти одржавају у складу са прописима и стандардима до процента од 100%.