На основу члана 2. став 1. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОПЛАВЉЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима.

Члан 2.

Државни програм обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-10017/2014

У Београду, 4. септембра 2014. године

В Л А Д А

| Тачност преписа оверава ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР Новак Недић | ПРЕДСЕДНИК Александар Вучић, с.р. |
| --- | --- |

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОПЛАВЉЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

Државни програм се односи на обнову телекомуникационих објеката, односно мрежа, система и средстава на поплављеним подручјима која је уништена или оштећена услед дејства поплава или активирања клизишта, као и изградњу објеката који су у функцији обновљене телекомуникационе инфраструктуре.

Територија на којој се спроводе мере утврђене овим програмом јесте територија јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. став 3 Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14 – у даљем тексту: Закон).

2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица поплава, односно дејства клизишта

На основу извештаја „Телеком Србија” а.д. прелиминарно је утврђен износ и врста штете настале на телекомуникационим објектима, односно мрежама, системима и средствима, као и на објектима инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација) услед дејства поплава или активирањем клизишта на подручјима следећих градова и општина: Обреновац, Параћин, Крупањ, Лозница, Шабац, Мали Зворник, Јагодина, Шид, Ваљево, Осечина, Смедеревска Паланка, Лазаревац, Смедерево, Бајина Башта, Ужице, Мионица, Косјерић, Горњи Милановац, Краљево, Врњачка Бања, Кнић, Лајковац, Љиг, Свилајнац, Сопот, Пожаревац, Костолац и Топола.

Услед разорног дејства вода током поплава које су наступиле у мају 2014. године на телекомуникационој инфраструктури, односно мрежама и средствима, укључујући и објекте  инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација) настала су оштећења због којих у једном броју општина, односно градова постоји опасност поновног угрожавања комуникације правних и физичких лица због нефункционалности оштећених телекомуникационих објеката.

3. Мере које треба предузети

Ради обнове телекомуникационе инфраструктуре потребно је предузети следеће мере:

1) изградња нових телекомуникационих објеката, односно мрежа, система и средстава, укључујући и објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација);

2) реконструкција постојећих телекомуникационих објеката, односно мрежа, система и средстава, укључујући и објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација);

3) санација постојећих телекомуникационих објеката, односно мрежа, система и средстава, укључујући и објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација).

4. Начин и обим спровођења мера и критеријуми за спровођење

Санацији постојећих објеката у претходном периоду хитно се приступило у склопу редовних активности на корективном одржавању.

На основу урађених техничких решења за изградњу нових или реконструкцију постојећих телекомуникационих објеката, односно мрежа и средстава, укључујући и објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација) „Телеком Србија” а.д. врши избор извођача радова, одређује стручни надзор и приступа грађењу објеката у складу са чланом 143. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС и 98/13 – УС).

Преглед оштећене телекомуникационе инфраструктуре, мрежа, система и средстава, укључујући и оштећене објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација), на којима ће се ради обнове предузети мере из Одељка 3. овог програма, дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

5. Редослед спровођења мера

У циљу што бржег успостављања телекомуникационог саобраћаја на поплавама и клизиштима угроженим деловима територије Републике Србије најпре ће се приступити санацији и реконструкцији постојећих, а након тога и изградњи нових постојећих телекомуникационих објеката, односно мрежа, система и средстава, укључујући и објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација).

Редослед спровођења мера је:

1) санација и хитне интервенције у телекомуникационој мрежи којима ће се обезбедити привремена успостава основних телекомуникационих услуга на угроженим подручјима;

2) реконструкција телекомуникационих објеката дуж путева и мостова који су били оштећени поплавама и клизиштима у складу са динамиком санације путева и мостова;

3) изградња нових телекомуникационих објеката на подручјима општина Обреновац, Лазаревац и Крупањ;

4) изградња нових телекомуникационих објеката на подручјима осталих општина обухваћених овим државним програмом обнове.

6. Рокови за спровођење мера

Санацијом и хитним интервенцијама у телекомуникационој мрежи до доношења овог програма обезбеђена је привремена успостава основних телекомуникационих услуга на угроженим подручјима.

Реконструкција телекомуникационих објеката дуж путева и мостова који су били оштећени поплавама и клизиштима реализоваће се у складу са динамиком санације путева и мостова, а за време важења Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији.

Изградња нових телекомуникационих објеката на подручјима општина Обреновац, Лазаревац и Крупањ и на подручјима осталих општина обухваћених овим државним програмом обнове реализоваће се за време важења Закона.

7. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци

спровођења појединих мера и активности

Министарство надлежно за послове телекомуникација надлежно је за координацију спровођења мера из Одељка 3. овог програма. „Телеком Србија” а.д. је носилац спровођења мера.

8. Процена потребних финансијских средстава 
и извор финансирања

Процењена потребна финансијска средства за спровођење овог програма су 1.169.416.891,00 динара.

Потребна финансијска средства за спровођење овог програма обезбеђује „Телеком Србија” а.д.

9. Инвеститор

Инвеститор изградње односно реконструкције оштећене телекомуникационе инфраструктуре, односно мреже, система и средстава и објекта инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација) је „Телеком Србија” а.д.