АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ

УВОД

Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 64/15 – у даљем тексту: Стратегија), предвиђено је доношење Акционог плана за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године (у даљем тексту: Акциони план), којим ће се детаљно разрадити циљеви Стратегије. Конкретне мере и задаци, носиоци активности, рокови за реализацију активности, праћење стања безбедности саобраћаја, одговорности и извори финансирања су садржани у Акционом плану.

Стратегија има за циљ да прикаже постојеће стање безбедности саобраћаја у Републици Србији, да прикаже циљеве и стање безбедности саобраћаја којима се тежи и смернице којима ће се најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања. Стратегија приказује кључне проблеме и указује на најважније области деловања и циљне групе којима треба посветити посебну пажњу, као и финансијски аспект безбедности саобраћаја, начине праћења и извештавања о стању безбедности саобраћаја.

Стратегија тежи да омогући изградњу одрживог и делотворног система управљања безбедношћу саобраћаја до 2020. године у Републици Србији.

Циљеви постављени Стратегијом су следећи:

1)	да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године,

2)	да се преполове годишњи број погинулих и број тешко повређених лица у 2020. години, у односу на 2011. годину, и

3)	да се преполове укупни годишњи друштвено-економски трошкови саобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2011. годину.

Како би се остварили наведени циљеви и достигло жељено стање у безбедности саобраћаја, Стратегија предвиђа пет кључних области рада (пет стубова), које су у складу са Глобалним планом Деценије акције за безбедност саобраћаја 2011-2020. године, а то су: 1. ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја; 2. безбеднији путеви; 3. безбеднија возила; 4. безбеднији учесници у саобраћају и 5. деловање након саобраћајне незгоде.

У остварењу циљева Стратегије потребно је заједничко деловање надлежних државних органа, са подељеном одговорношћу, имајући у виду мултидисциплинарност ове области. На националном нивоу потребно је континуирано обезбеђивати финансијске и институционалне услове за спровођење свих активности из Акционог плана. При томе, веома је важна улога шире друштвене заједнице, где је потребно посебно истаћи значај сарадње државних институција, локалне заједнице, цивилног друштва и привредног сектора на спровођењу активности у развоју безбедности саобраћаја на путевима.

Акциони план представља скуп конкретних мера и активности, систематизованих кроз пет стубова наведених у Стратегији. За сваки од стубова су у Акционом плану постављени циљеви који се требају испунити. Даље су, за сваки од циљева, дефинисане конкретне активности које ће бити реализоване у 2016. и 2017. години и у периоду од 2018-2020. године. Предвиђено је да ће се у 2017. години израдити нови Акциони план који ће детаљно разрадити активности за период 2018-2020. године, узимајући у обзир искуства у примени овог документа и степен испуњавања активности из овог Акционог плана.

Циљеви у Акционом плану су:

Стуб 1. Ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја

Циљ 1. Стратешко управљање у безбедности саобраћаја

Циљ 2. Успостављање савремене и доступне базе података о обележјима безбедности саобраћаја

Циљ 3. Унапређење квалитета прикупљања података о саобраћајним незгодама и последицама

Циљ 4. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције и инспекције

Циљ 5. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и примена резултата истраживања

Стуб 2. Безбеднији путеви

Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже

Циљ 2. Увођење интелигентних транспортних система на мрежи аутопутева

Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова

Стуб 3. Безбеднија возила

Циљ 1. Хармонизација прописа у области хомологације возила

Циљ 2. Унапређење система контроле техничке исправности возила

Циљ 3. Tехнолошко унапређење возила и стимулисање коришћења еколошких горива и еколошких возила

Циљ 4. Развој интелигентних транспортних система у/на возилу у функцији безбедности саобраћаја

Стуб 4. Безбеднији учесници у саобраћају

Циљ 1. Унапређење нивоа знања и оспособљености возача моторних возила

Циљ 2. Унапређење безбедности учесника у саобраћају

Циљ 3. Унапређење безбедности рањивих категорија учесника у саобраћају

Циљ 4. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања у саобраћају

Стуб 5. Деловање након саобраћајне незгоде

Циљ 1.   Координација хитних служби на лицу места саобраћајне незгоде и спречавање настанка секундарних саобраћајних незгода

Циљ 2.  Скраћење времена потребног за остваривање комуникације позиваоца са надлежним хитним службама (полиција, ХМП, ВСЈ)

Циљ 3. Скраћење времена од успостављања позива односно пријема информације до поласка екипе (екипа) хитне службе на лице места саобраћајне незгоде

Циљ 4.  Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на лице места

Циљ 5.  Унапређење квалитета рада припадника хитних служби

Циљ 6.  Скраћење времена транспорта повређеног од лица места саобраћајне незгоде до здравствене установе

У Акционом плану су за сваку активност, по годинама, дефинисани индикатори тј. показатељи ефеката приказаних активности. Дефинисани су кључни субјекти-носиоци за спровођење предвиђених активности (државни орган или одговорна организација) и субјекти безбедности саобраћаја који су препознати као сарадници у спровођењу Акционог плана. На крају су дефинисани и извори финансирања за сваку од предвиђених активности.

За потребе праћења и оцењивања спровођења Акционог плана, задужено је Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима. Органи који спроводе активности дужни су да о томе редовно извештавају Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима у прописаном формату, као и да, на његов захтев дају додатне информације од значаја за праћење. Надлежни органи ће имати обавезу да, у погледу активности чије се спровођење не буде одвијало по плану, Телу за координацију безбедности саобраћаја на путевима доставе образложење и предложе мере за превазилажење потешкоћа.

Средства за реализацију циљева Стратегије су у Акционом плану предвиђена у складу са средствима обезбеђеним у буџету Републике Србије за 2016. годину, као и средствима која ће бити предвиђена буџетом за 2017. годину. Поред ових средстава користиће се средства одговорних организација за реализацију активности и средства из других извора финансирања.

Напомена:

-  За стубове, циљеве и активности за које у Акционом плану нису предвиђене почетне и циљане вредности индикатора за 2017. годину, поменуте вредности биће предвиђене у новој верзији Акционог плана која ће се радити за период 2018-2020. године.

СТУБ 1. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА

Индикатор: Успостављен систем за ефикаснијег управљање безбедношћу саобраћаја, доступне квалитетне информације надлежним органима за безбедност саобраћаја за стратешко управљање безбедношћу саобраћаја

| Р.бр. | Активности у 2016. години | Индикатор | Извор провере | Активности у 2017. години | Индикатор | Извор провере | Активности у периоду од 2018 – 2020. године | Индикатор | Државни орган/Одговорна организација | Сарадња | Извори финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 1. Стратешко управљање у безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: успостављено стратешко управљање у безбедности саобраћаја у локалним самоуправама (број усвојених стратешких докумената) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | Припрема нацрта Стратегије безбедности саобраћаја за период 2020-2025. године | Усвојен текст Стратегијe безбедности саобраћаја | МГСИ | МГСИ, МУП, МЗ,МП, МТТТ, МПНТР, МРЗБСП, АБС, ЈППС | Буџет Републике Србије |
| 1.2 |  |  |  | Усвајање Стратегија и Акционих планова безбедности саобраћаја за локалне самоуправе | Број усвојених Стратегија и Акционих планова | Извештај АБС |  |  | Локалне самоуправе | АБС | Буџети локалне самоуправе |
| Циљ 2. Успостављање савремене и доступне базе података о обележјима безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Успостављена база података о обележјима безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Успостављање јединствене – интегрисане базе података од значаја за безбедност саобраћаја – I фаза (са статистикама које су подељене према полу за сваки индикатор безбедности саобраћаја уколико је то могуће) | Набављен софтвер и хардверска опрема и извршено програмирање доступних података у 2015. години. | Документ о извршењу уговора добаљачу (Operational Acceptance) достављен од Коридора Србије, Извештај о раду АБС | Развој базе података од значаја за безбедност саобраћаја – II фаза (са статистикама које су подељене према полу за сваки индикатор безбедности саобраћаја уколико је то могуће) | Повезане институције: МЗ, СХМП, МП, осигуравајућа друштва са сервером базе АБС | Извештај о сарадњи АБС-а и повезаних институција, урађен пројектни задатак | Даље активности на развоју базе података од значаја за безбедност саобраћаја | Квалитет складиштења и размене података од стране институција и организација на високом нивоу | АБС | МУП, МГСИ, МЗ, МП, СХМП, ЈППС, осигуравајућа друштва, остале заинтересоване стране. | Кредит Светске банке (2016) за активност у 2016. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџети АБС и повезаних институција и организација (за активност у 2017) |
| Циљ 3. Унапређење квалитета прикупљања података о саобраћајним незгодама и последицама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор:Успостављен нов начин евидентирања степена повреда у саобраћајним незгодама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Систем евидентирања података о повредама у саобраћајним незгодама у складу са препорукама ЕК Обука – представљање новог система дефинисања здравственим радницима који врше процену степена повређивања | Реализован пројекат захтева и препорука ЕК у погледу дефинисања повређивања у саобраћајним незгодама Здравствени радници обучени – упознати са новим начином евидентирања степена повреда у саобраћајним незгодама, Број обучених здравствених радника СХМП | Извештај АБС о спроведеним обукама | Повезивање СХМП са базом података о саобраћајним незгодама и последицама | СХМП повезане са базом података о СН | МЗ (Институт за јавно здравље др Милан Јовановић Батут, Институт за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“) | АБС, СХМП | ЕУ фондови (ИПА 2015-2017) Буџет АБС, Буџет Републике Србије |
| Циљ 4. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције и инспекције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Смањен проценат прекорачања брзине у насељу, ван насеља, на аутопуту, смањење процената возача под утицајем алкохола, повећање процента употребе сигурносних појасевима на предњим и задњим седиштима и употреба заштитних система за децу, повећан проценат употребе заштитне кациге од стране мотоциклиста и мопедиста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Успостављање система сталне контроле саобраћаја на основу анализа обележја безбедности саобраћаја, Контрола саобраћаја на основу анализа обележја безбедности саобраћаја | Реализација Студије избора обележја безбедности саобраћаја који ће се користити приликом циљане контроле саобраћаја, Успостављен систем и примењени резултати Студије | Извештај МУП-а о контроли саобраћаја на путу |  |  | МУП | АБС | Буџет Републике Србије |
| 4.2 | Набавка два радарска уређаја за мерење брзине у покрету (у специјалним возилима - пресретачима) | Набављена два уређаја | Извештај о набавци уређаја за мерење брзине у покрету | Набавка два радарска уређаја за мерење брзине у покрету (у специјалним возилима - пресретачима) | Набављена два уређаја | Извештај о набавци уређаја за мерење брзине у покрету | Набавка по два радарска уређаја (2018-2019) за мерење брзине у покрету | Набављено 100% од планиране количине опреме | МУП |  | Буџет Републике Србије, донација Коридори Србије |
| 4.3 |  |  |  | Израда студије за избор деоница и локација за примену уређаја за аутоматску контролу брзине на државним путевима | Урађена студије за избор деоница и локација за примену уређаја за аутоматску контролу брзине на државним путевима | Извештај о раду АБС-а |  |  | АБС | МУП, ЈППС | Буџет АБС |

| 4.4 |  |  |  | Повећање примене уређаја за аутоматску контролу брзине кретања возила на државним путевима | Проценат планираних уређаја у функцији аутоматског откривања прекршаја прекорачења брзине кретања возила (из студије) |  | Извештај МУП-а о повећању откривених прекршаја прекорачења брзине кретања возила | Повећање примене уређаја за аутоматску контролу брзине кретања возила на државним путевима | Купљено и постављено 100% планираних уређаја у функцији аутоматског откривања прекршаја прекорачења брзине кретања возила (из студије) | МУП | ЈППС, МГСИ, АБС | Осигуравајућа друштва, Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 |  |  |  | Анализа потреба за набавку уређаја и опреме за побољшање полицијске контроле саобраћаја | Израђена анализа |  | Извештај МУП-а |  |  | МУП | АБС | Буџет Републике Србије |
| 4.6 |  |  |  | Побољшање опреме и уређаја који се користе приликом полицијске контроле саобраћаја | Проценат набављене планиране количине опреме |  | Извештај МУП-а | Побољшање опреме и уређаја који се користе приликом полицијске контроле саобраћаја | Набављено 100% од планиране количине опреме. | МУП | Локалне самоуправе, АБС | Казне за саобраћајне прекршаје, локалне самоуправе/пројекти |
|  |  |  |  |  | Поч.вредн. | Крај. Вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  | Програми обуке за кориснике мерила за контролу саобраћаја и безбедности у саобраћају | Број обучених корисника за правилно коришћење мерила |  | Извештај МУП-а | Праћење учинка извршених обука запослених | Евалуација стечених знања и искустава у коришћењу мерила | МУП | АБС, ДМДМ | Буџет Републике Србије |

| 4.8 |  |  |  |  | Извештај МУП-а | Стварање правног основа за условно одузимање возачке дозволе по основу алкохолисаности возача и контрола поштовања прописа врши се системом блокаде рада мотора етилометром Израда студије и иницирање успостављања центра за контролу саобраћаја од стране саобраћајне полиције | Увођење могућности условног одузимања возачке дозволе, анализа потребног броја уређаја према пријавама алкохолисаности возача Реализација студије изводљивости и потребе за постојањем националног центра за контролу саобраћаја | Извештај МУП-а | Успостављање центра за контролу саобраћаја од стране саобраћајне полиције, у зависности од резултата студије изводљивости и расположивих новчаних средстава (2020) | Успостављен Центар | МУП, АБС | МГСИ, МЗ, ЈППС, ХСМП, локалне самоуправе | Буџет Републике Србије, казне за саобраћајне прекршаје, осигуравајућа друштва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Набавка опреме и уређаја за контролу тахографа | Набављенa опреме и уређаја |  |  | Извештај инспекцијских органа |  |  |  |  |  | МГСИ | АБС | Буџет Републике Србије |
|  |  | Поч. Вредн. | Крај. Вредн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Обука контролних органа који обављају контролу тахографа | Број обученог особља |  |  | Извештај о раду МУП и МГСИ |  |  |  |  |  | МУП, МГСИ | АБС | Буџет Републике Србије, Буџет Републике Србије |
|  |  | Поч. Вредн. | Крај. Вредн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ 5. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и примена резултата истраживања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Број објављених извештаја, билтена, реализованих кампања у области безбедности саобраћаја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализа стања безбедности саобраћаја у Републици Србији са предлогом најважнијих праваца деловања и ургентних мера. Активност постаје системска и реализује се сваке године | Реализована анализа – истраживање и објављени резултати Анализа -истраживање и резултати укључују поделу према полу (боље разумевање физичких и психичких разлика између мушкараца и жена као учесника у саобраћају) |  |  | - Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Србији, Интернет страница: http://www.abs.gov.rs/ |  |  |  |  |  | АБС | Научне установе, остале заинтересоване стране | Буџет АБС |
| 5.2 | Индикатори перформанси безбедности саобраћаја Активност постаје системска и реализује се сваке године | Реализована истраживање и објављени резултати, укључујући могућност поделе према полу |  |  | Интернет страница: http://www.abs.gov.rs/ |  |  |  |  |  | АБС | МУП, научне установе, остале заинтересоване стране | Буџет АБС и буџет Републике Србије |

| 5.3 | Истраживање ризика страдања у саобраћају на територијама општина и полицијских управа, укључујући могућност поделе према полу. Активност постаје системска и реализује се сваке године. | Реализована истраживање и објављени резултати. | Интернет страница: http://www.abs.gov.rs/ |  |  |  |  |  | АБС | Научне установе, остале заинтересоване стране | Буџет АБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Бенчмаркинг у безбедности саобраћаја на локалном нивоу, активност постаје системска. Бенчмаркинг у безбедности саобраћаја на националном нивоу, ктивност постаје системска | Реализована истраживања и објављени резултати, укључујући могућност поделе према полу. | Интернет страница: http://www.abs.gov.rs/ |  |  |  | Бенчмаркинг у безбедности саобраћаја на националном и локалном нивоу | Систем бенчмаркинга успостављен и на националном и на локалном нивоу, а резултати се објављују путем интернета, укључујући могућност поделе према полу. | АБС | МГСИ, МУП, научне установе, локалне самоуправе, остале заинтересоване стране | ЕУ фондови (ИПА 2015-2017) Буџет АБС |

| 5.5 |  |  |  | Истраживање ставова учесника (и према полу) у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају у РепублициСрбији | Реализована истраживање и објављени резултати, укључујући могућност поделе према полу. | Интернет страница: http://www.abs.gov.rs |  |  | АБС | Научне установе, остале заинтересоване стране | Буџет АБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Припрема кампање у вези са пилот пројектом унапређења свести о безбедности саобраћаја у односу на пол, међу адолесцентима мушког и женског пола у 20 средњих школа како би се документовао утицај кампање на младе мушког и женског пола | Извршена припрема | Извештај МПНТР | Кампања у вези са пилот пројектом унапређења свести о безбедности саобраћаја у односу на пол, међу адолесцентима мушког и женског пола у 20 средњих школа како би се документовао утицај кампање на младе мушког и женског пола | Спроведене кампање у 20 школа | Извештај МПНТР | Спровођење процене утицаја у вези са пилот пројектом унапређења свести о безбедности саобраћаја у односу на пол међу адолесцентима мушког и женског пола у 20 средњих школа | Спроведена процена утицаја са проценом утицаја упознате све заинтересоване стране | МПНТР | Светска Банка | Грант Светске Банке |

| 5.7 | Кампања у вези са пилот пројектом унапређења свести о безбедности саобраћаја у односу на пол, међу дечацима и девојчицама у основним школама у области коју покрива Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја | Израђен и развијен Пројектни задатак | Извештај ЈППС и АБС | Кампања у вези са пилот пројектом унапређења свести о безбедности саобраћаја у односу на пол, међу дечацима и девојчицама у основним школама у области коју покрива Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја | Спроведена анкета пре почетка кампање за процену утицаја. Спроведене кампање из области безбедности саобраћаја. | Извештај ЈППС и АБС, Интернет страница: http://www.abs.gov.rs; Интернет страница: http://www.putevi-srbije.rs/ | Процена утицаја кампање у вези са пилот пројектом унапређења свести о безбедности саобраћаја у односу на пол, међу дечацима и девојчицама у основним школама у области коју покрива Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја | Спроведена процена утицаја. Са проценом утицаја упознате све заинтересоване стране | АБС, ЈППС | МГСИ, МПНТР, Светска Банка | Средства из Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.8. |  |  |  | Статистичка анализа система казеннх поена од увођења до данас из угла родне равноправности као и истраживање у циљу идентификовања односно отклањања препрека малог учешћа лица женског пола у програмима поновне обуке у циљу стицања возачке дозволе | Спроведена анализа и истраживање | Извештај МУП и АБС, Интернет страница: http://www.abs.gov.rs | Унапређење система обуке возача којима је одузета возачка дозвола у складу са закљуцима спроведеног истраживања система казнених поена из угла родне равноправности | Унапређен систем казнених поена | МУП АБС | Светска банка | Светска банка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9 |  |  |  | Истраживање разлога малог учешће лица женског пола као инструктора, предавача, испитивача приликом обуке кандидата за стицање возачке дозволе у циљу повећања броја инструктора, предавача и испитивача женског пола | Спроведено истраживање и идентификовани разлози малог учешће лица женског пола као инструктора, предавача и испитивача | Извештај АБС, Интернет страница: http://www.abs.gov.rs | Прилагођавање програма обуке инструктора, предавача и испитивача у складу са спроведеним истраживањем из претходне године |  | АБС Школе за обуку возача | Светска банка | АБС |

СТУБ 2. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ

Индикатор: Смањен број саобраћајних незгода чији је узрок пут

| Р.бр | Активности у 2016. години | Индикатор | Извор провере | Активности у 2017. години | Индикатор | Извор провере | Активности у периоду од 2018 – 2020. године | Индикатор | Одговорна организација | Сарадња | Извори финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Усвојена законска акта за успостављење система лиценцирања ревизора и проверовача, број спроведених пројеката стартешке компаративне анализе, ревизије безбедности саобраћаја, провере безбедности саобраћаја, мапирања ризика, број израђених анализа процена доприноса пута у вези са саобраћајним незгодама са најтежим последицама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Усвајање измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја на путевима(у даљем тексту ЗоБС-а) и подзаконских аката везаних за управљање безбедношћу путне инфраструктуре | Измене и допуне усвојене и донети подзаконски акти | Службени гласник РепубликеСрбије |  |  | МУП | МГСИ, АБС, остале заинтересоване стране | Буџет Републике Србије |

| 1.2 | Успостављање система ревизије и провере безбедности пута (програми обуке и усавршавања, издавање лиценци, успостављање базе података лиценцираних ревизора и проверивача и сл.) | Створен законски основ за успостављање система | Извештај АБС, ЈППС | Успостављање система ревизије и провере безбедности пута (програми обуке и усавршавања, издавање лиценци, успостављање базе података лиценцираних ревизора и проверивача и сл.) | Систем успостављен, омогућено је оспособљавање и лиценцирање ревизора и проверивача безбедности пута | Извештај АБС, ЈППС |  |  | МГСИ АБС | МУП, ЈППС, високо школске установе | Управљач пута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3 | Спровођење стратешке комапартивне анализе утицаја новог пута на безбедност саобраћаја на путној мрежи приликом израде пројеката за нове путеве | Број спроведених стратешких компаративих анализа утицаја новог пута на безбедност саобраћаја на путној мрежи | Извештај управљача пута | Спровођење стратешке компартивне анализе утицаја новог пута на безбедност саобраћаја на путној мрежи приликом израде пројеката за нове путеве | Број спроведених стратешких компаративихна анализа утицаја новог пута на безбедност саобраћаја на путној мрежи |  | Извештај управљача пута | Наставак активности | Број спроведених стратешких компаративних анализа утицаја новог пута на безбедност саобраћаја на путној мрежи | Управљач пута | МГСИ, МУП, АБС | Управљач пута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Спровођење пројеката ревизије безбедности саобраћаја на јавним путевима (приоритет SЕЕТО мрежа у Републици Србији) | Број спроведених пројеката ревизије безбедности саобраћаја на јавним путевима |  | Извештај управљача пута | Наставак активности | Број спроведених пројеката ревизије безбедности саобраћаја | Управљач пута | МГСИ, АБС | Буџет управљача пута |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Спровођење пројеката провере безбедности саобраћаја на јавним путевима (приритет SЕЕТО мрежа у Републици Србији мрежа). | Број спроведених пројеката провере безбедности саобраћаја |  | Извештај управљача пута | Наставак активности | Број спроведених пројеката провере безбеднсоти саобраћаја | Управљач пута | МГСИ, АБС | Буџет управљача пута |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Израда пројеката мапирања ризика на мрежи јавних путева | Израђени пројекти мапирања ризика на мрежи јавних путева | Извештај управљача пута | Израда пројеката мапирања ризика на мрежи јавних путева | Израђени пројекти мапирања ризика на мрежи јавних путева |  | Извештај управљача пута | Израда пројеката мапирања ризика на мрежи јавноих путној мрежи | Израђени пројекти мапирања ризика на мрежи јавних путева | Управљач пута | МУП, МГСИ, АБС | Буџет управљача пута |
| 1.7 | Израда анализа процена доприноса пута саобраћајној незгоди са најтежим последицама | Урађени извештаји комисије доприносу пута саобраћајној незгоди за све саобраћајне незгоде са најтежим последицама | Извештај управљача пута | Израда анализа процена доприноса пута саобраћајној незгоди са најтежим последицама | Урађени извештаји комисије доприносу пута саобраћајној незгоди за све саобраћајне незгоде са најтежим последицама. |  | Извештај управљача пута | Израда анализа процена доприноса пута саобраћајној незгоди са најтежим последицама | Урађени извештаји комисије доприносу пута саобраћајној незгоди за све саобраћајне незгоде са најтежим последицама. | Управљач пута | МУП, МГСИ, АБС | Буџет управљача пута |
| 1.8 | Идентификација црних тачака на јавним путевима са предлогом мера за њихово отклањање Санација црних тачака на државним путевима | Урађена идентификација црних тачака са предлогом мера Број санираних црних тачака на државним путевима | Извештај управљача пута | Санација црних тачака на јавним путевима | Број санираних црних тачака на јавним путевима |  | Извештај управљача пута | Санација црних тачака на државним путевима | Број санираних црних тачака на државним путевима | Управљач пута | МУП, МГСИ, АБС | Буџет управљача пута |

| 1.9 | Проширење и уређење зона школа и зона 30 уз подршку, или сарадњу са локалним самоуправама | 1. Број уређених зона школа и зона 30 2. Промена у броју саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицимау зони школе и зони 30, након примене мера | Извештај управљача пута | Проширење и уређење зона школа и зона 30 уз подршку или сарадњу са локалним самоуправама | 1. Број уређених зона школа и зона 30 2. Промена у броју саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима у зони школе и зони 30, након примене мера | Извештај управљача пута | Наставак активности | 1. Број уређених зона школа и зона 30 2. Промена у броју саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима у зони школе и зони 30, након примене мера | Управљач пута | МГСИ, МУП, школе у Републике Србије, ЈППС, АБС | Буџет локалне самоуправе, буџет ЈППС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Циљ 2. Увођење интелигентних транспортних система на путној мрежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор: Успостављен стратешки и законодавни оквир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Успостављање стратешког оквира за увођење интелигентних транспортних система на путној мрежи Усклађивање националног законодавства са прописима ЕУ у области ИТС Институционално и административно јачање капацитета ради спровођења ИТС на путној мрежи | Успостављен стратешки оквир за увођење интелигентних транспортних система на путној мрежи Усвојени законски и подзаконски акти | Службени гласник Републике Србије | Усклађивање националног законодавства са прописима ЕУ у области ИТС Институционално и административно јачање капацитета ради спровођења ИТС на путној мрежи | Усвојени законски и подзаконски акти Број управљачких центара;Број новозапослених на пословима у области ИТС | МГСИ, МУП, ЈППС | МУП, МТТТ | Буџет Републике Србије ЈППС |
| Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Израђени извештаји и успостављени инспекцијски надзор над извођачима у зонама радова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализа недоследне примене прописа у области безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова на путевима у циљу смањења броја повреда на раду Измена и допуна прописа у области безбедности и здравља на раду | Израђен Извештај са предлогом мера за унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова Број измењених и допуњених прописа у области безбедности и здравља на раду (биће одређено у складу са извештајем) | Извештај МРЗБСП | Превентивни инспекцијски надзори у области безбедности и здравља на раду код извођача радова на путевима | Број превентивних инспекцијских надзора код извођача радова на путевима | Извештај МРЗБСП | Припрема смерница за унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова на путевима | Припремљене смернице за унапређења безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова | МРЗБСП | АБС, МГСИ, ЈППС, Коридори Србије репрезентативна удружења послодаваца и запослених | Буџет Републике Србије |

СТУБ 3. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА

Индикатор: Смањен број саобраћајних незгода чији је утицајни фактор техничка исправност возила

| Р.бр. | Активности у 2016. години | Индикатор | Извор провере | Активности у 2017. години | Индикатор | Извор провере | Активности у периоду од 2018 – 2020. године | Индикатор | Одговорна организација | Сарадња | Извори финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 1. Хармонизација прописа у области хомологације возила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Усаглашено законодавство Републике Србиеј са УН/ЕУ прописима из области хомологације возила (број усвојених подзаконских аката) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стварење услова за увођење прописа WP.29 УН и усклађивање са ЕУ прописима | Усвојене измена и допуне ЗоБС-а | Службени гласник Републике Србије | Усвајање и примена прописа (WP.29 УН и ЕУ прописа) | Примена УН /EУ прописа | Службени гласник Републике Србије | Дефинисање стандарда за подизање безбедности возила | Примена УН / EУ прописа | МГСИ, АБС | МУП | Буџет Републике Србије Буџет АБС |
| Циљ 2. Унапређење система контроле техничке исправности возила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор:Усвојени подзаконски акти, извештај надзорних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Усвајање новог правилника о техничком прегледу возила Побољшање квалитета техничких прегледа возила | Усвајање новог правилника о техничком прегледу возила Квалитетније вршење техничког прегледа возила, технички исправнија возила су у саобраћају | Службени гласник Републике Србије Извештај МУП-а о спроведеним надзорима над вршењем техничких прегледа | Имплементација правилника | Квалитетнији технички прегледи возила и опремљеност линија техничких прегледа у складу са новим Правилником | МУП | МГСИ, АБС, удружење осигуравача Србије, ДМДМ – Министарство привреде | Буџет Републике Србије |

| 2.2 |  |  |  | Усвајање правилника о контролорима техничког прегледа возила и обука контролора техничког прегледа возила у промењеном окружењу Имплементација Правилника | Организовање обуке сваког месеца, као и спровођење стручних испита за контролоре техничког прегледа Обука контролора | Службени гласник Републике Србије Изештај о спроведеним обукама; Број обучених полазника | Имплементација Правилника | Обучени контролори за технички преглед возила | МУП, АБС | МУП удружење осигуравача Србије | Буџет Републике Србије. буџет АБС, Полазници обуке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3 |  |  |  | Усклађивање Правилника о техничком прегледу возила са прописима за мерила на линији техничког прегледа (правилници) Упознавање са захтевима за мерила на линији техничког прегледа, едукација запослених на линији техничког прегледа Имплементација правилника о техничком прегледу, као и Правилника о мерилима | Хармонизација терминологије и мерних јединица резултата мерених параметара. 80 % мерила на линији техничког прегледа у складу са најновијом регулативом 100 % мерила на линији техничког прегледа у складу са регулативом | Извештај ДМДМ | Имплементација Правилника о техничком прегледу возила и Правилника о мерилима | Квалитетнији технички прегледи возила и опремљеност линија техничких прегледа у складу са новим правилником | ДМДМ | МУП, Министарство привреде, АБС | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.4 |  |  |  | Унапређење знања и обука контролора техничких прегледа у погледу контроле тахографа на техничком прегледу | Обучено 50% контролора техничких прегледа | Извештај АБС | Унапређење знања и обука контролора техничких прегледа у погледу контроле тахографа на техничком прегледу | Обучено 100% контролора техничких прегледа | АБС | МУП, МГСИ, Представници произвођача тахографа, високо-образовне институције | Буџет АБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Иновирање и унапређење знања техничара радионица за тахографе | Семинари организовани за најмање 50% техничара | Извештај АБС | Иновирање и унапређење знања техничара радионица за тахографе | Семинари организовани за 100% техничара | Извештај АБС | Периодично иновирање и унапређење знања техничара радионица за тахографе | Семинари организовани за 100% техничара | АБС | Представници произвођача тахографа, високо-образовне институције | Буџет АБС |

| Циљ 3. Tехнолошко унапређење возила и стимулисање коришћења еколошких горива и еколошких возила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор:Број објављених прописа усклађених са стандардима УН/ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Усклађивање домаћег законодавства са стандардима УН / EУ за нова и употребљавана возила Примена прописа | Уведени и усклађени прописи са УН / EУ прописима за нова и употребљавана возила Доследна примена УН / EУ прописа | Службени гласник Републике Србије, Извештај АБС | Усклађивање домаћег законодавства са стандардима УН / EУ | Уведени и усклађени прописи са УН / EУ прописима | Службени гласник Републике Србије, Извештај АБС | Дефинисање стандарда за подизање безбедности возила | Примена УН / EУ прописа | АБС | МГСИ | Буџет АБС |

| 3.2 | Усклађивање домаћег законодавства са стандардима УН / EУ из области заштите животне средине, мониторинг емисије CO2 и примена истих. Примена Стварање услова за коришћење возила на алтернативне погоне (еколошка горива (погони), обновљиви извори енергије ОИЕ - биогорива) | Уведени и усклађени прописи са УН / EУ прописима из области заштите животне средине, мониторинг CO2 и примена правилника УН. Праћење заштите животне средине у складу са УН / EУ прописа. Увођење прописа у погледу алтернативних погона возила. |  | Службени гласник Републике Србије, Извештај АБС | Примена прописа из области заштите животне средине и мониторинг емисије CO2, стимулисање коришћења еколошких горива (погона) и обновљивих извора енергије (ОИЕ) – биогорива и еколошких возила | Праћење броја возила у саобраћају који испуњава захтеване критеријуме. Субвенције, пореске олакшице на производњу и промет еколошких горива (погона) и ОИЕ – биогорива | Извештај АБС | Дефинисање прописа за нова и половна возила у складу са стандардима УН / EУ из области заштите животне средине, стимулисање коришћења еколошких горива и еколошких возила и мониторинг емисије CO2. Шира имплементација возила на еколошка горива (погоне), ОИЕ и флексибилна возила (у погледу смеше горива) | Примена UNECE правилник, праћење возила у саобраћају који испуњава захтеване критеријуме Увођење царинских / пореских олакшица за возила на алтернативне погоне | АБС | МГСИ, МПЗЖС МУП научно-истраживачке и високо-образовне институције | Буџет АБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 4. Развој интелигентних транспортних система у/на возилу у функцији безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Број објављених прописа усклађених са стандардима УН/ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Усклађивање домаћег законодавства са стандардима УН / EУ о активној и пасивној безбедности за нова возила Примена прописа | Уведени и усклађени прописи са УН / EУ прописимау циљу унапређења активне и пасивне безбедности возила Праћење примене прописа у циљу унапређења активне и пасивне безбедности возила |  | Службени гласник Републике Србије | Примена прописа из области активне и пасивне безбедности за нова возила | Број возила у саобраћају који испуњава захтеване критеријуме | Извештај АБС | Дефинисање минималних стандарда безбедности за нова возила | Примена правилника, број возила у саобраћају који испуњава захтеване критеријуме | АБС | МУП, МГСИ | Буџет АБС |
|  |  | Поч. вредн. | Крај Вредн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СТУБ 4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ

Индикатор: Смањен број саобраћајних незгода чији је утицајни фактор човек

| Р.бр. | Активности у 2016. години | Индикатор | Извор провере | Активности у 2017. години | Индикатор | Извор провере | Активности у периоду од 2018 – 2020. године | Индикатор | Одговорна организација | Сарадња | Извори финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 1. – Унапређење нивоа знања и оспособљености возача моторних возила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Број лиценцираних аутошкола, број сертификованих предавача који држе наставу возачима којима је одузета возачка дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Унапређење модела оспособљавања кандидата за возаче у привредном друштву или средњој стручној школи која испуњава услове и који за то добију дозволу Унапређење контроле квалитета рада привредног друштва или средње стручне школе која испуњава услове и који за то добију дозволу | Број лиценцираних привредних друштава или средњих стручних школа која испуњавају услове и која за то добију дозволу Број извршених надзора у привредним друштвима или средњим стручним школама која испуњавају услове и која за то добију дозволе Број лиценцираних инструктора вожње, укључујући могућност поделе према полу Број лиценцираних предавача теоријске обуке, укључујући могућност поделе према полу Број лиценцираних испитивача, укључујући могућност поделе према полу | Извештај МУП-а, Извештај АБС-а | Унапређење контроле квалитета рада привредног друштва или средње стручне школе која испуњава услове и која за то добије дозволу | Број лиценцираних привредних друштава или средњих стручних школа која испуњавају услове и која за то добију дозволу Број извршених надзора у привредним друштвима или средњим стручним школама која испуњавају услове и која за то добију дозволу Број лиценцираних кадрова у области оспособљавања кандидата за возаче | МУП | АБС, МГСИ | Буџет Републике Србије |

| 1.2 | Лиценцирање и унапређење знања кадрова за оспособљавање кандидата за возаче Израда нових приручника за лиценцирање кадрова за оспособљавање кандидата за возаче Организација и спровођење стручног испита за предавача теоријске обуке и испитивача на возачком испиту Издавање | Број организованих и спроведених стручних испита за предавача теоријске обуке и испитивача на возачком испиту |  | Извештај АБС-а | Наставак процеса унапређења знања и компетенција особља ангажованог на оспособљавању возача и евалуација процеса | Број обученог особља, укључујући могућност поделе према полу Број издатих лиценци кадровима из области оспособљавања возача | Извештај АБС-а | Стручно усавршавање и обука лица ангажованих у систему оспособљавању возача Прилагођавање програма обуке лица ангажованих у систему оспособљавања возача у складу са закључцима истраживања везано за мало учешће лица женског пола као инструктора, испитивача или предавача | Број обученог особља, укључујући могућност поделе према полу Број издатих лиценци кадровима из области оспособљавања возача Број одузетих/изгубљених лиценци Прилагођен програм обуке лица ангажованих у систему оспособљавања возача |  | МУП, МГСИ | Буџет АБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Број организованих и спроведених семинара унапређење знања предавачима теоријске обуке, инструкторима вожње, испитивачима на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лиценци предавачима теоријске обуке, инструкторима вожње и испитивачима на возачком испиту Организација и спровођење семинара унапређењa знања предавачима теоријске обуке, инструкторима вожње, испитивачима на возачком испиту | возачком испиту Издати приручници за лиценцирање кадрова за оспособљавање кандидата за возача Број организованих и спроведених стручних испита предавача теоријске обуке и испитивача на возачком испиту Измена и допуна приручника Број лиценцираних кадрова за оспособљавање кандидата за возаче |  |  |  |  |  |  |  | АБС |  |  |
|  |  | Поч. Вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Измена програма оспособљавања возача којима је одузета возачка дозвола. Израда стручне литературе за предавача који држе наставу возачима којима је одузета возачка дозвола Издавање сертификата, организација и спровођење семинара унапређењa знања кадровима ангажованим на оспособљавању возача којима је одузета возачка дозвола | Уведени нови модули за оспособљавање возача којима је одузета возачка дозвола, у складу са извршеним саобраћајним прекршајима или кривичним делима Припремљени и одштампани материјали за унапређење знања кадрова за оспособљавање за возача којима је одузета возачка дозвола Број сертификованих предавача који држе наставу возачима којима је одузета возачка дозвола, укључујући могућност поделе према полу |  | Извештај АБС-а | Наставак процеса унапређења знања и компетенција особља ангажованог на оспособљавању возача којима је одузета возачка дозвола | Број сертификованих предавача који држе наставу возачима којима је одузета возачка дозвола, укључујући могућност поделе према полу Број организованих и спроведених семинара унапређење знања предавачима ангажованим на оспособљавању возача којима је одузета возачка дозвола | Извештај АБС-а | Обука лица ангажованих на оспособљавању возача којима је одузета возачка дозвола | Број обучених лица, укључујући могућност поделе према полу Број издатих сертификата кадровима из области оспособљавања возача којима је одузета возачка дозвола | АБС | МУП, МГСИ | Буџет АБС |
|  |  | Поч. вредн | Крај. вредн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Број организованих и спроведених семинара унапређење знања предавачима ангажованим на обуци возача којима је одузета возачка дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поч. вредн | Крај. вредн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.4 | Припрема програма за неискусне и младе возаче | Започет рад на припреми програма за неискусне и младе возаче | Извештај МУП-а | Измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима | Усвојене измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима |  | Службени гласник Републике Србије | Наставак активности, евалуација и унапређење реализованих активности | Извештаји о реализацији програма за младе и неискусне возаче | МУП | МГСИ, АБС МПНТР, ЗУОВ | Буџет Републике Србије и буџет АБС/донација |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Стварање услова за успостављање система лиценцирања професионалних возача (CPC) | Усвојене измене и допуне ЗоБС и донети подзаконски акти (CPC) за примену одредби ЗОБС-а | Службени гласник Републике Србије | Успостављање система лиценцирања професионалних возача (CPC): - Овлашћивање правних лица која ће вршити почетну и периодичну обуку возача - Припрема приручника за стицање сертификата (лиценце) професионалног возача Организовање и спровођење почетне и периодичне обуке професионалних возача Спровођење стручног испита за стицање лиценце професионалног возача | Број овлашћених правих лица за спровођење почетне и периодичне обуке Припремљени оштампани приручници за обуку Број спроведених почетних и периодичних обука за професионалне возаче Број одржаних стручних испита за стицање лиценце професионалног возача Број лиценцираних професионалних возача |  | Извештај АБС-а | Наставак активности | Број овлашћених правих лица за спровођење почетне и периодичне обуке Број спроведених почетних и периодичних обука за професионалне возаче Број одржаних стручних испита за стицање лиценце професионалног возача Број лиценцираних возача професионалаца | МГСИ, АБС | МУП, МЗ, Институт за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“, научно-истраживачке и високо-образовне институције | Буџет АБС |
| Циљ 2. – Унапређење безбедности учесника у саобраћају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Број спроведених кампања у безбедности саобраћаја, број уграђених студија и анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Национална кампања безбедности саобраћаја | Број спотова припремљених и емитованих (појас, алкохол и психоактивне супстанце). Број секунди емитовања на ТВ и радију. Број прегледа аудио и видео материјала (Радио, ТВ, сајт АБС, сајтови министарстава и посебних организација, Facebook, YouTube и др.). Промена у броју саобраћајних незгода, погинулих и тешко повређених услед конзумирања алкохола и невезивања сигурносног појаса Мерење ефеката кампање, укључујући могућност поделе према полу | Извештај АБС-а | Наставак активности | Број спотова припремљених и емитованих (појас, алкохол и психоактивне супстанце). Број секунди емитовања на ТВ и радију. Број прегледа аудио и видео материјала (Радио, ТВ, сајт АБС, сајтови министарстава и посебних организација, Facebook, YouTube и др.). Промена у броју саобраћајних незгода, погинулих и тешко повређених услед конзумирања алкохола и невезивања сигурносног појаса Мерење ефеката кампање, укључујући могућност поделе према полу |  | Извештај АБС-а | Наставак активности | Број спотова припремљених и емитованих (појас, алкохол и психоактивне супстанце). Број секунди емитовања на ТВ и радију. Број прегледа аудио и видео материјала (Радио, ТВ, сајт АБС, сајтови министарстава и посебних организација, Facebook, YouTube и др.). Промена у броју саобраћајних незгода, погинулих и тешко повређених услед конзумирања алкохола и невезивања сигурносног појаса Мерење ефеката кампање, укључујући могућност поделе према полу. | АБС | МГСИ, МУП, МЗ, МРЗБСП, локалне самоуправе | Буџет АБС |
| 2.2 |  |  |  | Кампање за подизање свести о ризицима које носи прекорачење брзине за учешће у саобраћају | Број спотова припремљених и емитованих (брзина). Број прегледа аудио и видео материјала (Радио, ТВ, сајт АБС, сајтови министарстава и посебних организација, Facebook, YouTube и др.) Промена у броју саобраћајних незгода, погинулих и тешко повређених услед прекорачења брзине. Мерење ефеката кампање, укључујући могућност поделе према полу . |  | Извештај АБС а | Наставак активности | Број спотова припремљених и емитованих (брзина) Број прегледа аудио и видео материјала (Радио, ТВ, сајт АБС, сајтови министарстава и посебних организација, Facebook, YouTube и др.) Промена у броју саобраћајних незгода, погинулих и тешко повређених услед прекорачења брзине Мерење ефеката кампање, укључујући могућност поделе према полу. | АБС | МГСИ, МУП, МЗ, МРСП, локалне самоуправе | Буџет АБС |

| 2.3 | Анализа система рехабилитације“ возача у РепублициСрбији по ЗоБС. Унапређење система „рехабилитације” возача у Републици Србији по ЗоБС-у | Извршена анализа система „рехабилитације” возача у ЕУ Извршена анализа примене система „рехабилитације” возача у Републици Србији Број возача којима је одузета возачка дозвола због скупљених казнених поена, укључујући могућност поделе према полу. Број возача који су похађали семинаре за „рехабилитацију” возача, укључујући могућност поделе према полу. Извршене измене и допуне ЗоБС Извршене измене и допуне правилника који регулише област „рехабилитације” возача | Извештај АБС-а | Наставак активности | Број возача којима је одузета возачка дозвола због скупљених казнених поена, укључујући могућност поделе према полу. Број рехабилитованих возача/број одузетих дозвола, укључујући могућност поделе према полу. | Извештај АБС-а | Наставак активности | Извршена анализа система „рехабилитације” возача у ЕУ Извршена анализа примене система „рехабилитације” возача у Републици Србији Извршене измене и допуне ЗоБС-а | МУП, АБС | МГСИ | Буџет АБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 |  |  |  | Студија о могућностима примене „Alcolock” уређаја за поједине групе учесника у саобраћају | Извршена студија Имплементиране мере у ЗоБС-у | Извештај АБС-а | Уградња „Alcolock”уређаја за поједине групе учесника у саобраћају | Број уграђенх „Alcoloc” уређаја | АБС | МГСИ, МУП, МЗ, ТКБС | Буџет АБС |

| Циљ 3. – Унапређење безбедности рањивих категорија учесника у саобраћају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор: Проценат смањења броја страдања рањивих категорија учесника у саобраћају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализа страдања рањивих категорија учесника у саобраћају (деца, старији од 65 година, пешаци, бициклисти, моторизовани двоточкаши, особе са посебним потребама, укључујући могућност поделе према полу) са предлогом мера за унапређење њихове безбедности | Израђена анализа и студија | Извештај АБС-а, Интернет страница: http://www.abs.gov.rs | Реализација предложених мера и праћење ефеката мера | Број реализованих мера, смањење страдања рањивих категорија учесника у саобраћају (Биће утврђено на основу анализе и студије) | Извештај АБС-а | Анализа страдања рањивих категорија учесника у саобраћају (деца, старији од 65 година, пешаци, бициклисти, моторизовани двоточкаши, особе са посебним потребама, укључујући могућност поделе према полу) са предлогом мера за унапређење њихове безбедности | Број израђених анализа и студија | Локалне самоуправе | АБС | Буџет локалне самоуправе |

| Циљ 4. – Унапређење саобраћајног васпитања и образовања у саобраћају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор: Број акредитованих програма из области безбедности саобраћаја намењених васпитачима и учитељима, број обучених васпитача и учитеља, број одржаних семинара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Припрема за развој компетенција наставника за реализацију саобраћајног образовања и васпитања унапређивањем квалитета програма сталног стручног усавршавања и израдом нових програма стручног усавршавања са овим садржајима Припрема примене програма од јавног интереса ради едукације психолошко-педагошке службе и представника педагошког колегијума-основне и средње школе (методолошки приступ у реализацији постојећих садржаја) | Извршена припрема | Извештај АБС-а, Извештај МПНТР | Развој компетенција наставника за реализацију саобраћајног образовања и васпитања унапређивањем квалитета програма сталног стручног усавршавања и израдом нових програма стручног усавршавања са овим садржајима Примена програма од јавног интереса ради едукације психолошко-педагошке службе и представника педагошког колегијума-основне и средње школе (методолошки приступ у реализацији постојећих садржаја) | Израђени програми који се налазе на листи програма од јавног интереса и одобрени од стране министра задуженог за послове образовања Реализовани ТоТ семинари за обуку тренера; Извршено пилотирање реализације програмана минимум 10% школа Примењен програм у 50% основних и средњих школа од стране просветних саветника и обучених тренера Примењени нови садржаји и/или приступиса ученицима у 90% школа у којима је реализован програм обуке | Извештај АБС-а, Извештај МПНТР | Наставак примене програма у свим основним и средњим школама од стране обучених тренера Реализација евалуације програма ради унапређивања програма едукације психолошко-педагошке службе и представника педагошког колегијума-основне школе и средње школе/ Примена нових садржаја и/или приступа са ученицима у школама у којима је реализован програм Припрема нових програма стручног усавршавања у процесу професионалног развоја запослених у образовању на основу предложених мера за унапређивање и примена истих. Континуирани наставак реализације програма Израда веб сајта са ажурираним садржајима за наставнике и друге запослене у школама | Припремљени и примењени унапређени програми за запослене основних и средњих школа од стране обучених тренера Примена програма за запослене у 100% основних и средњих школа од стране обучених тренера. Евалуирани постојећи програми стручног усавршавања Примењени нови садржаји и/или приступи са ученицима у свим школама. | МПНТР | МУП, МГСИ, МЗ, ЗУОВ, ЗВКВ, АБС | Буџет Републике Србије и буџет АБС |
| 4.2 | Припрема прегледа и анализа постојећих наставних програма у којима се реализују садржаји везани за саобраћајно васпитање (Свет око нас, Природа и друштво, Техничко и информатичко образовање и др.) Припрема прегледа и анализа постојећих наставних програма у којима се реализују садржаји везани за здравствено васпитање (Биологија, Грађанско васпитање и др.) Припрема едукација наставника за примену нових садржаја у наставним програмима (стручно усавршавање, брошуре, материјали) Припрема да се обезбеди да веб платформа буде активна како би одговорили наставницима Припрема примене нових програма | Извршена припрема | Извештај ЗУОВ | Преглед и анализа постојећих наставних програма у којима се реализују садржаји везани за саобраћајно васпитање (Свет око нас, Природа и друштво техничко и информатичко образовање и др.) Преглед и анализа постојећих наставних програма у којима се реализују садржаји везани за здравствено васпитање (Биологија, Грађанско васпитање и др.) Едукација наставника за примену нових садржаја у наставним програмима (стручно усавршавање, брошуре, материјали) Обезбеђивање да веб платформа буде активна како би одговорили наставницима Примена нових програма | Радне групе израдиле предлоге за нове или за унапређивање постојећих наставних програма; Усвојени правилници којима се омогућава примена нових наставних програма Едуковано 50% наставника који реализују предмете чији су наставни програми иновирани. Обезбеђена активна веб платформа са материјалима и потребним одговорима наставницима. Примењени нови програми од стране едукованих наставника | Извештај ЗУОВ | Наставак едукација наставника за примену нових садржаја у наставним програмима (стручно усавршавање, брошуре, материјали) Обезбедити да веб платформа буде активна како би одговорили потребама наставника и и ученика Примена нових програма од стране свих наставника Увођење нових садржаја у оквиру постојећих такмичења о саобраћају за ученике Планирање и организацијa нових такмичења у познавању саобраћаја Наставак унапређивања и иновирања постојећих такмичења и увођење нових садржаја и такмичења о саобраћају На школском нивоу подржати увођење секције које ће се бавити темама безбедности у саобраћају | Радне групе израдиле предлоге за нове или за унапређивање постојећих наставних програма Иновирани правилници којима се прописују наставни програми Реализована или иновирана постојећа (за 50% већи број учесника) Реализована такмичења (за 70% већи број учесника) Иновирани садржаји су део садржаја такмичења или су реализована нова такмичења Реализован рад нових секција у 30% школа | ЗУОВ | ЗВКВ,МПНТР, АБС, НПС, ССО , МУП, МГСИ, МЗ, стручна друштва која припремају садржаје такмичења | Буџет Републике Србије и буџет АБС |
| 4.3 | Припрема за унапређивање саобраћајног васпитања и образовања у предшколским установама Припрема наставка реализације обука васпитача у предшколским установама за примену програма и дистрибуција материјала Припрема за спровођење саобраћајног васпитања у предшколским установама ради информисања и стицања вештина за повећање безбедности деце у саобраћају | Извршена припрема | Извештај ЗУОВ, Извештај АБС | Унапређивање саобраћајног васпитања и образовања у предшколским установама Наставак реализације обука васпитача у предшколским установама за примену програма и дистрибуција материјала Спровођење саобраћајног васпитања у предшколским установама ради информисања и стицања вештина за повећање безбедности деце у саобраћају | Припремљен програм за едукацију васпитача у предшколским установама Добијена акредитација програма за васпитаче ради едукације предшколске деце Број едукованих тренера Број пилот предшколских установа у којима је организовано примена програма (10%) Реализовани семинари за васпитаче у 70% предшколских установа 90% едукованих васпитача примењују садржаје из програма | Извештај ЗУОВ, Извештај АБС | Континуирани наставак активности Наставак активности и иновирање постојећег програма | Реализовани семинари за васпитаче у 100% предшколских установа 95% едукованих васпитача примењују садржаје из програма Број одржаних семинара унапређења знања за васпитача Број васпитача који су похађали програме обуке Иновирани програми примењени и пилотирани у предшколским установама, како би се наставила промена истих ради унапређивања знања и вештина деце и повећања њихове безбедности у саобраћају | ЗУОВ, | МПНТР, ТКБС, АБС МГСИ, МУП, локалне самоуправе, удружења васпитача | Буџет Републике Србије и буџет АБС |

| 4.4. | Обезбеђивање сигурносне опреме за децу и ученике (бициклистичке кациге, светло-одбојне ознаке, високо-рефлектујућа одећа) | Обезбеђена сигурносна опрема у 30% локалних самоуправа | Извештај АБС, Извештај МПНТР | Наставак активности подстицање издавачке делатности у области образовања и васпитања (уџбеника и друге литературе, наставних средстава и др.) | Обезбеђена сигурносна опрема у 70% локалних самоуправа Припремљени и одштампани приручници и уџбеници за ученике и остала наставна средства | Извештај АБС, Извештај МПНТР | Наставак активности | Обезбеђена сигурносна опрема у 100% локалних самоуправа | Локалне самоуправе | МПНТР, ТКБС, АБС МГСИ, МУП, ЗУОВ | Буџет локалних самоуправа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Унапређивање вештина, знања ученика у средњим школама и мотивисање за здраве животне стилове и безбедно живљење кроз вршњачку едукацију у средњим школама Наставак активности на унапређивању вештина, знања ученика у средњим школама и осмишљавање даљих активности специфичних за одређене у локалне самоуправе | Међуресорна радна група је припремила програм обуке вршњачких едукатора (ученика у средњим школама) Одобрен програм вршњачке едукације од стране МПНТР Реализована обука вршњачких едукатора Програм реализован у 5% пилот школа Резултати мерења ефеката програма, укључујући могућност поделе према полу. Програм реализован у 50% средњих школа Реализоване акције младих у 30% локалних заједница којима се подиже свест, мотивација за здраве стилове живота и саобраћајна култура младих Мерење ефеката програма, укључујући могућност поделе према полу | Извештај АБС | Наставак активности на унапређивању вештина, знања ученика у средњим школама и осмишљавање даљих активности специфичних за одређене у локалне самоуправе | Програм реализован у 80% средњих школа Мерење ефеката програма, укључујући могућност поделе према полу Реализоване акције младих у 60% локалних заједница којима се подиже свест, мотивација за здраве стилове живота и саобраћајна култура младих | Извештај АБС | Наставак активности на унапређивању вештина, знања ученика у средњим школама и осмишљавање даљих активности специфичних за одређене у локалне самоуправе | Програм реализован у 100% средњих школа Мерење ефеката програма, укључујући могућност поделе према полу Реализоване акције младих у 100% локалних заједница којима се подиже свест, мотивација за здраве стилове живота и саобраћајна култура младих | Центар младих Србије | АБС, Ученички парламенти на нивоу школа, ЗУОВ, МПНТР, локална самоуправа | Буџет АБС и локалних самоуправа |

СТУБ 5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

Индикатор: Успостављена Координација хитних служби, скраћено време одзива хитних служби до места СН

| Р.бр. | Активности у 2016. години |  | Индикатор |  | Извор провере | Активности у 2017. години | Индикатор | Извор провере | Активности у периоду од 2018 – 2020. године | Индикатор | Одговорна организација | Сарадња | Извори финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 1. – Координација хитних служби на ЛМСН и спречавање настанка секундарних саобраћајних незгода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Успосављене процедуре за координирано деловање хитних служи на ЛМСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стварање услова за унапређење координисаног деловања хитних служби на месту саобраћајне незгоде (понашање хитних служби на ЛМСН, обавезна опрема за обележавање и заштиту припадника хитних служби, обележавање ЛМСН) | Потписан протокол о координисаном деловању хитних служби на месту саобраћајне незгоде |  | Извештај МУП; Извештај МЗ |  |  |  |  |  |  | МУП, МЗ | АБС, МГСИ, научне установе, ЦК, Удружења грађана Институт за јавно здравље | Буџет Републике Србије, буџет АБС-а |

| 1.2 |  |  |  | Почетак рада на успостављању заједничког канала радио комуникације за све екипе хитних служби које поступају у конкретном случају | Донета одлука о успостављању заједничког канала радио комуникације |  | Извештај МУП; Извештај МЗ | Наставак активности | Успостављене фреквенције и опремљене све екипе | МУП, МЗ | РАТЕЛ | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Израда анализе потреба за набавком опреме за реаговање ХС у тунелима и изналажење потенцијалног донатора и осталих потенцијалних извора финансирања | Израђена анализа потреба | Извештај МУП Извештај МЗ | Почетак рада на спровођењу поступка јавне набавке адекватне опреме за реаговање ХС у тунелима, у складу са расположивим средствима | Проценат опремљених јединица ХС за реаговање у тунелима |  | Извештај МУП Извештај МЗ | Наствак активности | Комплетно опремање ХС за реаговање у тунелима | МУП, МЗ | МГСИ, ЈППС, АБС | Буџет Републике Србије |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% | 20% |  |  |  |  |  |  |

| Циљ 2. – Скраћење времена потребног за остваривање комуникације позиваоца са надлежним хитним службама (полиција, ХМП, ВСЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор: Број хитних служби са унапређеном комуникацијом између позиваоца и хитних служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализа потреба за увођење потпуно оперативног система 112 у Републици Србији | Урађена анализа | Извештај МУП; Извештај МЗ |  |  |  |  |  | МУП, МЗ | МУП, одговорне организације, АБС, локална самоуправа, телекомуникационе компаније, мобилни оператери, РАТЕЛ, МТТТ, Институт за јавно здравље | ЕУ фондови, Буџет Републике Србије |

| 2.2 |  |  |  | Унапређење телефонске комуникације путем троцифрених бројева између позиваоца и територијално надлежне хитне службе; Детаљна процена трошкова неопходних за унапређење телефонске комуникације путем троцифрених бројева између позиваоца и територијално надлежне хитне службе | Број хитних служби са којима се телефонска комуникација остварује директно путем троцифрених бројева Детаљно процењени неопходни трошкови |  | Извештај МУП; Извештај МЗ |  |  | МУП, МЗ | МУП, Одговорне организације, АБС, локална самоуправа, телекомуникационе компаније, мобилни оператери, РАТЕЛ, МТТТ, Институт за јавно здравље | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% | 20% |  |  |  |  |  |  |

| 2.3 |  |  |  | Кампања за информисање јавности о бројевима хитних служби | Реализована кампања |  | Извештај АБС |  |  | АБС | Одговорне организације, МУП МЗ МРАД МПРОС МТТ Т медији, средства јавног оглашавања, удружење грађана | Буџет АБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 |  |  |  | Унапређење постојећег информационо – технолошког система хитних служби кроз набавку одговарајуће ИТ опреме | Проценат хитних служби опремљен одговарајућом ИТ опремом |  | Извештај МУП; Извештај МЗ |  |  | МУП, МЗ | АБС, локална самоуправа | Буџет Републике Србије |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% | 30 % |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | Кампања за информисање јавности о броју 112 | Реализована кампања | МУП | Одговорне организацијеМЗ МРЗБСП МПРОС, медији, средства јавног оглашавања, удружење грађана | Буџет Републике Србије |

| 2.6 |  |  |  |  |  |  | Стварање услова за успостављање система за пријем аутоматских хитних позива – e-call систем | Формиран правни основ за успостављање система за пријем аутоматских позива | МУП | Одговорне организације,МТТТ, АБС, телекомуникациионе компаније, мобилни оператери, РАТЕЛ, произвођачи и продавци возила | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 3. – Скраћење времена од успостављања позива односно пријема информације до поласка екипе (екипа) хитне службе на ЛМСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Проценат опремљених диспечерских јединица и екипа хитних служби средствима радио везе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Припремне активности неопходне за опремање свих диспечерских јединица и свих екипа хитних служби системом ТЕТРА | Спроведене активности | Извештај МУП, Извештај МЗ | Опремање свих диспечерских јединица и свих хитних служби | 100% опремљених диспечерских јединица и екипа хитних служби средствима радио везе | МУП МЗ | РФЗО РАТЕЛ Локална самопурава | Буџет Републике Србије |

| 3.2 |  |  |  | Анализа потреба и процена неопходних трошкова за опремање ватрогасно спасилачких објеката | Израђена анализа и процена трошкова | Извештај МУП | Опремање ватрогасно спасилачких објеката опремом која омогућава одржавање прописаног притиска у систему камиона | Проценат опремљених ватрогасно спасилачких објеката | МУП (Сектор за ванредне ситуације) | Осигуравајућа друштва | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 4. – Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на ЛМСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор: Успостављене процедуре за реаговање хитних служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Израда и усвајање процедура и програма обука | Израђена и усвојена процедура и програма обука | Извештај МУП, Извештај МЗ | Обука возача возила хитних служби за поступање у складу са процедурама | 80% обучених возача | МЗ, АБС | ЗХМП и ДЗ | Буџет Републике Србије |

| 4.2 |  |  |  | Анализа потребе за успостављање СХМП за континуирани пријем и збрињавање ургентних стања у општинама са мање од 25.000 становника, а чија СХМП је територијално надлежна за државни пут I реда | Израђена анализа | Извештај МЗ | Успостављање СХМП за континуирани пријем и збрињавање ургентних стања у општинама са мање од 25 000 становника, а чија СХМП је територијално надлежна за државни пут I реда | Број СХМП | МЗ, локалне самоуправе | МЗ, РФЗО локалне самоуправа | локална самоуправа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3 |  |  |  |  |  |  | Израда Студије оправданости успостављања оперативних база на сваких 50 км аутопута (укључујући и анализу тренутних локација хитних служби, као и области којима приступају у што краћем временском периоду) | Израђена студија | МУП, МЗ, Управљач пута | РФЗО | Буџет Републике Србије, буџет друштава за осигурање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4 |  |  |  | Редефинисање територијалних надлежности хитних служби у складу са принципом хитности уместо административним границама локалне самоуправе, на Коридору 10 | Израђена оперативна карта реаговања за Коридор 10 | Извештај МЗ | Редефинисање територијалних надлежности хитних служби у складу са карактеристикама путне мреже уместо административним границама локалне самоуправе, за све државне путеве | Израђена оперативна карта реаговања за све државне путеве | МЗ | МУП АБС РГЗ РФЗО локалне самоуправа Институт за јавно здравље | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 |  |  |  | Успостављање система ГПС праћења возила хитних служби из диспечерског центра | Проценат возила и диспечерских центара опремљених за ГПС праћење возила | Извештај МУП, Извештај МЗ | Наставак активности | 100 % возила и диспечерских центара опремљених за ГПС праћење возила | МЗ МУП | локална самоуправа, ЗХМП ДЗ осигуравајућа друштва | Буџет Републике Србије, буџет друштава за осигурање |

| Циљ 5. – Унапређење квалитета рада припадника хитних служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор: Усвојене процедуре у складу са ЕУ стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Израда анализе за прописивање процедура обављања увиђаја Прописивање и усвајање процедура обављања увиђаја | Израђена анализа Усвојена процедура |  | Извештај МУП |  |  | МУП |  | Буџет Републике Србије |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  | Обука припадника МУП и истражних органа у складу са прописаном процедуром | Проценат обучених припадника МУП | МУП | МП, АБС | Корисници обуке |
| 5.3 |  |  |  | Обука припадника хитних служби у погледу координације, комуникације и реаговања хитних служби у тунелима | Проценат обучених припадника |  | Извештај МУП | Наставак активности | Проценат обучених припадника | МУП | МЗ, ЗХМП и ДЗ | Корисници обуке |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  | Израда потребне документације за набавку возила, уређаја и опреме за вршење увиђаја саобраћајних незгода Набавка возила, уређаја и опреме за вршење увиђаја саобраћајних незгода | Израђена документација Број набављених возила за вршење увиђаја саобраћајних незгода са комплетном опремом |  | Извештај МУП | Набавка возила, уређаја и опреме за вршење увиђаја саобраћајних незгода | Број набављених возила за вршење увиђаја саобраћајних незгода са комплетном опремом | МУП | АБС | Казне за саобраћајне прекршаје, донације |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |

| 5.5 |  |  |  | Прописивање процедура спасавања за ватрогасно спасилачке службе | Усвојена процедура |  | Извештај МУП |  |  | МУП Сектор за ванредне ситуације | МЗ | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 |  |  |  | Обука ватрогасаца спасилаца у складу са прописаном процедуром | Проценат обучених полазника |  | Извештај МУП | Наставак активности | Проценат обучених полазника | МУП |  | Буџет Републике Србије |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% | 30% |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  | Опремање ватрогасно спасличаких екипа за техничке интервенције у саобраћајним незгодама | Проценат покривене територије Републике Србије |  | Извештај МУП | Наставак активности | Проценат покривене територије Републике Србије | МУП | Осигуравајућа друштва | Буџет Републике Србије |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% | 30% |  |  |  |  |  |  |

| 5.8 |  |  |  |  |  |  | Прописивање процедура за поступање хитних служби у саобраћајним незгодама са великим бројем повређених лица (масовне незгоде) | Усвојена процедура |  | МУП | Научне установе, Сектор за ванредне ситуације МЗ МГСИ, МО, АБС, ЦК, ГСС, Удружења грађана и остали | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9 |  |  |  |  |  |  | Обука припадника хитних служби за деловање у масовним саобраћајним незгодама | Проценат обучених припадника |  | МУП МЗ | МО | Буџет Републике Србије |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 30% |  |  |  |
| 5.10 |  |  |  | Прописивање процедура и потребне опреме за збрињавање повређених у саобраћају | Усвојен специфични водич добре клиничке праксе | Извештај МЗ |  |  |  | МЗ | ЗХМП ДЗ, научне институције, удружења грађана |  |

| 5.11 | Обука припадника СХМП у збрињавању повређених у саобраћају кроз континуирану медицинску едукацију | 10 % обучених за збрињавање повређених у саобраћају | Извештај МЗ | Наставак активности | 25 % обучених за збрињавање повређених у саобраћају | Извештај МЗ | Наставак активности | 60 % обучених за збрињавање повређених у саобраћају | МЗ | ЗХМП ДЗ Удружења грађана | Корисници обуке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | Израда оперативних планова збрињавања великог броја повређених по здравственим установама | 25% израђених планова | Извештај МЗ | Наставак активности | 50% израђених планова | Извештај МЗ | Наставак активности | 100% израђених планова | МЗ | Здравствене установе МУП МО |  |
| 5.13 |  |  |  |  |  |  | Формирање центра за заједничку обуку хитних служби за територију Републике Србије | Формиран, опремљен, и оперативно функционал ан центар | МУП | МЗ МО осигуравајућа друштва | Буџет Републике Србије |

| Циљ 6. – Скраћење времена транспорта повређеног од ЛМ СН до здравствене установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор: Урађене анализе за оправданост успостављања хеликоптрске службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | Израда студије оправданости формирања хеликоптерске службе транспорта повређених у саобраћајним незгодама | Израђена студија | Извештај МУП, Извештај МЗ |  |  | МУП, МЗ | МГСИ, МУП МО МЗ, АБС, научне институције, Удружења грађана | Буџет Републике Србије |
| 6.2 |  |  |  | Анализа потреба и локација за које је неопходно обезбедити опрему за хеликоптерске службе, процена могућности слетања ваздухоплова на именоване локације, у складу са резултатима анализе и изналажење потенцијалних извора финансирања | Израђена анализа | Извештај МУП | Набавка средстава и опреме за хеликоптерску службу транспорта повређених ( 1 хеликоптер у 2018, 2 хеликоптера у 2019. и 2 хеликоптера у 2020.) | Набављена средства и опрема –укупно 5 хеликоптера | Влада (МУП) | МГСИ МУП МО, МЗ | Буџет Републике Србије |

| 6.3 |  |  |  |  |  |  |  | Обука летачког, медицинског и осталог особља за хеликоптерски транспорт повређених | Број обучених пилота, медицинског и другог особља | Влада (МУП) | МГСИ МУП МО, МЗ | Буџет Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | Запошљавање по 4 пилота по набавци летелице | Запослено 20 пилота | МУП |  | Буџет Републике Србије |
| 6.5 |  |  |  | Обука припадника хитних служби и хеликоптерске службе за заједничко деловање на земљи | Проценат обучених полазника |  | Извештај МУП, Извештај МЗ |  |  | МУП, МЗ | МУП МО, МЗ | Буџет Републике Србије |
|  |  |  |  |  | Поч. вредн. | Крај. вредн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% | 30% |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  |  | Набавка средстава и опреме за пријем повређених транспортованих хеликоптером | Набављена средства и опрема |  | Извештај МЗ |  |  | Влада (МЗ) | МГСИ МУП МО, МЗ | Буџет Републике Србије |
| 6.7 |  |  |  |  |  |  |  | Формирање хеликоптерске службе транспорта повређених у саобраћајним незгодама | Формирана, опремљена, обучена и функционално оперативна служба | МУП | МГСИ МУП МО, МЗ | Буџет Републике Србије |
| 6.8 |  |  |  | Стварање законских услова неопходних за добијање дозволе за обављање превоза путника у комерцијалне сврхе | Створени законски услови |  | Извештај МУП | Усвајање подзаконских аката у вези добијања АОЦ дозволе | Усвојена подзаконска акта и добијена АОЦ дозвола | МУП |  | Буџет Републике Србије |

СКРАЋЕНИЦЕ:

| МГСИ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |
| --- | --- |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| МЗ | Министарство здравља |
| МП | Министарство правде |
| МТТТ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| МПЗЖС | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| МРЗБСП | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МО | Министарство одбране |
| АБС | Агенција за безбедност саобраћаја |
| ЈППС | Јавно предузеће „Путеви Србије“ |
| ТКБС | Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима |
| РФЗО | Републички фонд за здравствено осигурање |
| РГЗ | Републички геодетски завод |
| ЗХМП | Завод за хитну медицинску помоћ |
| ДЗ | Дом здравља |
| СХМП | Служба хитне медицинске помоћи |
| ХМП | Хитна медицинска помоћ |
| ЗУОВ | Завод за унапређивање образовања и васпитања |
| ЗВКВ | Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања |
| КЦ | Клинички центри |
| ЦК | Црвени крст |
| ГСС | Горска служба спасавања |
| НПС | Национални просветни савет |
| ССО | Савет за средње стручно образовање |
| ЛМСН | Лице места саобраћајне незгоде |
| ХС | Хитна служба |
| ДМДМ | Дирекција за мере и драгоцене метале |
| ВСЈ | Ватрогасно спасилачке јединице |