На основу члана 3. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,  44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КОЈА ЈЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОШТЕЋЕНЕ ИЛИ ПОРУШЕНЕ УСЛЕД ДЕЈСТВА ПОПЛАВА У ЈУНУ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у јуну 2020. године.

Члан 2.

Државни програм обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе, оштећене или порушене услед дејства поплава у јуну 2020. године одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-540/2021

У Београду, 21. јануара 2021. године

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КОЈА ЈЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОШТЕЋЕНЕ ИЛИ ПОРУШЕНЕ УСЛЕД ДЕЈСТВА ПОПЛАВА У ЈУНУ 2020. ГОДИНЕ

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

Државни програм обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у јуну 2020. године (у даљем тексту: Државни програм обнове) односи се на обнову комуналне инфраструктуре (системи за водоснабдевање и канализациона мрежа), обнову оштећених или порушених мостова, санацију водотокова другог реда и санацију клизишта и других оштећења на путним правцима, насталих услед дејства поплава у јуну 2020. године, а у складу са чланом 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, број  112/15 – у даљем тексту: Закон).

Мере утврђене овим програмом спроводе се на делу територије Републике Србије у јединицама локалне самоуправе које су обухваћене Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 91/20), коју  је Влада донела на седници од 26. јуна 2020. године.

2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућих даљих штетних последица поплава, односно дејства клизишта

На основу података добијених од надлежних органа јединица локалних самоуправа и провере на терену утврђена су, након поплава које су задесиле поједине јединице локалне самоуправе у јуну месецу 2020. године, оштећења комуналне инфраструктуре и водотокова који су у надлежности јединица локалне самоуправе. Установљено је да је поплавни талас нанео озбиљна оштећења на објектима за водоснабдевање и канализационој мрежи.

Поплавамa у јуну 2020. године уништени су или оштећени мостови, покренута су клизишта и појавила су се и друга оштећења на путним правцима која су у надлежности јединица локалне самоуправе, што је проузроковало поремећај или прекид саобраћаја.

У циљу нормалног функционисања свакодневног живота становништва у областима које су биле угрожене поплавама у јуну 2020. године неопходно је извршити обнову комуналне инфраструктуре (систем за водоснабдевање и канализациону мрежу), обнову мостова, санацију клизишта и других оштећења, као и водотокова другог реда.

3. Мере које треба предузети

Мере које треба предузети ради обнове инфраструктуре дефинисане овим државним програмом су:

- претходни и припремни радови и активности на изради техничке документације (предмери, предрачуни и пројекти и пријава радова надлежним општинским или другим органима и др. активности), за радове на обнови ових објеката, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 − исправка, 64/10 − УС, 24/11, 121/12, 42/13 − УС, 50/13 − УС, 98/13 − УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон и 9/20).

- добијање локацијске и грађевинске дозволе за изградњу објеката из овог државног програма, а у случају санације објеката решење о одобрењу за извођење радова.

4. Начин и обим спровођења мера и критеријуми за спровођење мера

Јединица локалне самоуправе подноси Канцеларији за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) захтев за обнову објеката комуналне инфраструктуре, мостова, санирање клизишта и водотокова другог реда.

Уз захтев потребно је доставити:

- Записник о процени штете на објектима инфраструктуре који су предмет овог државног програма обнове;

- Изјаву градоначелника/председника града/општине да је штета на овим објектима настала као последица поплава у јуну 2020. године;

- Изјаву градоначелника/председника града/општине да су ови објекти из надлежности јединице локалне самоуправе;

- Изјаву градоначелника/председника града/општине да нису обезбеђена средства за санацију ових објеката из других извора финансирања.

Јединица локалне самоуправе, по добијању обавештења о прихватању пројекта обнове од стране Канцеларије, покреће и спроводи поступак јавне набавке и закључује уговор са извођачем радова и пружаоцем услуге стручног надзора. Јединица локалне самоуправе дужна је да редовно о свим фазама реализације пројекта обнове објеката инфраструктуре извештава Канцеларију, у складу са уговором којим се уређују права и обавезе у реализацији пројекта, закљученим између Канцеларије и јединицe локалне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе доставља Канцеларији, ради плаћања, потписан и оверен захтев за плаћање са документацијом о реализацији уговора (привремене и окончану ситуацију, фактуре, банкарске гаранције и друго) и извештај стручног надзора.

Канцеларија врши плаћање извођачу радова по претходно испостављеним и одобреним ситуацијама, а у складу са наведеним условима из овог одељка.

Канцеларија може вршити плаћање на рачун јединице локалне самоуправе која, у складу са уговором о јавној набавци врши плаћање извођачу радова односно добављачу, односно пружаоцу услуге, а у складу са навeденим условима из Одељка 4. овог програма. Канцеларија врши плаћање извођачу радова или јединици локалне самоуправе у зависности од природе и предмета јавне набавке.

5. Редослед спровођења мера

Приоритет и обим извођења радова на отклањању последица поплава на објектима комуналне инфраструктуре, мостова, санирању клизишта и водотокова другог реда биће дефинисан у односу на  степен оштећења ових објеката, са циљем што бржег успостављања комуналне инфраструктуре и мостова у функцију.

6. Рокови за спровођење мера

Рок за спровођење мера и активности на обнови и изградњи комуналне инфраструктуре и мостова је 31. децембар 2022. године. У случају да поједини радови на обнови и изградњи комуналне инфраструктуре, мостова, санирању клизишта и водотокова  другог реда не буду завршени у горе наведеном року, због недостатка финансијских средстава или неких других објективних и оправданих разлога, исти се могу реализовати, уз сагласност Канцеларије, и после овог рока.

7. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења појединих мера и активности

Канцеларија је надлежна за координацију активности на реализацији овог државног програма обнове.

Носилац спровођења мера и активности из овог државног програма обнове је јединица локалне самоуправе, на начин описан у Одељку 4. овог државног програма обнове.

8. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања

Средства за спровођење овe уредбе у износу од 600.000.000 динара обезбедиће се повећањем извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, преносом средстава из Зајма за развојне политике у области управљања ризицима од непогода с опцијом одложеног повлачења средстава у случају непогода (ДРМ ЦАТ-ДОО) из зајма Међународне банке за обнову и развој/Светска банка (IBRD/WB), закљученог 12. маја 2017. године.

Након тога средства ће се распоредити на Раздео 3 - Влада, Глава 3.19 - Канцеларија за управљање јавним улагањима, Програм 1511 – Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Извор финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, Програмска активност 0002 – Координација послова након елементарне и друге непогоде, апропријација економска класификација 484 – накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 600.000.000 динара.