LD 2079 (2021)

**ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ**

*између*

**БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ**

*и*

**РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Универзитетскa инфраструктурa

- Пројектни зајам *-*

**САДРЖАЈ**

**1. ТУМАЧЕЊЕ 5**

1.1 ДЕФИНИЦИЈЕ 5

1.2 СТРУКТУРА 8

1.3 НАСЛОВИ 8

1.4 ЗАОКРУЖИВАЊЕ 8

**2.** **УСЛОВИ 8**

**3. СВРХА 8**

**4. ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ** **9**

4.1 ИЗНОС ЗАЈМА 9

4.2 ИЗНОС ЗА ИСПЛАТУ 9

4.3 ПОСТУПАК ИСПЛАТЕ 9

4.4 ПЕРИОД ИСПЛАТЕ 10

4.5 УСЛОВИ ЗА ИСПЛАТУ 10

4.6 ОТПЛАТА 11

4.7 ПРЕВРЕМЕНА ОТПЛАТА 11

4.8 ОДРЕЂИВАЊЕ КАМАТЕ 12

4.9 СТОПА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ 12

4.10 ДОГАЂАЈ ПОРЕМЕЋАЈА НА ТРЖИШТУ 12

4.11 ИСПЛАТЕ 13

**5. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 14**

5.1 ОБАВЕЗНА БРИГА 14

5.2 ПЕРИОД АЛОКАЦИЈЕ 14

5.3 ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 14

5.4 ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ПРОЈЕКТУ 15

5.5 НАБАВКА 15

5.6 МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 15

5.7 ЉУДСКА ПРАВА 16

5.8 ИНТЕГРИТЕТ 16

5.9 ТРАНСПАРЕНТНОСТ 17

**6. ПРАЋЕЊЕ 17**

6.1 ИЗВЕШТАВАЊЕ 17

6.2 ПОСЕТЕ 17

6.3 РЕВИЗИЈА 18

6.4 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ 18

6.5 ПОДАЦИ О ЗАЈМОПРИМЦУ 18

6.6. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 18

**7. PARI PASSU** 19

7.1 РАНГИРАЊЕ 19

7.2 СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 19

7.3 КЛАУЗУЛА КОЈА СЕ НАКНАДНО УНОСИ 20

7.4 ПРЕВРЕМЕНА ОТПЛАТА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 20

**8.** **ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ** 20

**9. ТРЕЋА ЛИЦА** 21

**10. НЕОДРИЦАЊЕ** 21

**11. ПРЕНОС** 21

**12. НЕЗАКОНИТОСТ 21**

**13. БЕЗ ПРИМЕНЕ ОДРЕДБЕ ЗБОГ ПРОМЕНЕ ОКОЛНОСТИ 22**

**14. МЕРОДАВНО ПРАВО** 22

**15. СПОРОВИ** 22

**16. ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 22**

**17. ОБАВЕШТЕЊА** 22

**18. ПОРЕЗИ И РАСХОДИ** 24

**19. ИСПЛАЋИВАЊЕ** 24

**20. СТУПАЊЕ НА СНАГУ** 24

**ПРИЛОГ 1** 26

**ПРИЛОГ 2** 29

**ПРИЛОГ 3** 31

**ПРИЛОГ 4 33**

**ПРИЛОГ 5 34**

**БАНКА ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ**, међународна организација са седиштем у 55, Avenue Kléber, F-75116 Париз (Француска) (у даљем тексту, “**БРСЕ**” или “**Банка**”), с једне стране,

и

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА,** (у даљем тексту, “**Зајмопримац**” и заједно са БРСЕ, “**Стране**”, а свака појединачно “**Страна**”), с друге стране,

**С ОБЗИРОМ НА ТО ДА**

(А) Имајући у виду да је захтев за зајам поднет од стране Републике Србије, кроз њено Министарство финансија, 4. фебруара 2021. године, и одобрен од Административног савета БРСЕ-a 19. марта 2021. године.

(Б) Имајући у виду Трећи протокол од 6. марта 1959. године Општег споразума о повластицама и имунитету Савета Европе од 2. септембра 1949. године,

(Ц) Имајући у виду Прописе о зајму БРСЕ, који су усвојени Резолуцијом Административног савета БРСЕ 1587 (2016) (у даљем тексту “**Прописи о зајму**”),

(Д) Имајући у виду Политику БРСЕ о зајмовима и финансирању пројеката, која је усвојена Резолуцијом Административног савета БРСЕ 1617 (2020) (у даљем тексту, “**Кредитна политика**”),

(Е) Имајући у виду Политику о заштити животне средине и мерама социјалне заштите БРСЕ, која је усвојена Резолуцијом Административног савета БРСЕ 1588 (2016) (у даљем тексту „**Политика о заштити животне средине и мерама социјалне заштите**”),

(Ф) Имајући у виду Смернице о набавкама БРСЕ, које је усвојио Административни савет БРСЕ септембра 2011. године (у даљем тексту, “**Смернице о набавкама**”),

(Г) Имајући у виду Правилник БРСЕ-а о систему заштите личних података у БРСЕ-у, који је усвојио Административни савет БРСЕ-а у септембру 2011. године (у даљем тексту: **„Правилник о заштити личних података“**),

(Х) Имајући у виду Повељу о антикорупцији БРСЕ-а, усвојену од стране Административног савета БРСЕ-а у децембру 2020. године, и

(И) Имајући у виду Политику БРСЕ-а о неусаглашеним/некооперативним јурисдикцијама, усвојену Резолуцијом Административног савета БРСЕ-а 1608 (2019),

**ОВИМ СЕ ДОГОВАРАЈУ О СЛЕДЕЋЕМ:**

# 1. ТУМАЧЕЊЕ

## 1.1 Дефиниције

Следећи термини ће имати значење које је назначено у тексту испод, осим када контекст захтева другачије:

“**Споразум**” означава овај оквирни споразум о зајму, укључујући и његове прилоге.

“**Алокација**” означава распоређивање Транше од стране Зајмопримца на квалификоване саставне делове Пројекта/потпројеката чак и ако таква Транша још није исплаћена у складу са Пројектом.

“**Период алокације**” има значење дефинисано у потклаузули 5.2.

“**Радни дан**” означава:

У односу на плаћања у еврима, дан када функционише TARGET 2 (Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system - Трансевропски аутоматски систем експресног трансфера бруто плаћања у реалном времену).

**„Потврда“** има значење одређено у потклаузули 4.5 и форма је дата у Прилогу 4 овог споразума.

“**Датум закључења зајма**” означава датум који је одређен у Прилогу 1 овог споразума после којег не може бити даљих исплата из Зајма. Тај датум може бити промењен након писане сагласности обе Стране, путем размене писама.

“**Завршни** и**звештај**” има значење дефинисано у потклаузули 6.1(б).

**„Догађај неиспуњења обавеза“** има значење наведено у потклаузули 6.6.

“**Валута**” означава, у сврхе Споразума, евро.

**“Конвенција за утврђивање броја дана”** означава конвенцију за утврђивање броја дана између два датума и броја дана у години који су назначени у релевантном Обавештењу о исплати.

**“Инструмент задуживања”** означава (i) сваки зајам или други облик финансијске задужености; (ii) инструмент, који укључује признаницу или извод стања на рачуну, којим се доказује или представља обавеза да се врати зајам, депозит, аванс или друго продужење кредита (укључујући без ограничавања продужење кредита у складу са споразумом о рефинансирању или репрограму), (iii) обвезницу, ноту, дужничке вредносне хартије, облигације или сличне писане доказе о финансијској задужености; или (iv) инструмент којим се доказује гаранција о обавези која представља финансијску задуженост према другом.

**“Стопа затезне камате”** има значење одређено у складу са потклаузулом 4.9.

**“Датум исплате”** означава датум на који Транша треба да буде исплаћена у складу са применљивим Обавештењем о исплати.

**“Обавештење о исплати”** има значење дефинисано у потклаузули 4.3(б).

**“Захтев за исплату”** има значење дефинисано у потклаузули 4.3(a).

**“Датум ступања на снагу”** означава датум ступања на снагу Споразума као резултат клаузуле 20.

**“ЕУ”** означава Европску унију.

**“EURIBOR”** означава процентуалну стопу коју наводи било који добављач финансијских вести прихватљив за БРСЕ на или око 11:00 сати по времену у Бриселу на Датум утврђивања камате као евро-финансијске стопе финансирања којом управља Европски институт за тржиште новца (или било које друго лице које преузима управљање над том стопом) за исти период као релевантни Каматни период.

Ако релевантни Каматни период није исти као период који је навео релевантни добављач финансијских вести, применљиви EURIBOR ће бити процентуална стопа која је резултат линеарне интерполације упућивањем на две (2) EURIBOR стопе, од којих је једна применљива за период целих месеци при чему је следећи краћи и друга за период целих месеци при чему је следећи дужи него што је дужина релевантног Каматног периода.

**“Евро”** и симбол **“EUR”** означава законску валуту држава чланица ЕУ које је с времена на време усвајају као своју валуту у складу са релевантним одредбама Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ или њиховим уговорима наследницима.

**“Европска конвенција о људским правима”** означава Конвенцију о заштити људских права и основних слобода од 4. новембра 1950, CETS бр. 5, која се повремено мења и допуњава.

**“Европска социјална повеља”** означава Европску социјалну повељу од 3. маја 1996, CETS бр. 163, која се повремено мења и допуњава.

**“Крајњи корисници”** су дефинисани Прилогом 1 овoг споразума као група која има користи од социјалних резултата Пројекта.

**„Финансијске одредбе“** имају значење дефинисано у потклаузули 6.6

**“Фиксна каматна стопа”** означава годишњу каматну стопу одређену у применљивом Обавештењу о исплати.

**“Варијабилна каматна стопа”** означава годишњу каматну стопу која ја утврђена додавањем или одузимањем Распона одређеног у применљивом Обавештењу о исплати, на или од, зависно од случаја, Референтне каматне стопе.

Да би се избегла било каква сумња, када утврђивање Варијабилне каматне стопе има за резултат негативну каматну стопу (услед наведене негативне Референтне каматне стопе, на функционисање Распона који је одузет од Референтне каматне стопе или због било каквих других околности), сматраће се да камата коју треба да плати Зајмопримац за Каматни период износи нула.

**“Прогнозирани трошкови”** означавају планиране прихватљиве трошкове који ће настати у оквиру Пројекта у периоду од (1) годину дана.

**“Настали трошкови”** означавајуприхватљиве трошкове који су настали радом Тела за спровођење пројекта.

**“Датум утврђивања камате”** означава, у сврхе утврђивања Варијабилне каматне стопе, дан који пада два (2) Радна дана пре првог дана Каматног периода, осим ако није другачије назначено у релевантном Обавештењу о исплати.

**“Датуми плаћања камате”** означавају датуме за плаћање камате који одговарају релевантном Каматном периоду одређеном у применљивом Обавештењу о исплати.

**“Каматни период”** означава период који започиње на Датум плаћања камате и завршава се на дан који је дан пре следећег Датума плаћања камате, под условом да први   
Каматни период применљив на сваку Траншу започиње на Датум исплате и завршава се на дан пре следећег Датума плаћања камате.

**“Зајам”** означава зајам који је одобрен Зајмопримцу од стране БРСЕ у складу са Споразумом.

**“Износ зајма”** означава износ дефинисан у потклаузули 4.1.

**“Догађај поремећаја на тржишту”** има значење дефинисано у потклаузули 4.10.

**“Материјално негативна промена”** означава сваки догађај који, по мишљењу БРСЕ, (i) материјално угрожава способност Зајмопримца да извршава своје финансијске обавезе у складу са Споразумом; или (ii) на негативан начин утиче на Средство обезбеђења које је доставио Зајмопримац или треће лице да би се осигурало благовремено извршење финансијских обавезa Зајмопримца у складу са Споразумом; или (iii) негативно утиче на било која права или правне лекове БРСЕ-а према Споразуму.

**“Датум доспећа”** означава последњи Датум за отплату главнице за сваку Траншу која је одређена у применљивом Обавештењу о исплати.

**“Конвенција о модификованом наредном радном дану”** јесте конвенција по којој уколико одређени датум пада на дан који није Радни дан, тај дан ће бити први следећи дан који је Радни дан, осим ако тај дан пада у наредном календарском месецу, у том случају тај дан ће бити први Радни дан који претходи одређеном датуму.

**“Потврда о превременој отплати”** има значење дефинисано у потклаузули 4.7.

**“Трошкови превремене отплате”** има значење дефинисано у потклаузули 4.7.

**“Датум превремене отплате”** има значење дефинисано у потклаузули 4.7.

**“Обавештење о превременој отплати”** има значење дефинисано у потклаузули 4.7.

**“Датум(и) отплате главнице”** означава датум(е) за отплату(е) главнице у складу са сваком Траншом утврђеном применљивим Обавештењем о исплати.

**“Период за отплату главнице”** означава у односу на сваку Траншу период који протиче од њеног Датума исплате до њеног Датума доспећа.

**“Извештај о напретку”** има значење дефинисано у потклаузули 6.1(a).

**“Забрањено деловање”** има значење дефинисано у потклаузули 5.8(ц).

**“Пројекат”** означава квалификоване програме улагања утврђених у складу са Прилогом 1 овог споразума како би се делимично финансирали помоћу Зајма који је одобрио Административни савет БРСЕ са реф. LD 2079 (2021).

**“Тело за спровођење пројекта”** (у даљем тексту **“ТСП”**) означава правно лице које је, по основу овлашћења Зајмопримца, задужено за спровођење Пројекта.

**„Јединица за спровођење пројекта“** (у даљем тексту **„ЈСП“**) означава тим одређен од стране ТСП који је задужен за свакодневно управљање Пројектом.

**“Референтна каматна стопа”** означава EURIBOR за Траншу по Варијабилној каматној стопи која је деноминована у еврима.

**„Листа санкција”** означавају (i) било које економске, финансијске и трговинске рестриктивне мере и ембаргое на оружје које је издала ЕУ у складу са поглављем 2 одељка V Уговора о Европској унији, као и чланом 215 Уговора о функционисању Европске уније, како је доступно на званичној веб страници ЕУ[[1]](#footnote-1) или на било којој страници која је буде заменила, измењене и допуњене с времена на време; или (ii) било које економске, финансијске и трговинске рестриктивне мере и ембаргое на оружје које је издао Савет безбедности Уједињених нација у складу са чланом 41. Повеље УН-а, доступне на званичној веб страници УН-а или на било којој другој страници која је буде заменила, измењене и допуњене с времена на време.

**„Санкционисана лица“** означава било које физичко или правно лице које је наведено и/или на неки други начин се налази на једној или више Листа санкција.

**“Средство обезбеђења”** означава споразум или договор који ствара повлашћени положај, право пречег плаћања, средство обезбеђења или гаранцију било које врсте које би могле пренети повећана права на трећа лица.

**“Распон”** означава, у вези са Траншом по Варијабилној каматној стопи, фиксни распон у односу на Референтну каматну стопу (која је негативна или позитивна) одређен у базним поенима у применљивом Обавештењу о исплати.

**„Потпројекат“** означава квалификовани инвестициони програм који се финансира према Пројекту, како је дефинисано у Прилогу 1 овог споразума.

**“Транша”** представља износ који је исплаћен или износ који треба да буде исплаћен из Зајма.

## 1.2 Структура

Осим уколико контекст не захтева другачије, упућивања на:

(а) овај споразум тумачиће се као упућивања на овај споразум који може бити допуњен, измењен или преправљен с времена на време;

(б) Страна или било које друго лице укључује своје наследнике у називу или оне дозвољене путем преноса;

(ц) “Клаузуле”, “Потклаузуле” и “Уводне изјаве” тумачиће се као упућивања на клаузуле, потклаузуле и уводне изјаве појединачно у овом споразуму; и

(д) речи које су у једнини укључиваће и множину и обрнуто.

## 1.3 Наслови

Наслови у овом споразуму немају правни значај и не утичу на његово тумачење.

## 1.4 Заокруживање

У сврхе обрачуна из овог споразума:

(a) сви проценти који представљају резултат наведених обрачуна сем оних који су утврђени кроз употребу интерполације биће заокружени, по потреби, на најближи стохиљадити део процентног поена (на пример 9,876541% (или ,09876541) се заокружују на 9,87654% (или ,0987654) и 9,876545% (или ,09876545) се заокружују на 9,87655% (или ,0987655);

(б) сви проценти утврђени кроз употребу линеарне интерполације упућивањем на две (2) релевантне Референтне каматне стопе биће заокружени, по потреби, у складу са методом утврђеном у пододељку (a) изнад, али у истом степену тачности као и две (2) стопе које се користе за одређивање (осим када наведени проценти неће бити заокружени на нижи ниво тачности него што је најближи хиљадити део процентног поена (0,001%)); и

(ц) сви износи валута који се користе или представљају резултат горенаведених калкулација биће заокружени, осим ако је другачије назначено у релевантној дефиницији валуте, на најближа два децимална места релевантне валуте (са ,005 које се заокружује према горе (*на пример,* ,674 се заокружује на ,67, док се ,675 заокружује на ,68).

# 2. УСЛОВИ

Зајам се одобрава у складу са општим условима Прописа о зајму и под посебним условима Споразума.

# 3. СВРХА

БРСЕ одобрава Зајам Зајмопримцу, који га прихвата, једино у сврху финансирања Пројекта како је описано у Прилогу 1.

Средства Зајма не могу се користити за плаћање пореза (укључујући ПДВ), царина и других такси.

Свака промена начина на који се Зајам користи која нема одобрење БРСЕ представљала би догађај у смислу члана 3.3 (х) Прописа о зајму и може довести до превремене отплате, обуставе или отказа Зајма у складу са условима чланова 3.3 (Превремена отплата исплаћених зајмова), 3.5 (Обустава неисплаћених зајмова од стране банке) и 3.6 (Отказивање од стране банке исплате неисплаћених зајмова) Прописа о зајму.

# 4. ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ

## 4.1 Износ Зајма

Износ Зајма је:

ДЕВЕДЕСЕТ ПЕТ МИЛИОНА ЕВРА

EUR 95.000.000

## 4.2 Износ за исплату

Зајам ће бити исплаћен минимално у две (2) Транше.

Износ сваке Транше, изузев прве, биће утврђен у складу са Насталим трошковима и Прогнозираним трошковима. Износ прве Транше неће прекорачити двадесет пет процената (25%) Износа зајма.

## 4.3 Поступак исплате

Исплата сваке транше утврђује се путем следеће процедуре:

(a) Захтев за исплату

Пре сваке исплате и након претходне консултације са БРСЕ, Зајмопримац ће поднети БРСЕ захтев за исплату који је суштински у облику који је утврђен у складу са Прилогом 3 овог споразума (у даљем тексту **“Захтев за исплату”**).

Захтев за исплату ће утврдити следеће:

(i) Валуту(е) и износ(е) Транше;

(ii) Датум исплате; наведени датум исплате биће Радни дан који пада барем пет (5) Радних дана након датума подношења Захтева за исплату;

(iii) Датум(е) за отплату главнице, укључујући Датум доспећа, узимајући у обзир да Период за отплату главнице за сваку Траншу неће прекорачити двадесет (20) година укључујући период почека који неће бити дужи од пет (5) година;

(iv) Максималну фиксну каматну стопу или максималан распон у односу на Референтну каматну стопу;

(v) Каматни период и Датуме плаћања камате;

(vi) Конвенцију за утврђивање дана и Радне дане; и

(vii) Рачун Зајмопримца за плаћања.

Сваки Захтев за исплату који је испоручен БРСЕ биће неопозив, осим ако је другачије договорено  
у писаном облику од стране БРСЕ.

(б) Обавештење о исплати

Ако БРСЕ прими Захтев за исплату који је у складу са условима Захтева за исплату утврђеним у потклаузули 4.3(a) у тексту изнад, и ако су сви други релевантни Услови за исплату дефинисани потклаузулом 4.5 (*Услови за исплату*) у тексту испод испуњени од стране Зајмопримца, БРСЕ ће испоручити Зајмопримцу обавештење о исплати у облику који је дефинисан Прилогом 3 овог споразума (у даљем тексту, **“Обавештење о исплати”**). Свако Обавештење о исплати биће испоручено барем два (2) Радна дана пре предложеног Датума исплате.

Обавештење о исплати ће наводити следеће:

(i) Валуту(е) и износ(е) Транше;

(ii) Датум исплате;

(iii) Период за отплату главнице и Датум(е) за отплату главнице, укључујући Датум доспећа;

(iv) Фиксну каматну стопу или Распон у односу на Референтну каматну стопу;

(v) Каматни период и Датуме плаћања камате;

(vi) Конвенцију за утврђивање дана и Радне дане; и

(vii) Рачуне Зајмопримца и БРСЕ-a за плаћања.

Обавештење о исплати које се подудара са елементима Захтева за исплату представљаће неопозиву и безусловну решеност Зајмопримца да узме позајмицу од БРСЕ-a и са стране БРСЕ-a да исплати Траншу Зајмопримцу у складу са условима одређеним у Обавештењу о исплати.

Без обзира на горе наведено, ако БРСЕ није испоручила Обавештење о исплати у року од десет (10) Радних дана након пријема Захтева за исплату, сматраће се да је релевантни Захтев за исплату отказан.

## 4.4 Период исплате

Осим ако је БРСЕ другачије договорио у писаном облику, Зајмопримац неће имати право на:

(i) подношење Захтева за исплату прве Транше после дванаест (12) месеци након што Стране потпишу Споразум;

(ii) подношење било каквог додатног Захтева за исплату након осамнаест (18) месеци од последње исплате; или

(iii) подношење било каквог додатног Захтева за исплату након дана који пада петнаест (15) Радних дана пре Датума закључења зајма.

## 4.5 Услови за исплату

(а) Услови који претходе Захтеву за исплату прве Транше:

(i) Правно мишљење на енглеском језику које издаје Министарство правде Зајмопримца које потврђује на задовољавајући начин за БРСЕ, суштински у облику који је утврђен у Прилогу 2 овог споразума, да је Споразум уредно потписан од стране овлашћених представника Зајмопримца и да је Споразум важећи, обавезујући и извршив у складу са његовима условима у јурисдикцији која је важећа за Зајмопримца.

(ii) Доказ на енглеском језику (на пример, пуномоћје, итд.) на задовољавајући начин за БРСЕ о лицу (лицима) која су овлашћена да потпишу Споразум и Захтеве за исплату у име Зајмопримца, заједно са овереним картоном депонованих потписа таквог (таквих) лица;

(iii) Потврда од Зајмопримца у форми датој у Прилогу 4 овог споразума, потписаној од стране лица овлашћених да потписују Захтеве за исплату у име Зајмопримца и датирана на датум који пада не раније од пет (5) Радних дана пре Захтева за исплату.

(iv) Било који други услов применљив на Зајам/Пројекат.

(б) Услови који претходе сваком следећем Захтеву за исплату:

(i) Доказ на енглеском језику (на пример, Пуномоћје, итд.) на задовољавајући начин за БРСЕ о лицу (лицима) која су овлашћена да потпишу Захтеве за исплату у име Зајмопримца, заједно са овереним картоном депонованих потписа таквог (таквих) лица.

(ii) Извештај о напретку којим се потврђује, на задовољавајући начин за БРСЕ, потпуна Алокација претходне Транше;

(iii) Потврда од Зајмопримца у форми датој у Прилогу 4 овог споразума, потписаној од стране лица овлашћених да потписују Захтеве за исплату у име Зајмопримца и датирана на датум који пада не раније од пет (5) Радних дана пре Захтева за исплату.

## 4.6 Отплата

На сваки Датум отплате главнице, Зајмопримац ће отплатити главницу сваке Транше која је доспела за плаћање на тај Датум отплате главнице у складу са условима утврђеним у применљивом Обавештењу о исплати.

## 4.7 Превремена отплата

1. Механизам

Ако у било ком случају наведеном у овом споразуму, а односи се на ову потклаузулу, Зајмопримац треба да изврши превремену отплату целе или дела Транше или у случају добровољне превремене отплате, Зајмопримац ће упутити писано обавештење БРСЕ-у барем два (2) месеца пре (у даљем тексту **“Обавештење о превременој отплати”**), наводећи износе који треба да се превремено отплате, датум на који ће превремена отплата бити извршена (у даљем тексту **“Датум превремене отплате”**) и, по претходној консултацији са БРСЕ, Трошкове превремене отплате. Датум превремене отплате пашће на Датум плаћања камате, осим ако је БРСЕ другачије договорио писаним путем.

Након пријема Обавештења о превременој отплати, БРСЕ ће послати писано обавештење Зајмопримцу (у даљем тексту, **“Потврда о превременој отплати”**), најкасније петнаест (15) Радних дана пре Датума превремене отплате, указујући на обрачунату камату и на Трошкове превремене отплате у складу са потклаузулом 4.7 (б).

Потврда о превременој отплати која се подудара са елементима Обавештења о превременој отплати представљаће неопозиву и безусловну решеност Зајмопримца да превремено отплати БРСЕ-у релевантне износе у складу са условима одређеним у Потврди о превременој отплати. Уколико БРСЕ није испоручио Потврду о превременој отплати у оквиру рока који је наведен у тексту изнад, сматраће се да је Обавештење о превременој отплати отказано.

Ако Зајмопримац делимично превремено отплати Траншу, износ превремене отплате ће се примењивати пропорционално на сваку неизмирену отплату главнице. У том случају, Потврда о превременој отплати ће у складу са тим да укључи и прилагођени отплатни план који ће бити обавезујући по Зајмопримца.

(б) Трошкови превремене отплате

Трошкове који су резултат превремене отплате у складу са потклаузулом 4.7 (a) (у даљем тексту: **“Трошкови превремене отплате”)** утврдиће БРСЕ на основу трошкова које је сносила прераспоређивањем износа који треба да се превремено отплати од Датума превремене отплате до Датума доспећа, укључујући све сродне трошкове, као што су и трошкови по основу хеџинг аранжмана. Трошкови прераспоређивања ће бити установљени на основу разлике између првобитне стопе и стопе прераспоређивања, што ће утврдити БРСЕ на основу услова на тржишту на датум издавања Обавештења о превременој отплати.

## 4.8 Одређивање камате

Зајмопримац ће платити камату на главницу сваке Транше повремено неизмирене током сваког Каматног периода по Фиксној каматној стопи/Варијабилној каматној стопи утврђеној у применљивом Обавештењу о исплати.

Камата ће се (i) обрачунавати од и укључујући први дан Камaтног периода до, али искључујући последњи дан наведеног каматног периода; и (ii) доспеће за наплату и биће наплатива на Датуме плаћања камате одређене у применљивом Обавештењу о исплати. Камата ће се обрачунавати на основу Конвенције за утврђивање броја дана утврђене у релевантном Обавештењу о исплати.

У случају Транши са Варијабилном каматном стопом, БРСЕ ће утврђивати на сваки Датум утврђивања камате, каматну стопу која је применљива током релевантног Каматног периода у складу са Споразумом и одмах ће о томе обавестити Зајмопримца. Свако утврђивање од стране БРСЕ биће коначно, закључно и обавезујуће по Зајмопримца осим ако Зајмопримац докаже, на задовољавајући начин за БРСЕ, да то утврђивање садржи очигледну грешку.

## 4.9 Стопа затезне камате

У случају да Зајмопримац не успе да плати у потпуности или делимично, било који износ у складу са Споразумом, и упркос било којој другој накнади расположивој за БРСЕ у складу са Споразумом или иначе, Зајмопримац ће платити камату на наведене неплаћене износе од датума доспећа до датума пријема наведене уплате од стране БРСЕ по годишњој каматној стопи једнакој једномесечном EURIBOR-у котираном на датум доспећа плус двеста базних поена (200 базних поена) (у даљем тексту **“Стопа** **затезне камате”**).

Применљива Стопа затезне камате се ажурира сваких тридесет (30) календарских дана.

## 4.10 Догађај поремећаја на тржишту

БРСЕ ће одмах по сазнању обавестити Зајмопримца да је дошло до Догађаја поремећаја на тржишту.

У сврхе Споразума, **“Догађај поремећаја на тржишту”** односи се на следеће околности:

(а) Релевантни добављач финансијских вести под дефиницијом EURIBOR није навео било коју процентуалну стопу или његова одговарајућа страна са објављеном стопом није доступна.

У таквом Догађају поремећаја на тржишту, применљиви EURIBOR представљаће процентуалну годишњу каматну стопу коју је утврдила БРСЕ као аритметичку средину стопа при којима се зајмови у еврима, у износу који је идентичан или најближе упоредив  
са износом предметног зајма и за период који је идентичан или најближе упоредив са односним Каматним периодом, нуде на Датум утврђивања камате три (3) водеће банке на међубанкарском тржишту ЕУ које је одабрала БРСЕ. Ако постоје барем два (2) котирања, применљиви EURIBOR за тај Датум утврђивања камате представљаће аритметичку средину датих котирања.

Ако је понуђено само једно (1) котирање или ниједно, применљиви EURIBOR ће бити процентуална годишња каматна стопа коју је утврдила БРСЕ као аритметичку средину стопа при којима се зајмови у еврима, у износу који је идентичан или најближе упоредив са износом предметног зајма и за период који је идентичан или најближе упоредив са односним Каматним периодом, дат на други Радни дан након почетка релевантног Каматног периода од стране водећих банака на међубанкарском тржишту ЕУ које је одабрала БРСЕ.

(б) БРСЕ одлучује да није могуће да се утврди применљива Референтна каматна стопа у складу са ставом (a) у тексту изнад.

Током таквог Догађаја поремећаја на тржишту, применљива Варијабилна каматна стопа ће бити замењена стопом која изражава као процентуалну годишњу каматну стопу трошак БРСЕ за финансирање Зајма, без обзира на то који извор БРСЕ може оправдано одабрати.

(ц) У сваком тренутку између испоруке Обавештења о исплати и Датума исплате, БРСЕ оправдано утврђује да ли постоје изузетне и неочекиване околности економске, финансијске, политичке или друге спољне природе које на негативан начин утичу на приступ БРСЕ својим изворима финансирања.

Током таквог Догађаја поремећаја на тржишту, БРСЕ ће имати право да откаже без наплате било каквих трошкова предвиђену исплату.

У случају Догађаја поремећаја на тржишту утврђених под ставкама (a) и (б) у тексту изнад:

1. Ако Зајмопримац то захтева, Стране, делујући у доброј вери, ступају у преговоре у периоду не дужем од тридесет (30) календарских дана да би се договориле о алтернативи за применљиви EURIBOR. Ако не дође до договора, Зајмопримац може да настави са превременом отплатом на следећи Датум исплате камате под условима дефинисаним у потклаузули 4.7.
2. БРСЕ има право, делујући у доброј вери и консултујући се са Зајмопримцем у мери којa је разумно изводљива, да промени трајање следећег Каматног периода на тридесет (30) календарских дана или мање, тако што ће Зајмопримцу да пошаље обавештење о томе. Свака таква промена Каматног периода ће постати важећа на датум који је дефинисала БРСЕ у наведеном обавештењу.
3. Да би се избегла било каква сумња, ставке (i) и (ii) изнад ће се односити само на околности када Зајмопримац плаћа камату на главницу неотплаћене Транше по Варијабилној каматној стопи.

Ако БРСЕ утврди да релевантни Догађај поремећаја на тржишту више не постоји, онда, зависно од било ког следећег Догађаја поремећаја на тржишту до кога дође или који постоји, Варијабилна каматна стопа и/или Каматни период који су применљиви на релевантну Траншу ће се вратити на старо, од првог дана следећег Каматног периода до обрачуна у складу са Варијабилном каматном стопом и Каматног периода утврђеног у релевантном Обавештењу о исплати.

## 4.11 Исплате

Сви износи које Зајмопримац треба да исплати у складу са овим споразумом су наплативи у Валути појединачне Транше на рачун БРСЕ који је назначен у применљивом Обавештењу о исплати. Свакo плаћање у складу са овим споразумом вршиће се на Радни дан који подлеже Конвенцији о модификованом наредном радном дану. Сматраће се да су исплате извршене када БРСЕ прими износ на свој рачун.

Зајмопримац или Банка по инструкцији Зајмопримца, зависно од случаја, шаље писано обавештење о плаћању БРСЕ-у најмање пет (5) Радних дана пре плаћања било ког износа који доспева на наплату у складу са овим споразумом.

Све исплате које ће Зајмопримац извршити према овом споразуму ће се израчунавати и извршити без (и ослобођене од било каквог одбитка за) поравнања или противтужбе.

Ако БРСЕ прими уплату која је недовољна за исплату свих доспелих и наплативих износа од стране Зајмопримца према овом споразуму, БРСЕ ће применити ту уплату на или према плаћању:

(i) прво, било којих накнада, трошкова, такси или издатака доспелих, али неплаћених по овом споразуму;

(ii) друго, било која обрачуната камата, доспела, али неплаћена по овом споразуму,

(iii) треће, било која главница доспела, али неплаћена по овом споразуму; и

(iv) четврто, било који други износ доспео, али неплаћен по овом споразуму.

# 5. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Зајмопримац ће спровести Пројекат у складу са Споразумом.

Зајмопримац одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МП) као тело за спровођење пројекта (ТСП), а Канцеларија за управљање јавним улагањима (КУЈУ) је Јединица за спровођење пројекта (ЈСП). КУЈУ су поверени специфични задаци имплементације, укључујући, али не ограничавајући се на набавке, управљање консултантима, финансијско управљање (рачуноводство и плаћања), извештавање, оцену, надзор и контролу. Саговорник за координацију Пројекта из КУЈУ биће Координатор пројекта, који ће координирати пројектне активности међу свим заинтересованим странама у Србији и извештавати БРСЕ.

Зајмопримац ће обезбедити да ЈСП коју је именовала ТСП буде адекватно опремљена одговарајућим особљем и опремом током целог периода имплементације Пројекта, на задовољавајући начин за БРСЕ.

У сваком случају, Зајмопримац остаје једини одговоран за усклађивање са обавезама у складу са Споразумом.

Неуспех да се испоштују oбавезе утврђене овим споразумом у складу са клаузулом 5 представљао би, без обзира на било коју другу применљиву одредбу Прописа о зајму, догађај у смислу члана 3.3 (х) Прописа о зајму и може довести до (i) релевантног трошка потпројекта проглашеног неприхватљивим за Алокацију према Пројекту; и/или (ii) до превремене отплате, обуставе или отказа Зајма, у целости или делимично, у складу са условима чланова 3.3 (Превремена отплата исплаћених зајмова), 3.5 (Обустава неисплаћених зајмова од стране Банке) и 3.6 (Отказивање од стране Банке исплате неисплаћених зајмова) Прописа о зајму.

## 5.1 Обавезна брига

Зајмопримац ће показати максималну бригу и пажњу, и примениће сва уобичајено коришћена средства (укључујући, али се не ограничавајући на правна, финансијска, управљачка и техничка) потребна за ваљано спровођење Пројекта.

## 5.2 Период алокације

Зајмопримац ће алоцирати сваку Траншу за Пројекат у оквиру дванаест (12) месеци од релевантног Датума исплате (**“Период алокације”**), осим уколико се другачије не договоре Зајмопримац и БРСЕ.

Ако Транша коју је исплатила БРСЕ није додељена Пројекту или му је додељена делимично током Периода алокације, Зајмопримац ће извршити превремену отплату неалоцираних износа на следећи Датум плаћања камате у складу условима у потклаузули 4.7, осим уколико се другачије не договоре Зајмопримац и БРСЕ.

## 5.3 Трошкови Пројекта

Транше исплаћене у вези са Зајмом неће прекорачити шездесет један проценат (61%) укупних квалификованих трошкова Пројекта одређених у Прилогу 1 овог споразума. Ако Транше исплаћене у вези са Зајмом прекораче горе поменутих 61% (умањењем укупних квалификованих трошкова или на други начин), Зајмопримац ће извршити превремену отплату вишка на следећи Датум плаћања камате у складу са условима у потклаузули 4.7.

Уколико се укупни квалификовани трошкови Пројекта повећају или се ревидирају из било ког разлога, Зајмопримац ће омогућити да додатна финансијска средства за окончање Пројекта буду расположива без обраћања БРСЕ-у. Планови да се повећани трошкови финансирају биће саопштени БРСЕ-у без одлагања.

## 5.4 Посебне обавезе по Пројекту

Зајмопримац ће се постарати да:

1. целокупно земљиште, имовинска права, као и све дозволе потребне за спровођење Пројекта буду благовремено обезбеђене; и
2. сва имовина и постројења који представљају део овог Пројекта морају бити трајно осигурани и одржавани у складу са најбољом међународном праксом.
3. било који други услов дефинисан у Прилогу 1 („Посебни условиˮ) овог споразума буде испуњен.

## 5.5 Набавка

Набавка радова, роба и услуга који треба да се финансирају у складу са Пројектом биће усаглашена са Смерницама о набавкама БРСЕ-a .

Зајмопримац ће спровести све процедуре набавке у оквиру Пројекта у складу са законима о јавним набавкама Србије. Зајмопримац ће посебно обезбедити да свака страна која има интерес да добије одређени уговор који ће се финансирати у оквиру Пројекта има приступ поступцима ревизије и правним лековима предвиђеним законима Србије.

Да би били подобни за финансирање према Зајму, набавка радова, услуга и робе која се врши у складу са горе наведеним биће у складу са Смерницама за набавку. Конкретно, План набавки (из разлога јер је такав појам дефинисан у Смерницама о набавкама) (и свако њихово ажурирање) са назнаком метода набавке за сваки уговор доставља се БРСЕ -у на одобрење. Након пријема, БРСЕ ће обавестити Зајмопримца о обиму испитивања који ће БРСЕ извршити за сваки уговор.

## 5.6 Мере заштите у области животне средине и социјалне мере заштите

Зајмопримац ће путем ТСП спроводити Пројекат у складу са захтевима утврђеним у Политици о заштити животне средине и мерама социјалне заштите. Посебно, уколико Пројекат захтева Процену утицаја на животну средину (Environmental Impact Assesment - EIA) или Еколошку и социјалну процену утицаја (Environmental and Social Impact Assessment - ESIA) у складу са Политиком о заштити животне средине и мерама социјалне заштите, Зајмопримац ће преко ЈСП обавестити БРСЕ и обезбедити да се EIA/ESIA предузмe у складу захтевима Политике о заштити животне средине и мерама социјалне заштите. Зајмопримац ће преко ЈСП обезбедити да одговарајућа документација у вези са EIA/ESIA буде доступна БРСЕ-у на захтев. Посебно, Зајмопримац ће преко ЈСП:

(а) Извршити свако пресељење и/или надокнаду корисницима земљишних парцела на којима је предвиђена изградња у складу са заштитним стандардом „Управљање експропријацијом, економским расељавањем и присилним пресељењем“, наведеним у Политици о заштити животне средине и мерама социјалне заштите и припремити скраћени план пресељења или план обнове средстава за живот;

(б) Достављати БРСЕ-у двогодишњи извештај о напретку процеса пресељења, укључујући текуће преговоре, споразуме и жалбе;

(ц) Предати БРСЕ-у на преглед ESIA сачињену од стране Електротехничког факултета, када она буде доступна;

(д) Одмах обавестити БРСЕ у случају било каквих еколошких или социјалних питања у вези са финансирањем, укључујући, али без не ограничујући се на: било коју акцију или протест, било коју значајну жалбу, било које значајно питање здравља и безбедности на раду (нпр. губитак живота или велика несрећа); и

(е) Успоставити механизам за подношење жалби на нивоу потпројекта, ради решавања свих могућих коментара и притужби током имплементације пројекта.

## 5.7 Људска права

Зајмопримац ће путем ТСП и ЈСП обезбедити да спровођење Пројекта не доведе до кршења (i) Европске конвенције о људским правима; или (ii) Европске социјалне повеље.

## 5.8 Интегритет

Зајмопримац, директно или кроз ТСП и ЈСП предузима да:

(а) ће успоставити и након тога се придржавати унутрашњих политика, поступака и контрола, у складу са важећим законодавством и најбољом међународном праксом, у сврху спречавања да Зајмопримац постане, у вези са спровођењем Пројекта или на други начин, инструмент за прање новца или финансирање тероризма;

(б) не учини доступним средства Зајма за или у корист било ког Санкционисаног лица, директно или индиректно;

(ц) се неће обавезати и да ниједно лице, уз његову сагласност или претходно знање, неће починити, у вези са спровођењем Пројекта, Подмићивање, Обмањивање, Принуду, Тајно договарање или Опструкцију (у даљем тексту, заједно са прањем новца, финансирањем тероризма и стављањем на располагање средстaва Зајма Санкционисаним лицима који се назива **„Забрањена деловања“**).

У смислу овог споразума:

1. **„Подмићивање“** представља нуђење, давање, примање или тражење, било директно или индиректно, неке вредности ради неодговарајућег утицаја на поступање неке друге стране.
2. **„Обмањивање“** представља свако чињење или нечињење, укључујући погрешне тврдње, којима се свесно или несвесно врши обмана, или се чини покушај обмањивања једне стране да би се стекла нека финансијска или друга корист или избегла нека обавеза.
3. **„Принуда“** је угрожавање или наношење штете или претња угрожавањем или наношењем штете, директно или индиректно, некој страни или имовини те стране у циљу неприкладног утицаја на њено поступање.
4. **„Тајно договарање“** је договор између две или више страна са циљем да се оствари неки неприкладан циљ, укључујући неприкладно утицање на поступање друге стране.
5. **„Опструкција“** значи, у вези са истрагом Принуде, Тајног договарања, Подмићивања или Обмањивања, (а) свако дело намерног уништавања, фалсификовања, промене или прикривања доказног материјала у истрази; (б) било који чин претње, узнемиравања или застрашивања било које стране како би се спречило да обелодани своје знање о питањима релевантним за истрагу или да настави истрагу; и/или (ц) било који акт којим се намерава материјално ометање вршења уговорних права ревизије или приступа информацијама.

Зајмопримац се, директно или кроз ТСП и ЈСП, обавезује да обавести БРСЕ ако сазна за било коју чињеницу или информацију које указују на то да је почињено неко од ових Забрањених деловања. У ту сврху, сазнање неког члана ТСП и ЈСП, сматраће се сазнањем Зајмопримца.

Зајмопримац се, директно или кроз ТСП и ЈСП обавезује:

1. да на време предузме оне мере које БРСЕ буде оправдано захтевала да истражи и/или прекине сваки наводни или стварни чин Забрањеног деловања;
2. да омогући сваку истрагу коју може да врши БРСЕ у вези са наводним или стварним Забрањеним деловањем; и
3. да обавести БРСЕ о мерама које су предузете да се затражи одштета од лица која су одговорна за било који губитак који проистиче из таквог чина Забрањеног деловања.

Директор ЈСП ће бити одговоран за контакте са БРСЕ у сврху ове потклаузуле.

## 5.9 Транспарентност

Зајмопримац ће обавестити Крајње кориснике путем одговарајућих средстава комуникације да је Пројекaт делимично финансиран средствима БРСЕ наменским обавештењима на вебсајтовима, друштвеним мрежама, изјавама за штампу, брошурама односно билбордима/таблама на одговарајућим локацијама/постројењима Пројекта. У сваком случају, информације дате Крајњим корисницима приказиваће БРСЕ-ов назив и лого на прикладан начин.

# 6. ПРАЋЕЊЕ

## 6.1 Извештавање

1. Извештај о напретку

Зајмопримац ће кроз ЈСП слати БРСЕ извештај о напретку (у даљем тексту **“Извештај о напретку”**) (i) једном годишње, до завршетка Пројекта; и (ii) пре сваког Захтева за исплату, изузев код Захтева за исплату прве Транше.

У Прилогу 5 овог споразума, налази се пример којим се утврђују минималне информације потребне БРСЕ. Алтернативни формати који садрже исту врсту информација се такође могу користити.

Додатни извештаји о експропријацији достављају се сваке две године до окончања процеса експропријације. Периодичност овог додатног извештавања би могла бити предмет разматрања од стране БРСЕ-а у координацији са ЈСП како би се узео у обзир напредак.

(б) Завршни извештај

Након завршетка Пројекта, Зајмопримац ће кроз ЈСП предати извештај о завршетку (у даљем тексту **“Завршни извештај”**) који садржи оцену социјалних ефеката Пројекта.

Прилог 5 овог споразума садржи пример којим се утврђују минимални подаци које БРСЕ захтева. Алтернативни формати који садрже исте податке се такође могу користити.

**6.2 Посете**

Зајмопримац се, директно или кроз ТСП и ЈСП, обавезује да прихвати посете праћења/техничке посете/процењивањa, укључујући олакшавање приступа релевантним локацијама Пројекта/извођачима, које врше запослени БРСЕ или именована трећа лица.

## 6.3 Ревизија

Ако се Зајмопримац не усагласи са било којом од обавеза у складу са Споразумом, Зајмопримац се обавезује да прихвати ревизију на локацији, коју врше запослени БРСЕ или именована трећа лица, што ће бити на терет Зајмопримца.

## 6.4 Информације о Пројекту

Зајмопримац ће водити рачуноводствену евиденцију за Проjекат у складу са међународним стандардима, из које ће се у сваком тренутку видети стање напредовања Пројекта, и која ће евидентирати све обављене послове, и утврдити средства и услуге који се делимично финансирају из Зајма.

Зајмопримац ће кроз ЈСП испоручити БРСЕ-у благовремено све податке или документа која се тичу финансирања или спровођења (укључујући посебно социјална питања, питања заштите животне средине и набавки) Пројекта што БРСЕ може оправдано захтевати.

Зајмопримац ће одмах кроз ЈСП обавестити БРСЕ о било којем догађају који би могао да има утицај на спровођење Пројектa, укључујући, али се не ограничавајући на:

1. сваки поступак или протест који је започет или приговор који је подигнут од стране трећег лица или било која жалба коју је примио Зајмопримац или судски спор који је започет или се њиме прети у погледу набавке, социјалних или питања заштите животне средине или других питања која утичу на Проjекат; или
2. свако доношење закона или измене и допуне закона, прописа или правила (или у примени или званичном тумачењу било ког закона, прописа или правила) у вези са Пројектом.

Сваки догађај који може имати материјално негативни утицај по спровођење Пројекта би представљао догађај у смислу члана 3.3 (х) Прописа о зајму и може довести до превремене отплате, обуставе или отказа Зајма у складу са условима чланова 3.3 (Превремена отплата исплаћених зајмова), 3.5 (Обустава неисплаћених зајмова од стране Банке) и 3.6 (Отказивање од стране Банке исплате неисплаћених зајмова) Прописа о зајму.

## 6.5 Подаци о Зајмопримцу

Зајмопримац ће, директно или кроз ТСП, у облику и садржају који су задовољавајући за БРСЕ, сваке године достављати сажетак годишњег буџета Зајмопримца и сродне информације о извршењу буџета и о његовом општем финансијском стању, које БРСЕ с времена на време може разумно захтевати, осим уколико је објављено на званичној интернет страници Министарства финансија или Народне банке Србије, и доступно на енглеском језику.

Зајмопримац ће, директно или кроз ТСП и ЈСП, обавестити БРСЕ о свакој материјално негативној промени одмах након што постане свестан да се она десила. Свакa материјално негативна промена би представљала догађај у смислу члана 3.3 (х) Прописа о зајму и може довести до превремене отпате, обуставе или отказа Зајма у складу са условима чланова 3.3 (Превремена отплата исплаћених зајмова), 3.5 (Обустава неисплаћених зајмова од стране Банке) и 3.6 (Отказивање од стране Банке исплате неисплаћених зајмова) Прописа о зајму.

**6.6 Финансијске одредбе**

Зајмопримац ће обавестити БРСЕ уколико се деси било који Догађај неиспуњења обавеза. Било који Догађај неиспуњења обавеза ће представљати догађај у смислу члана 3.3 (х) Прописа о зајму и може довести до обуставе, отказа или превремене отплате Зајма у складу са условима чланова 3.3 (Превремена отплата исплаћених зајмова), 3.5 (Обустава неисплаћених зајмова од стране Банке) и 3.6 (Отказивање од стране Банке исплате неисплаћених зајмова) Прописа о зајму.

У смислу овог споразума, **„Догађај неиспуњења обавеза“** означава ситуацију у којој се, након било ког неизвршења обавеза, од Зајмопримца захтева или је могуће захтевати или ће се, након истека применљивог уговорног периода почека, захтевати или бити у могућности да се захтева да превремено отплати, отплати или раскине пре доспећа сваки Инструмент задуживања или је било која обавеза која је у вези са Инструментом задуживања раскинута или обустављена.

# 7. PARI PASSU

Неуспех усаглашавања са одредбама наведеним под клаузулом 7 представљао би догађај у смислу члана 3.3 (х) Прописа о зајму и може довести до превремене отплате, обуставе или отказа Зајма у складу са условима из чланова 3.3 (Превремена отплата исплаћених зајмова), 3.5 (Обустава неисплаћених зајмова од стране Банке) и 3.6 (Отказивање од стране Банке исплате неисплаћених зајмова) Прописа о зајму.

## 7.1 Рангирање

Зајмопримац ће обезбедити да његове обавезе плаћања у складу са овим споразумом јесу и биће најмање у рангу *pari passu* у праву плаћања са свим другим текућим и будућим необезбеђеним и неподређеним обавезама према његовим Инструментима задуживања.

Посебно, Зајмопримац неће извршити (или одобрити) било које плаћање у вези са било којим таквим Инструментом задуживања (без обзира да ли се редовно заказује или не) ако:

1. БРСЕ затражи превремену отплату у складу са чланом 3.3 (Превремена отплата исплаћених зајмова) Прописа о зајму; или
2. је дошло до или се наставља догађај или потенцијални догађај неизвршења обавеза у погледу необезбеђених и подређених Инструмената задужења Зајмопримца или неке од његових агенција или државних органа.

Међутим, исплата у погледу таквог Инструмента задужења је могућа ако Зајмопримац:

1. плаћа истовремено; или
2. одваја са стране на наменски рачун за плаћање на следећи Датум плаћања камате

суму која ја једнака истом односу неизмирене главнице у складу са овим споразумом као што је однос који плаћање под таквим Инструментом задуживања носи према укупном неизмиреном дугу према том инструменту.

У ту сврху, било које плаћање Инструмента задуживања које се врши из средстава добијених емитовањем другог инструмента, на која су се превасходно претплатила иста лица која имају потраживања по Инструменту задуживања, се занемарује.

## 7.2 Средство обезбеђења

Уколико се одобри Средство обезбеђења за извршење било ког Инструмента задуживања Зајмoпримца, Зајмопримац ће благовремено обавестити БРСЕ о својим намерама, и ако то БРСЕ захтева, доставиће БРСЕ-у у оквиру рока који је дефинисан у обавештењу БРСЕ-а, идентично или еквивалентно Средство обезбеђења за извршење својих финансијских обавеза у складу са овим споразумом.

Ова одредба се неће примeњивати на Средство обезбеђења:

1. настало на својини у тренутку куповине једино као залог за плаћање купопродајне цене или за отплату дуга насталог у сврху финансирања куповине наведене својине;

(б) које обезбеђује Инструмент задуживања чије доспеће пада не дуже од годину дана након датума на који је првобитно настао;

(ц) које је БРСЕ претходно одобрила.

## 7.3 Клаузула која се накнадно уноси

Ако било који од Инструмената задуживања Зајмопримца укључује клаузуле о губитку рејтинга, финансијским показатељима или *pari passu* одредбама које нису саставни део Споразума или су строже од било које еквивалентне одредбе овог споразума, Зајмопримац о томе обавештава БРСЕ и, на њен захтев у форми писаног обавештења, у року наведеном у БРСЕ обавештењу, извршава измену и допуну овог споразума како би обезбедио еквивалентну одредбу у корист БРСЕ.

## 7.4 Превремена отплата трећим лицима

Ако Зајмопримац добровољно превремено отплати (ради избегавања сумње, превремена отплата укључује поновни откуп тамо где је то применљиво), у целости или делимично, било који Инструмент задуживања, и таква превремена отплата:

(а) није извршена у оквиру револвинг кредита који остаје отворен за повлачење под истим условима након такве превремене отплате; или

(б) није учињена средствима другог Инструмента задуживања чији је рок најмање једнак неистеклом року превремено отплаћеног Инструмента задуживања,

Зајмопримац ће обавестити БРСЕ. У том случају, и на захтев БРСЕ-а, Зајмопримац ће извршити превремену отплату БРСЕ-у у року од два (2) месеца од било које такве превремене отплате, износе исплаћене по Зајму у складу са подклаузулом 4.7 у пропорцији у којој превремени износ отплате носи у одговарајућем Инструменту задуживања.

# 8. ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ

Зајмопримац изјављује и гарантује:

(а) да није и да ниједан од његових службеника, директора, агенaтa или запослених Санкционисано лице или предмет правоснажне и неопозиве судске пресуде у вези са Забрањеним деловањем почињеним у вршењу својих професионалних дужности, а нико од њих није нити је ступио у пословне односе са Санкционисаним лицима;

(б) да су га надлежни органи овластили да закључује Споразум и да су потписнику(цима) дали овлашћење за то, у складу са законима, уредбама, прописима и другим документима који се на њих примењују;

(ц) да потписивањем и његовим уручивањем, извршењем својих обавеза према и у сагласности са овим споразумом не:

1. крши нити је у сукобу са било којим меродавним законом, статутом, правилом или прописом, или било којом пресудом, решењем или дозволом чији је он предмет;
2. не крши нити је у сукобу са било којим Инструментом задужења или другим споразумом обавезујућим по њега, за који се оправдано може очекивати да може довести до Материјално штетне промене;

(д) да не постоји ниједан догађај или околност која је нерешена, а која представља неизвршење обавеза из неког Инструмента задуживања или другог споразума, који је обавезујући за њега или чији је предмет његова имовина, од којег би се оправдано могло очекивати да изазове Материјално штетну промену;

(е) да трећем лицу није одобрено никакво Средство обезбеђења због кршења потклаузуле 7.2;

(ф) никаква парница, арбитража или административни поступак пред неким судом, арбитражним судом или агенцијом, а од ког би се оправдано могло очекивати да има за резултат Материјално штетну промену (по његовом најбољем сазнању и веровању) није започет нити се очекује против њега; и

(г) да је добио примерак Прописа о зајму, Кредитне политике, Политике о заштити животне средине и мерама социјалне заштите, Смерница о набавкама и Правилникa о заштити личних података, и да их је узео у обзир.

Горепоменуте изјаве и гаранције сматрају се поновљеним на датум потписивања сваког Захтева за исплату, као и на датум сваке Потврде. О свакој промени у вези са горенаведеним изјавама и гаранцијама мора се, у комплетном периоду Зајма, извештавати и сва пропратна документација мора се одмах доставити БРСЕ-у, након што Зајмопримац постане свестан промене.

Ако је било која од горенаведених изјава и гаранција нетачна или се испостави да је била нетачна или обмањујућа у било ком погледу, то би представљало догађај у смислу члана 3.3 (х) Прописа о зајму и може да доведе до обуставе, поништења или превремене отплате Зајма у складу са чланом 3.3 (Превремена отплата исплаћених кредита), 3.5 (Обустава неисплаћених кредита од стране Банке) и 3.6 (Поништење неисплаћених кредита од стране Банке) Прописа о зајму.

# 9. ТРЕЋА ЛИЦА

Зајмопримац не може покренути ниједно питање везано, у оквиру коришћења Зајма, за његове односе са трећим лицима како би избегао испуњавање, било у целини или делимично, обавеза које настају по основу Споразума.

БРСЕ се не може укључивати у спорове који би могли настати између Зајмопримца и трећих лица и у трошкове, било какве природе, које начини БРСЕ везано за било која потраживања, а нарочито све правне или судске трошкове које ће сносити Зајмопримац.

# 10. НЕОДРИЦАЊЕ

Ни у ком случају, укључујући кашњење или делимично извршење, не сме се претпоставити да се БРСЕ прећутно одрекла било којег права које јој даје Споразум.

# 11. ПРЕНОС

Зајмопримац не може пренети било која од својих права и/или обавеза из Споразума без претходне писане сагласности БРСЕ.

Зајмопримац овим путем даје сагласност на сваки пренос од стране БРСЕ-а свих или дела својих права и/или обавеза према Споразуму. БРСЕ ће обавестити Зајмопримца пре таквог преноса.

**12. НЕЗАКОНИТОСТ**

Уколико јесте или постане незаконито за БРСЕ у било којој јурисдикцији да даје, одржава или обезбеђује средства за Зајам или извршава било коју од својих обавеза према овом споразуму, то би представљало догађај у смислу члана 3.3 (х) Прописа о зајму и може да доведе до обуставе, поништења или превремене отплате Зајма у складу са чланом 3.3 (Превремена отплата исплаћених кредита), 3.5 (Обустава неисплаћених кредита од стране Банке) и 3.6 (Поништење неисплаћених кредита од стране Банке) Прописа о зајму.

# 13. БЕЗ ПРИМЕНЕ ОДРЕДБЕ ЗБОГ ПРОМЕНЕ ОКОЛНОСТИ

Свака Страна овим потврђује да:

(i) осим уколико је другачије предвиђено овим споразумом, свака примењива правна норма према којој Страна може захтевати од друге Стране да поново преговара о Споразуму или може престати да извршава своје обавезе у случају промене околности које се нису могле предвидети у време закључења Споразума, што чини извршење претерано напорно за Страну која се није сложила да преузме такав ризик, неће се примењивати на њу у погледу њених финансијских обавеза овде наведених; и

(ii) неће имати право на било какву жалбу према таквој правној норми;

Како би се избегла сумња, ова клаузула не искључује било које друго примењиво правно или уговорно право према Споразуму за Страну да престане да извршава своје обавезе, овде наведене, у погледу спровођења Пројекта или раскида Споразума.

# 14. МЕРОДАВНО ПРАВО

Споразум се регулише правилима БРСЕ-a како је то утврђено у одредбама члана 1, став 3, Трећег Протокола (од 6. марта 1959. године) уз Општи Споразум о повластицама и имунитету Савета Европе (од 2. септембра 1949. године) и, друго, ако је потребно, француским правом.

# 15. СПОРОВИ

Спорови између Страна у Споразуму предмет су арбитраже у складу са условима утврђеним у Поглављу 4 Прописа о зајму.

Стране су сагласне да неће користити било коју привилегију, имунитет или закон пред судским или неким другим органом, било домаћим или иностраним, како би ставиле приговор на спровођење одлуке донете под условима утврђеним у Поглављу 4 Прописа о зајму.

У свакој правној радњи која проистекне из овог споразума, БРСЕ-ова потврда која се односи на доспели износ или важећу каматну стопу у складу са Споразумом, у одсуству очигледне грешке, биће *prima facie* доказ тог износа или каматне стопе.

# 16. ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Обраду било каквих личних података прикупљених према Споразуму врши БРСЕ у складу са Правилником о заштити личних података.

# 17. ОБАВЕШТЕЊА

Свако обавештење (укључујући било који документ или комуникацију) које ће се дати или je сачињено према или у вези са овим споразумом БРСЕ-у или Зајмопримцу, мора бити у писаном облику и, уколико није другачије назначено, може се упутити препорученим писмом, електронском поштом или факсом. Сматраће се да је такво обавештење примила друга Страна:

(i) у случају ручно достављеног или препорученог писма, на датум испоруке;

(ii) у случају електронске поште, само када је стварно примљена у читљивом облику и само ако је насловљена на начин који ће друга страна одредити за ту сврху;

(iii) у случају електронске поште, која садржи Обавештење о исплати, које је БРСЕ послала Зајмопримцу, када је електронска пошта послата; и

(iv) у случају факсимила, по пријему преноса.

Свако обавештење које Зајмопримац доставља БРСЕ-у електронском поштом:

(i) у предмету ће навести референцу LD; и

(ii) биће у облику електронске слике која се не може уређивати (pdf, tif или било који други уобичајени формат документа који се не може уређивати о којем су се Стране договориле) потписано од стране лица која су ваљано овлашћена за потписивање таквог обавештења у име Зајмопримца, приложено уз електронску пошту.

Без утицаја на валидност обавештења путем електронске поште или факса у складу са овом клаузулом, следећа обавештења такође ће се препорученим писмом послати другој страни најкасније одмах следећег Радног дана:

(i) Захтеви за исплату;

(ii) било коју комуникацију у вези са суспензијом, отказивањем и/или превременом отплатом, Зајма или у вези са Обавештењем о превременој отплати; и

(iii) било коју другу комуникацију коју захтева БРСЕ.

Стране су сагласне да је свако обавештење изнад (укључујући и електронску пошту) прихваћени облик комуникације, представљаће прихватљив доказ на суду и имаће исту доказну вредност као и предметни споразум.

Поштанска адреса, број факса и адреса електронске поште (и одељење или службеник, ако постоји, на кога треба насловити комуникацију) сваке Стране за било коју комуникацију која се чини или врши према или у вези са овим споразумом је:

За Зајмопримца:

Министарство финансија Републике Србије

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

Србија

На пажњу: Министар финансија

Факс: +381 11 3618 961

За БРСЕ:

Council of Europe Development Bank

55 Avenue Kléber

75116 Paris

Француска

На пажњу: Шеф Одељења за пројекте

Факс: + 33 1 47 55 37 52

БРСЕ и Зајмопримац ће одмах писаним путем обавестити другу Страну о свакој промени у њиховим детаљима за комуникацију.

Сва обавештења која се достављају или су сачињена према или у вези са Споразумом биће на енглеском или француском језику или на другом језику, у ком случају ће бити достављена уз оверени превод на енглески или француски језик, у случају када то БРСЕ захтева.

Сва обавештења која се достављају или су сачињена према или у вези са овим споразумом ће, када то БРСЕ захтева, бити достављена БРСЕ-у заједно са задовољавајућим доказом о овлашћењу лица или више њих овлашћених за потписивање таквог обавештења у име Зајмопримца, као и картон депонованих потписа таквог лица или више њих.

# 18. ПОРЕЗИ И РАСХОДИ

Зајмопримац ће плаћати, у мери у којој је применљиво, све порезе, обавезе, таксе и остале намете било какве природе, укључујући таксене марке и накнаде за регистрацију, које настану из потписивања, регистрације, имплементације, раскида или спровођења Споразума и/или неког повезаног документа, као и из стварања, побољшања, регистрације, извршења или давања било којег Средства обезбеђења који се захтевају према Споразуму.

Како би се избегла било каква сумња, одредбе ове клаузуле 18. не односе се на примену клаузуле 3. овог споразума.

Зајмопримац сноси све накнаде и трошкове (укључујући правне, стручне, банкарске или мењачке трошкове) настале у вези са (i) припремом, потписивањем, побољшањем, имплементацијом, раскидом или спровођењем овог споразума и/или неког повезаног документа; (ii) било којом изменом, допуном или одрицањем у погледу овог споразума и/или неког повезаног документа; и (iii) припремом, потписивањем, побољшањем, управљањем, спровођењем и давањем било ког Средства обезбеђења које се захтева у складу са Споразумом. Без обзира на горенаведено, члан 4.7 (Трошкови арбитраже) Прописа о зајму се примењује у вези са трошковима арбитраже који су утврђени у клаузули 15 (Спорови).

# 19. ИСПЛАЋИВАЊЕ

Након отплате укупног износа неотплаћене главнице према Зајму, као и плаћања свих камата и других трошкова који проистичу у складу са Споразумом, укључујући нарочито оне износе из потклаузуле 4.9 (Стопа затезне камате) и клаузуле 18 (Порези и расходи), Зајмопримац ће бити у потпуности ослобођен својих обавеза које проистичу из или у вези са Споразумом.

Без прејудицирања горе наведеног, Зајмопримац ће се обавезати да, у периоду који није дужи од шест (6) година након пријема Завршног извештаја на задовољавајући начин за БРСЕ и Извештаја о напретку, који на задовољавајући начин за БРСЕ потврђује потпуну алокацију свих износа исплаћених према Зајму (i) чува пројектну документацију; и (ii) радо прима било какве евалуационе посете, укључујући омогућавање приступа релевантним локацијама Пројекта/потпројеката које обављају запослени у БРСЕ-у или именоване треће стране.

# 20. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Споразум ступа на снагу након што га Стране потпишу и Народна скупштина Републике Србије га потврди. Зајмопримац ће обезбедити БРСЕ-у одговарајућу писану потврду о томе.

У ПОТВРДУ ТОГА, Стране су учиниле да Споразум буде потписан од овлашћених потписника у четири (4) примерка, од којих је сваки једнако важећи. Један (1) примерак задржава БРСЕ, а три (3) Зајмопримац.

За зајмопримца

Београд, 26. новембар 2021. године

Име: Синиша Мали

Функција: министар финансија

За БРСЕ

Париз, 23. новембар 2021. године

Име: Rolf Wenzel

Функција: гувернер, БРСЕ

# ПРИЛОГ 1

**Опис пројекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **LD** | 2079 (2021) | |
|  | **Зајмопримац** | Република Србија | |
|  | **Врста зајма** | Пројектни зајам | |
|  | **Износ зајма** | 95.000.000 евра | |
|  | **Одобрење од стране**  **Административног савета БРСЕ-а** | 19. март 2021. године | |
|  |  |  |  | |
| **II.** | **Правац (правци) деловања** | Одржив и инклузиван раст | |
|  | **Планирани радови/индикативни потпројекти** | У наставку је дата индикативна листа приоритетних потпројеката:  **Факултети уметности:**  1. Факултет музичких уметности: Изградња и опремање новог објекта за академију музике и уметничког плеса (балет).  2. Факултет примењених уметности: Изградња и опремање нових објеката.  3. Факултет ликовних уметности: Реконструкција и опремање пет постојећих објеката и изградња два нова објекта**.**  **Технички факултети, Географски факултет и Факултет безбедности и Биолошки факултет:**  **4.** Кампус техничких факултета: проширење Електротехничког факултета, изградња заједничких објеката кампуса, санација постојећих објеката и опреме.  5. Географски факултет и Факултет безбедности: Изградња и опремање нове зграде.  6. Биолошки факултет: Изградња и опремање нове зграде | |
|  | **Локација** | Београд | |
|  | **Крајњи корисници** | Студенти Универзитета у Београду | |
|  | **Укупни трошкови пројекта** | 155.200.000 евра | |
|  | **Индикативни финансијски план** | Средствима зајма БРСЕ-а суфинансираће се до 61 одсто Укупних трошкова пројекта.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Извори (у милионима евра) %** | | | **Сврха коришшћења (у милионима евра) %** | | | | БРСЕ | 95 | 61 | Универзитетска инсфраструктура и опрема | 155,2 | 100 | | Остало (сопствена средства, средства зајма, грант) | 60,2 | 39 |  |  | | **Укупно** | 155,2 | 100 |  | 155,2 | 100 | | |
|  | **План имплементације** | 2021-2026. године | |
|  | **Рок за завршетак** | 31. децембар 2026. године | |
|  |  |  |  | |
| **III.** | **Критеријуми прихватљивости** | Потпројекти које суфинансира БРСЕ засниваће се на критеријумима прихватљивости који су утврђени у Политици финансирања зајмова и пројеката БРСЕ-а за сектор деловања „Образовање и стручно оспособљавање“. Прихватљива улагања могу да укључују спортске и друштвено-културне центре/опрему, као и смештајне објекте који припадају таквим установама, наставне материјале, намештај и опрему. | |
|  | **Прихватљиви трошкови** | 1. Прихватљиви трошкови могу да укључују следеће:  i. Трошкови анкета или студија (техничких, економских или комерцијалних, инжењерских) као и трошкови техничког надзора над пројектом. Ови трошкови не би требало да прелазе 5% укупних трошкова пројекта, осим ако је оправдано;  ii. Трошкови аквизиције земљишта директно повезаног са пројектом, по набавној цени земљишта, осим ако није донирано или дато на коришћење;  iii. Припрема земљишта;  iv. Изградња/реновирање/модернизација или куповина објеката директно повезаних са пројектом;  v. Постављање основне инфраструктуре као што су канализација, водовод, електроенергетске и телекомуникационе мреже, инфраструктура за одлагање отпада и пречишћавање отпадних вода, путеви, итд.;  vi. Набавка материјала, опреме и машина, као и пратећи трошкови обуке особља  vii. Додатни трошкови за непредвиђене трошкове (техничко повећање и/или повећање цена). Представљају покриће финансијског ризика услед могућих промена количине неопходних радова, односно јединичне цене, врсте и количине опреме коју треба набавити или начина извођења пројекта. У зависности од сектора делатности и различитих компоненти пројекта, ови додатни трошкови могу да износе до 10% Укупних трошкова пројекта.  viii. Трошкови стручног усавршавања/ оспособљавања и кампања подизања свести јавности.  2. Неприхватљиви трошкови  i. Зајмови БРСЕ-а не могу се користити за покривање трошкова особља (плате/зараде и друге слична давања као што је исплата пензија), финансијских накнада и безготовинских елемената као што је амортизација.  Такви трошкови могу се, међутим, сматрати прихватљивим трошковима уколико се односе на услуге пројектног управљања и техничке помоћи које су неопходне у току целог периода израде и реализације пројекта.  ii. Финансијски трошкови или инвестиције (плаћање дуговања, рефинансирање, плаћање камата, стицање интереса у капиталу предузећа, итд.) не могу да буду укључени у процењене трошкове пројекта и не могу да се финансирају средствима БРСЕ-а.  iii. Средства зајма не могу се користити за финансирање пореза (укључујући ПДВ), царинских и других дажбина. | |
|  | **Посебни услови** | Зајмопримац је дужан да преко ТСП и ЈСП:  1. Обезбеди да се одржи ЈСП са адекватним капацитетима, на задовољавајући начин за БРСЕ, за време трајања имплементације Пројекта;  2. Обезбеди да Географски факултет и Факултет за безбедности буду смештени у згради која ће бити изграђена на локацији у Рјепиновој улици;  3. Поднесе БРСЕ-у захтев за одобрење: (i) за сваку измену предложених потпројеката, и (ii) за замену предложених потпројеката новим. | |
|  |  |  |  | |
| **IV.** | **Друштвени утицај** | Потенцијални друштвени утицај планираних инвестиција је велики, будући да ће се остварити значајни позитивни ефекти у погледу стварања нових образовних могућности. То ће допринети спровођењу Владиних образовних стратегија с циљем омогућавања приступа већем броју студената.  Пројекат има за циљ да обезбеди инклузивно и правично квалитетно образовање и смањење неједнакости промовисањем универзалне социјалне инклузије и стварањем једнаких могућности.  Пројекат ће обезбедити бољу средину за учење за све студенте, укључујући и оне из угрожених породица, неразвијених руралних облати региона и студенте са инвалидитетом.  Пројекат ће допринети и спровођењу националне Стратегије образовања до 2030. године, као и остварењу стратешког циља Србије да повећа проценат универзитетски образованих студената, и допринесе и подржи процес приступања Србије ЕУ. | |

ПРИЛОГ 2

**Образац правног мишљења**

Банка за развој Савета Европе

55, Аvenue Kléber

F-75116 Париз

Attn: Одељење за пројекте

Cc: Канцеларија Генералног савета

[УНЕТИ ДАТУМ]

**Предмет: *Оквирни споразум о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије (Реф: LD 2079 (2021))***

Поштована господо,

У својству министра правде дајем ово правно мишљење у складу са одредбама члана 4.5(а) (i) Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, на износ од 95.000.000 евра, потписаног \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и ефективног од \_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: „**Споразум о зајмуˮ**). Сви термини који се овде користе и нису дефинисани на другачији начин имају исто значење као у Споразуму о зајму.

Прегледао сам оригинални примерак Споразума о зајму и одредбе Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/2006), као и законске и друге прописе, и спровео друге радње које сам сматрао потребним у циљу давања овог мишљења.

На основу напред наведеног, изјављујем следеће:

(а) одредбом члана 123. тачка 1. Устава Републике Србије прописано је да Влада утврђује и води политику, а одредбом члана 2. став 1. и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др. закон) прописано је да Влада утврђује и води политику Републике Србије, и кад не доноси друге акте доноси закључке. У складу са наведеним одредбама, Влада је на седници одржаној \_\_\_\_\_\_\_\_\_ донела Закључак Број: \_\_\_\_\_\_\_\_, којим је усвојила Нацрт споразума о зајму и овластила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, да у име Владе, као заступника Републике Србије потпише Споразум о зајму;

(б) одредбом члана 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије прописано је да Народна скупштина Републике Србије потврђује међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања, а одредбом члана 2. став 1. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник Републике Србије”, број 32/13) прописано је да се међународним уговором сматра уговор који Република Србија закључи у писаном облику са једном или више држава или са једном или више међународних организација, који је регулисан међународним правом. Затим, одредбом члана 5. став 2. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) прописано је да Народна скупштина Републике Србије одлучује о задуживању Републике путем узимања дугорочних кредита, задуживању за финансирање инвестиционих и програмских пројеката путем узимања дугорочних кредита, о давању гаранција, као и о непосредном преузимању обавезе у својству дужника по основу дате гаранције. У складу са наведеним одредбама, Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Универзитетскa инфраструктурa („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_);

(ц) не постоји ниједна друга одредба у складу са којом би било неопходно да се Споразум о зајму достави, евидентира или региструје код било ког суда или државног органа или организације да би се обезбедила његова законитост, пуноважност или извршивост;

(д) избор права у складу са чланом 14. Споразума о зајму је пуноважан и обавезујући за Зајмопримца према законима Републике Србије;

(е) у складу са чланом 15. Споразума о зајму, одредбе о арбитражи наведене у поглављу 4. Прописа за зајмове Банке за развој Савета Европе ће се примењивати у вези са било каквим потраживањем или спором између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе који може настати у вези са Споразумом о зајму и било која одлука арбитражног суда која се односи на Споразум о зајму може се извршити у Републици Србији без поновног испитивања или суђења већ пресуђене ствари. С тим у вези, одрицање од имунитета у складу са одредбом члана 15. Споразума о зајму је пуноважно и обавезујуће;

(ф) никакви порези, царине, таксе или други намети, укључујући без ограничења порезе, таксе, или друге дажбине за регистрацију или трансфере који су прописани у Републици Србији, или било којој другој јединици територијалне аутономије или локалне самоуправе, нису плативи у вези са закључењем или извршавањем Споразума о зајму, или са плаћањем које Република Србија треба да изврши Банци за развој Савета Европе у складу са Споразумом о зајму;

(г) не постоје ограничења контроле размене девиза или нису потребне сагласности да би се дозволило примање свих износа који ће бити исплаћени сходно Споразуму о зајму, нити да се дозволи отплата зајма и исплата камата и других износа доспелих на основу Споразума о зајму;

(х) закључењем Споразума о зајму и његовим извршавањем нису прекршене одредбе закона на снази у Републици Србији или учињене повреде одредби уговора или обавеза на које се Република Србија обавезала.

На основу горе наведеног, мишљења сам да су испуњени сви услови који су прописани Уставом, законима и другим прописима Републике Србије, а који се могу применити на Споразум о зајму и да су одредбе наведеног споразума на снази и обавезујуће, односно, да је Споразум о зајму пуноважан и извршив у Републици Србији у складу са његовим одредбама.

С поштовањем,

МИНИСТАР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОГ 3

**ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ (ОБРАЗАЦ)**

**LD 2079 – [•] Tранша**

У односу на Оквирни споразум о зајму од [●] (у даљем тексту “**Споразум**”) између Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту „**БРСЕ**“) и Републике Србије (у даљем тексту “**Зајмопримац**”), Зајмопримац овим захтева од БРСЕ да у складу са потклаузулом 4.3 (а) Споразума исплати Траншу у складу са условима утврђеним у тексту испод.

Појмови дефинисани у Споразуму имају исто значење у овом документу, уколико то није другачије назначено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валута/Износ[[2]](#footnote-2) | [●] | | |
| Датум исплате | [●] | | |
| Период отплате главнице | [●] година [укључујући период почека од [●] година] | | |
| Датум(и) отплате главнице | [●] | | |
| Датум доспећа | [●] | | |
| Каматна стопа | Фиксна | Максимум [●]*per annum* | |
| Варијабилна | Референтна стопа: | [[●]-месечни EURIBOR/УНЕТИ БИЛО КОЈУ ДРУГУ РЕФ. КАМАТНУ СТОПУ] *per annum* |
| Распон | Mаксимум[●] базних поена |
| Каматни период | [Квартално] [полугодишње] уназад | | |
| Датуми плаћања камате | Плаћање камате ће се извршити [●] сваке године, а први пут [●] | | |
| Конвенција за утврђивање броја дана | Конвенција о модификованом наредном Радном дану | | |
| Радни дан | [●] | | |
| Рачун Зајмопримца | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Назив корисника | [●] | | | Банка корисника | Назив | [●] | | Град | [●] | | SWIFT | [●] | | IBAN | [●] | | Реф. | [●] | | Кореспондентска банка (по потреби) | Назив | [●] | | Град | [●] | | SWIFT | [●] | | IBAN | [●] | | | |

[•], дана [•].

За Зајмопримца

[УНЕТИ ИМЕ(НА)/ФУНКЦИЈУ(Е)]

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ (ОБРАЗАЦ)**

**LD 2079 – [•] Транша**

У одговору на ваш Захтев за исплату Зајма од [●] у вези са Оквирним споразумом о зајму од [●] (у даљем тексту “**Споразум**”) између Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту „**БРСЕ**“) и Републике Србије (у даљем тексту “**Зајмопримац**”), БРСЕ овим обавештава Зајмопримца, у складу са потклаузулом 4.3 (б) Споразума, о условима исплате релевантне Транше.

Појмови дефинисани у Споразуму имају исто значење у овом документу, уколико то није другачије назначено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валута/Износ[[3]](#footnote-3) | [●] | | |
| Датум исплате | [●] | | |
| Период отплате главнице | [●]година [укључујући период почека од [●] година] | | |
| Датум(и) отплате главнице | [●] | | |
| Датум доспећа | [●] | | |
| Каматна стопа | Фиксна | [●]*per annum* | |
| Варијабилна | Референта стопа: | [[●]-месечни EURIBOR/УНЕТИ БИЛО КОЈУ ДРУГУ РЕФ. КАМАТНУ СТОПУ] *per annum* |
| Распон | [●] базних поена |
| Каматни период | [Квартално] [полугодишње] уназад | | |
| Датуми плаћања камате | Плаћање камате ће се извршити [●] сваке године, а први пут [●] | | |
| Конвенција за утврђивање броја дана | Конвенција о модификованом наредном Радном дану | | |
| Радни дан | [●] | | |
| Рачун зајмопримца | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Назив корисника | [●] | | | Банка корисника | Назив | [●] | | Град | [●] | | SWIFT | [●] | | IBAN | [●] | | Реф. | [●] | | Кореспондентска банка (по потреби) | Назив | [●] | | Град | [●] | | SWIFT | [●] | | IBAN | [●] | | | |
| Рачун БРСЕ | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Назив корисника | Банка за развој Савета Европе | | | SWIFT корисника | CEFPFRPP | | | Банка корисника | Назив | Deutsche Bank | | Град | Франкфурт (Немачка) | | SWIFT | DEUTDEFF | | IBAN | DE44 5007 0010 0928 7384 00 | | | |

Париз, дана [•]

За БРСЕ

[УНЕТИ ИМЕ(НА)/ФУНКЦИЈУ(Е)]

**ПРИЛОГ 4**

**Образац потврде**

(ставити на меморандум)

За: Банку за развој Савета Европе

Од: [ЗАЈМОПРИМАЦ]

Датум: [НЕ РАНИЈЕ ОД ПЕТ (5) РАДНИХ ДАНА ПРЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ]

Предмет: Оквирни споразум о зајму између Банке за развој Савета Европе и [ЗАЈМОПРИМАЦ] од [●] (у даљем тексту „Споразум“).

Поштовани,

Изрази дефинисани у Споразуму имају исто значење када се користе у овој Потврди. У сврху потклаузуле 4.5 Споразума, овим вам потврђујемо како следи:

(a) Није дошло до материјалнo штетне промене у поређењу са ситуацијом на датум потписивања споразума;

(б) Није се десио Догађај неиспуњења обавеза;

(ц) Ниједан од Инструмената задуживања Зајмопримца не укључује клаузуле о губитку рејтинга, финансијским показатељима или pari passu одредбе које су строже од било које еквивалентне одредбе Споразума;

(д) Изјаве и гаранције које ћемо дати или поновити према клаузули 8. Споразума су истините у сваком погледу; посебно, ниједно Средство обезбеђења није дато трећој страни која крши потклаузулу 7.2 Споразума; и

(e) Ниједан догађај или околност која би могла да доведе до превремене отплате, обуставе или поништења Зајма под условима из члана 3.3 (Превремена отплата исплаћених зајмова), 3.5 (Обустава неисплаћених зајмова од стране Банке) и 3.6 (Отказивање од стране Банке исплате неисплаћених зајмова) Прописа о зајму није се десио нити се оправдано може очекивати да ће се догодити / мало вероватно ће се догодити.

За [ЗАЈМОПРИМАЦ]

**LD 2079 (2021)**

**ПРИЛОГ 5:**

**Образац за извештавање (годишњи извештај о напретку/ извештај о извршењу)**

**НАЗИВ ПРОЈЕКТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ/ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ**

**ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД: дд/мм/гггг – дд/мм/гггг**

Израдио (име и потпис) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одељење\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Садржај**

1. **НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ**

1.1 РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА

1.2 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

1.3 ОЧЕКИВАНИ УТИЦАЈИ (ПРЕДСТАВИТИ У ЗАВРШНОМ ИЗВЕШТАЈУ)

1.4 АКТИВНОСТИ КОМУНИКАЦИЈЕ И ВИДЉИВОСТИ

1.5 ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА И ПОТЕШКОЋЕ ДО КОЈИХ ЈЕ ДОШЛО, УКОЛИКО ИХ ЈЕ БИЛО, И МЕРЕ ЗА   
УБЛАЖАВАЊЕ ИСТИХ

1.6 ПРЕДУСЛОВИ ЗА ИСПЛАТУ, УКОЛИКО ЈЕ ПРИМЕНЉИВО

1. **ТАБЕЛЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ**

ТАБЕЛА 1: ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

ТАБЕЛА 2A: ПЛАН НАБАВКИ

ТАБЕЛА 2B: СПИСАК ДОДЕЉЕНИХ УГОВОРА

ТАБЕЛА 3: ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

ТАБЕЛА 4: ПОКАЗАТЕЉИ РЕТУЛТАТА/ ИСХОДА

1. **Наративни извештај** 
   1. **Резиме Пројекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив Пројекта |  | |
| Циљ |  | |
| Датум ступања на снагу Оквирног споразума о зајму (ОСЗ) |  | |
| Носилац пројекта |  | |
| Процењени трошкови Пројекта | Првобитни: | Ревидирани: |
| Износ одобреног зајма БРСЕ-а |  | |
| Максималан износ средстава БРСЕ-а који ће се користити за финансирање Укупних прихватљивих трошкова  (у процентима) |  | |
| Други извори финансирања |  | |
| Рок за имплементацију | Првобитни: мм/гг-мм/гг | Ревидирани: |
| Крајњи рок за исплату средстава зајма БРСЕ-а |  | |

* 1. **Спроведене активности и остварени резултати**

Молимо да опишете ток активности у вези са Пројектом, укључујући, без ограничења, следеће:

|  |  |
| --- | --- |
| Активност | Напредак и резултати |
| Набавка и припрема земљишта |  |
| Студије и пројекти |  |
| Активности везане за набавку |  |
| Радови , укључујући фотографије које приказују најновији напредак |  |
| Опрема |  |
| Управљање еколошким, здравственим и безбедносним питањима (информације о свим инцидентима, усаглашене и корективне мере које су предузете) |  |

* 1. **Очекивани утицаји (који треба да буду описани у Извештају о извршењу)**

Навести одговарајуће информације и коментаре у погледу доприноса који је Пројекат имао у остваривању општег циља.

* 1. **Активности комуникације и видљивости**

Молимо да наведете информације о активностима комуникације и видљивости (објаве за јавност, медијски/новински чланци у којима се помињу БРСЕ и/или други партнери), укључујући и линкове за медијске догађаје и чланке.

* 1. **Одступања од Плана и потешкоће до којих је дошло, уколико их је било, и мере за ублажавање истих**

Наведите информације о свим значајнијим ограничењима/одступањима од плана, посебно, али не ограничавајући се на проблеме који би могли да доведу до кашњења у спровођењу пројекта. Објасните разлоге за таква одступања и предложите корективне мере у табели у наставку.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предложени Акциони план за решавање проблема (уколико је применљиво):** | | | |
| **Ограничење/одступање** | **Корективна мера** | **Одговорно лице** | **Рок за извршење** |
|  |  |  |  |

* 1. **Предуслови за исплату, уколико је применљиво**

Молимо да детаљно наведете предуслове који још увек треба да буду испуњени у складу са захтевима Оквирног споразума о зајму и наведете информације о напретку у остваривању тих предуслова.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛА 1 - ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Земља: Србија**  **Пројекат: LD 2079 (2021)**  **Назив пројекта: Универзитетска инфраструктура Крајњи датум за извештавање:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТРОШКОВИ** | Референтни број уговора  (уколико је променљиво) | **Процена трошкова**  (полазна процена у време одобрења зајма) | **Ревидирани трошкови**  (датум ревидирања:  ДД/ММ/ГГГГ) | **Остварени трошкови** | | | | | | **%**  **остварених (од ревидираних трошкова)** | **Предвиђени трошкови** | | **Бруто површина**  **(m2)** | **Јединична цена по m2 бруто површине**  полазна – у време (одобрења) | **Јединична цена по m2 бруто површине** (на основу ревидираних трошкова) |
| **Ставке индикативних трошкова\*** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Укупно** | **До завршетка** | **Од којих у наредних 12 месеци** |
| **(а)** | **(б)** |  |  |  |  |  | **(ц)** | **(д) =(ц)/(б)** | **(е)=(б)-(ц)** |  | **(ф)** | **(г)=(а)/(ф)** | **(г)=(б)/(ф)** |
| **Потпројекат 1. Факултет музичких уметности у Београду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Студије, пројектовање и технички консалтинг |  | 1.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аквизиција/експропријација земљишта |  | 15.400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изградња (укључујући непредвиђено) |  | 27.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Надзор изградње |  | 630.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Намештање и опремање |  | 2.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно 1.** | | **47.630.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24.500** | **1.944** |  |
| **Потпројекат 2. Факултет примењених уметности у Београду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Студије, пројектовање и технички консалтинг |  | 440.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аквизиција/експропријација земљишта |  | 6.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изградња (укључујући непредвиђено) |  | 6.900.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Надзор изградње |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Намештање и опремање |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно 2.** | | **14.640.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.000** | **1.464** |  |
| **Потпројекат 3. Факултет ликовних уметности у Београду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Студије, пројектовање и технички консалтинг |  | 353.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аквизиција/експропријација земљишта |  | 1.700.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изградња (укључујући непредвиђено) |  | 3.900.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Надзор изградње |  | 117.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Намештање и опремање |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно 3.** | | **6.270.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.600** | **1.120** |  |
| **Потпројекат 4. Електротехнички факултет у Београду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Студије, пројектовање и технички консалтинг |  | 580.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аквизиција/експропријација земљишта |  | 12.300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изградња (укључујући непредвиђено) |  | 18.300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Надзор изградње |  | 550.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Намештање и опремање |  | 1.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно 4.** | | **33.230.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.500** | **1.621** |  |
| **Потпројекат 5. Нови кампус Географског факултета и Факултета безбедности на Новом Београду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Студије, пројектовање и технички консалтинг |  | 353.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аквизиција/експропријација земљишта |  | 9.800.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изградња (укључујући непредвиђено) |  | 18.900.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Надзор изградње |  | 567.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Намештање и опремање |  | 1.200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно 5.** | | **30.820.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.000** | **1.541** |  |
| **Потпројекат 6. Биолошки факултет у Београду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Студије, пројектовање и технички консалтинг |  | 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аквизиција/експропријација земљишта |  | 5.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изградња (укључујући непредвиђено) |  | 12.600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Надзор изградње |  | 380.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Намештање и опремање |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно 6.** | | **19.780.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.000** | **1.978** |  |
| **Потпројекти (1-6)** | | **152.370.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **90.600** | **1.682** |  |
| **Трошкови Јединице за имплементацију пројекта** | | **2.830.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | **155.200.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | **% остварених трошкова који су већ финансирани** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Процена** | **Ревидирано** | **Примљена средства** | | | | | | **% по извору финансирања (остварење)** | Пројекције | |  |
|  | | **Полазна вредност у време одобрења зајма** | **Датум ревизије:**  **ДД/ММ/ГГГ** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Укупно примљена средства** | **До завршетка** | **Од чега у наредних 12 месеци** |
| **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА\*** | **Влада (у натури)** | **50.240.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Влада (готовина)** | **9.510.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Грант WBIF** | **450.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Зајам БРСЕ-а** | **95.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | **155.200.000** |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |

**\*** Ставке трошкова и извори финансирања биће детаљније дефинисани/ажурирани у току имплементације.

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА 2А – ПЛАН НАБАВКИ ЗА ХХХХ ГОДИНУ (Без ПДВ-а)** |
| **Земља: Србија**  **Пројекат: LD 2079 (2021)**  **Назив пројекта: Универзитетска инфраструктура Крајњи датум за извештавање:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**1. Грађевински радови**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Референтни**  **Број** | **Опис**  **Уговора** | **Процењена вредност**  **Валута** | **Процењена вредност**  **Евро** | **Финансира** | **Број ставки**  **(лотова)** | **Метод набавке** | **Домаће преференције**  **(да/не)**  **%** | **Ревизија од стране Банке**  **(ПРЕТХОДНА/**  **НАКНАДНА)** | **Очекивани датум подношења понуда** | **Очекивани датум отварања понуда** | **Очекивани датум оцењивања понуда** | **Очекивани датум потписивања Уговора** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Роба**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Референтни**  **Број** | **Опис**  **Уговора** | **Процењена вредност**  **Валута** | **Процењена вредност**  **Евро** | **Финансира** | **Број ставки**  **(лотова)** | **Метод набавке** | **Домаће преференције**  **(да/не)**  **%** | **Ревизија од стране Банке**  **(ПРЕТХОДНА/**  **НАКНАДНА)** | **Очекивани датум подношења понуда** | **Очекивани датум отварања понуда** | **Очекивани датум оцењивања понуда** | **Очекивани датум потписивања Уговора** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Услуге**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Референтни**  **Број** | **Опис**  **Уговора** | **Процењена вредност**  **Валута** | **Процењена вредност**  **Евро** | **Финансира** | **Број ставки**  **(лотова)** | **Метод набавке** | **Домаће преференције**  **(да/не)**  **%** | **Ревизија од стране Банке**  **(ПРЕТХОДНА/**  **НАКНАДНА)** | **Очекивани датум подношења понуда** | **Очекивани датум отварања понуда** | **Очекивани датум оцењивања понуда** | **Очекивани датум потписивања Уговора** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Напомена: У колони 5. наведите изворе финансирања за које се очекује да ће бити коришћени, нпр. БРСЕ, државни буџет, итд.**

**Напомена: Колона 8. „Домаће преференције“, мора да се попуни само у случају методе набавке Међународно конкурентно надметање (ИЦБ). У случају других метода набавке, унесите „/“.**

**Напомена: Колону 9. „Ревизија од стране Банке“ попуњава БРСЕ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛА 2Б – СПИСАК ДОДЕЉЕНИХ УГОВОРА (Без ПДВ-а)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Земља: Србија**  **Пројекат: LD 2079 (2021)**  **Назив пројекта: Универзитетска инфраструктура Крајњи датум за извештавање:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис уговора** | | **Достављач/ извођач** | | **Вредност уговора** | | **Категорија уговора (2)** | **Рок за имплементацију** | | **Износ уговора плаћен у РСД** | **Износ уговора плаћен у еврима (3)** | **Начин финансирања**  **(зајам БРСЕ-а, Влада)** | **Датум преузимања (радова/**  **опреме)** | **Модификација (коментари)** |
| **Реф. бр.** | **Назив** | **Име** | **Земља** | **У РДС** | **У еврима (1)** | **Датум потписа уговора/ датум почетка** | **Датум завршетка** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) У противвредности у еврима по средњем курсу Народне банке на дан потписивања уговора.

(2) Скраћенице које треба користити: **W** за Радове, **G** за Робу и **S** за Услуге.

(3) У противвредности у еврима по средњем курсу Народне банке на дан плаћања фактуре.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛА 3 – ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Земља: Србија**  **Пројекат: LD 2079 (2021)**  **Назив пројекта: Универзитетска инфраструктура Крајњи датум за извештавање:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Активности**  **(индикативан списак, подложно изменама)** | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | | **2025** | | | | % извршења |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| **Потпројекат 1. Факултет музичке уметности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пројектовање (израда и ревизија) | Полазни\* |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тендер за радове (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изградња | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **X** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тендер за опрему/намештај (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња опреме/намештаја | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техничка контрола/ Факултет у потпуности оперативан | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Потпројекат 2. Факултет примењених уметности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пројектовање (израда и ревизија) | Полазни\* |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тендер за радове (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изградња | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тендер за опрему/намештај (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња опреме/намештаја | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техничка контрола/ Факултет у потпуности оперативан | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Потпројекат 3. Факултет ликовних уметности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пројектовање (израда и ревизија) | Полазни\* |  | **x** | **x** | **X** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тендер за радове (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изградња | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тендер за опрему/намештај (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња опреме/намештаја | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техничка контрола/ Факултет у потпуности оперативан | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Потпројекат 4. Електротехнички факултет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пројектовање (израда и ревизија) | Полазни\* |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тендер за радове (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изградња | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тендер за опрему/намештај (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња опреме/намештаја | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техничка контрола/ Факултет у потпуности оперативан | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Потпројекат 5. Нови кампус Географског факултета и Факултета безбедности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пројектовање (израда и ревизија) | Полазни\* |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тендер за радове (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изградња | Полазни |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тендер за опрему/намештај (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња опреме/намештаја | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техничка контрола/ Факултет у потпуности оперативан | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потпројекат 6. Биолошки факултет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пројектовање (израда и ревизија) | Полазни\* |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тендер за радове (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изградња | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тендер за опрему/намештај (израда досијеа тендера, спровођење поступка тендера, оцењивање и потпис уговора) | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња опреме/намештаја | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техничка контрола/ Факултет у потпуности оперативан | Полазни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |
| Стварни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Полазни план имплементације = план презентован у Оквирном споразуму по зајму (ОСЗ)

\*\* Стварни план имплементације = ревидирани план у време писања извештаја

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛА 4 – ПОКАЗАТЕЉИ РЕТУЛТАТА/ ИСХОДА** | | | | | |
| **Земља: Србија**  **Пројекат: LD 2079 (2021)**  **Назив пројекта: Универзитетска инфраструктура Крајњи датум за извештавање: 14.10.2021.** | | | | | |
| **ПОКАЗАТЕЉ** | **Јединица** | **Полазна**  **(тренутна) ситуација**  **ако је применљиво** | **Очекивани циљ**  **Пројекта** | **Остварење по завршетку** | **Коментари** |
| Број изграђених/ санираних инфраструктурних објеката | број | / | 6 |  |  |
| Укупна површина новоизграђених објеката | m2 | / | 90.600 |  |  |
| Укупна површина санираних објеката | m2 | / |  |  |  |
| **Потпројекат 1. Факултет музичке** **уметности** | | | | | |
| Укупни капацитети у погледу броја студената | број | 896 | 1.100 |  |  |
| Број уписаних студената | број | 935 | / |  |  |
| Број уписаних угрожених студената | број | 6 | / |  |  |
| Број новоотворених места за студенте | број | / | 204 |  |  |
| Број m2 по студенту\* | m2 | 2,92 | 12,26 |  |  |
| Број запослених (наставно, административно особље, итд.) | број | 242 | 265 |  |  |
| Нова опрема | милион евра | / | 2,5 |  |  |
| Очекивани степен енергетске ефикасности (А, Б, Ц) | степен А, Б, Ц | Ц | Б |  |  |
| Смањење потрошње енергије | kWh/m2/год | / | / |  |  |
| **Потпројекат 2. Факултет примењених уметности** | | | | | |
| Укупни капацитети у погледу броја студената | број | 818 | 1.000 |  |  |
| Број уписаних студената | број | 793 | / |  |  |
| Број уписаних угрожених студената | број | 5 | 10 |  |  |
| Број новоотворених места за студенте | број | / | 182 |  |  |
| Број m2 по студенту\* | m2 | 7,53 | 12,50 |  |  |
| Број запослених (наставно, административно особље, итд.) | број | 137 | 150 |  |  |
| Нова опрема | милион евра | / | 0,5 |  |  |
| Очекивани степен енергетске ефикасности (А, Б, Ц) | степен А, Б, Ц | / | Б |  |  |
| Смањење потрошње енергије | kWh/m2/год | 204 | 120 |  |  |
| **Потпројекат 3. Факултет ликовних** **уметности** | | | | | |
| Укупни капацитети у погледу броја студената | број | 348 | 348 |  |  |
| Број уписаних студената | број | 315 | / |  |  |
| Број уписаних угрожених студената | број | 0 | 5 |  |  |
| Број новоотворених места за студенте | број | 0 | 0 |  |  |
| Број m2 по студенту\* | m2 | 17,57 | 22,36 |  |  |
| Број запослених (наставно, административно особље, итд.) | број | 96 | 115 |  |  |
| Нова опрема | милион евра | / | 0,2 |  |  |
| Очекивани степен енергетске ефикасности (А, Б, Ц) | степен А, Б, Ц | Ц | Б |  |  |
| Смањење потрошње енергије | kWh/m2/год | 180 | 70 |  |  |
| **Потпројекат 4. Електротехнички факултет у Београду** | | | | | |
| Укупни капацитети у погледу броја студената | број | 3.680 | 5.200 |  |  |
| Број уписаних студената | број | 4.897 | / |  |  |
| Број уписаних угрожених студената | број | 18 | 30 |  |  |
| Број новоотворених места за студенте | број | / | 1.520 |  |  |
| Број m2 по студенту\* | m2 | 2,45 | 4,5 |  |  |
| Број запослених (наставно, административно особље, итд.) | број | 287 | 320 |  |  |
| Нова опрема | милион евра | / | 1,5 |  |  |
| Очекивани степен енергетске ефикасности (А, Б, Ц) | степен А, Б, Ц | Ц | Б |  |  |
| Смањење потрошње енергије | kWh/m2/год | 200 | 60 |  |  |
| **Потпројекат 5. Нови кампус Географског факултета и Факултета безбедности на Новом Београду** | | | | | |
| Укупни капацитети у погледу броја студената - Факултет безбедности | број | 1.700 | 1.900 |  |  |
| Број уписаних студената - Факултет безбедности | број | 1.700 | / |  |  |
| Број уписаних угрожених студената - Факултет безбедности | број | 5 | 10 |  |  |
| Број новоотворених места за студенте - Факултет безбедности | број | / | 200 |  |  |
| Број m2 по студенту - Факултет безбедности\* | m2 | 2,35 | 4,37 |  |  |
| Број запослених (наставно, административно особље, итд.) - Факултет безбедности | број | 82 | 82 |  |  |
| Укупни капацитети у погледу броја студената - Географски факултет | број | 1.554 | 1.600 |  |  |
| Број уписаних студената - Географски факултет | број | 1.500 | / |  |  |
| Број уписаних угрожених студената - Географски факултет | број | 3 | 10 |  |  |
| Број новоотворених места за студенте - Географски факултет | број | / | 50 |  |  |
| Број m2 по студенту - Географски факултет \* | m2 | 4,48 | 5,5 |  |  |
| Број запослених (наставно, административно особље, итд.) - Географски факултет | број | 100 | 110 |  |  |
| Нова опрема | милион евра | / | 1,2 |  |  |
| Очекивани степен енергетске ефикасности (А, Б, Ц) | степен А, Б, Ц | / | Б |  |  |
| Смањење потрошње енергије | kWh/m2/год | 180 | 90 |  |  |
| **Потпројекат 6. Биолошки факултет** | | | | | |
| Укупни капацитети у погледу броја студената | број | 1.435 | 1.500 |  |  |
| Број уписаних студената | број | 1.340 | / |  |  |
| Број уписаних угрожених студената | број | 7 | 15 |  |  |
| Број новоотворених места за студенте | број | / | 65 |  |  |
| Број m2 по студенту\* | m2 | 2,28 | 6,15 |  |  |
| Број запослених (наставно, административно особље, итд.) | број | 253 | 253 |  |  |
| Нова опрема | милион евра | / | 0,8 |  |  |
| Очекивани степен енергетске ефикасности (А, Б, Ц) | степен А, Б, Ц | / | Б |  |  |
| Смањење потрошње енергије | kWh/m2/год | 180 | 90 |  |  |
| \* Метрички „број m2 по студенту“ се увек израчунава на основу „нето површине“  објекта у којем се спроводе свакодневне наставне активности и истраживања | | | | | |

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори”.

1. <http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en>. [↑](#footnote-ref-1)
2. [У случају под-транше, посебна табела ће назначити Износ, Период отплате главнице, Датум(е) отплате главнице, Каматну стопу, Каматни период, Датуме плаћања камате за сваку под-траншу.] [↑](#footnote-ref-2)
3. [У случају под-транше, посебна табела ће назначити Износ, Период отплате главнице, Датум(е) отплате главнице, Каматну стопу, Каматни период, Датуме плаћања камате за сваку под-траншу.] [↑](#footnote-ref-3)