На основу члана 99а став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96 и 101/05-др. закон), члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05-исправка),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

# О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2007. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за период јануар-март 2007. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Врста водопривредних објеката и радова, као и обим потребних финансијских средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање водопривредних објеката и извођење радова утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број                      /2007

У Београду,  ___фебруара 2007. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК,

ПРОГРАМ

ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2007. ГОДИНЕ

У периоду јануар-март 2007. године oбавиће се радови на изградњи, реконструкцији и одржавању следећих водопривредних објеката: вишенаменских брана и акумулација, регионалних система за водоснабдевање, објеката за одбрану од поплава.

Такође, у периоду јануар-март 2007. године изводиће се радови на  спровођењу одбране од поплава и леда, антиерозиони радови, радови на утврђивању извађених количина материјала из водотока, на отклањању хаваријских загађења, као и послови на изради студија и пројеката и послови који произлазе из међународне сарадње.

Сва средства утврђена овим програмом распоређују се по равномерној динамици.

Наведени објекти и радови и износ средстава за те објекте и радове, дати су у следећој табели:

| Редни број | Објекти и радови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вишенаменске бране и акумулације | 246.000.000 |
| 2. | Водоснабдевање | 98.263.420 |
| 3. | Заштита вода | 4.500.019 |
| 4. | Заштита од вода | 389.007.668 |
| 5. | Студије и пројекти | 77.877.512 |
| 6. | Међународна сарадња | 18.601.381 |
|  | УКУПНО: | 834.250.000 |

Расподела средстава по групама објеката и радова, укључујући и неизмирене обавезе за изведене радове, односно извршене послове из Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2006. годину, вршиће се на следећи начин:

# Вишенаменске бране и акумулације

| Вишенаменске бране и акумулације | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 1.1. Изградња брана -Селова -Ровни -Првонек | 246.000.000 |

У периоду јануар-март 2007.  години обавиће се радови на:

- ињектирању галерије и радови на прибранским објектима бране и акумулације „Селова” чија је намена водоснабдевање становништва и индустрије у општинама Куршумлије, Прокупља, Блаца, Мерошине и Ниша, заштита од поплава и наноса,  наводњавање, производња електричне енергије и др.;

- изградњи тела бране и акумулације „Ровни” чија је намена  водоснабдевање становништва и индустрије, одбрана од поплава у општинама Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац и Уб, као и за потребе ЈП „Електропривреда Србије”;

- финализацији хидротехничке конструкције бране и акумулације „Првонек”, пробно пуњење, успостављање службе обавештавања и узбуњивања на брани, као и радови по налогу Комисије за технички преглед бране.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању изградње бране и акумулације Селова, Ровни и Првонек је 100%.

За финансирање изградње вишенаменских брана и акумулација за период јануар-март 2007. године планирано је 246.000.000 динара.

2. Водоснабдевање

| Назив објекта | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 2.1. Изградња система за водоснабдевање | 98.263.420 |

У периоду јануар-март 2007. године обавиће се радови на изградњи  цевовода, резервоара и набавка опреме за фабрику за пречишћавање питке воде РВС „Барје” Лесковац.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању РВС „Барје” Лесковац износи 50%.

За финансирање изградње РВС „Барје” Лесковац за период јануар-март 2007. године, као и за реализацију преузетих, а неизмирених обавеза на изградњи регионалних система за водоснабдевање из 2006. године планирано је укупно 98.263.420 динара.

3. Заштита вода

| Објекти-радови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 3.1. Активности при хаваријским загађењима | 4.500.019 |

У периоду јануар-март 2007. године, у области заштите вода, обавиће се радови на отклањању хаваријских загађења.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова на отклањању хаваријских загађења износи до висине предрачунске вредности радова на отклањању загађења.

За финансирање радова на отклањању хаваријских загађења, као и за реализацију преузетих, а неизмирених обавеза на реконструкцији и изградњи објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода из 2006. године планирано је укупно 4.500.019 динара.

4. Заштита од вода

| Врста радова | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 4.1. Одржавање објеката за одбрану од поплава | 115.000.000 |
| - редовно | 100.000.000 |
| - инвестиционо | 15.000.000 |
| 4.2. Доградња, реконструкције и санације објеката за одбрану од поплава | 110.000.000 |
| 4.3. Одбрана од поплава и леда | 107.007.668 |
| 4.4. Извођење противерозионих радова | 55.000.000 |
| 4.5. Контрола експлоатације песка и шљунка | 2.000.000 |
| Укупно: | 389.007.668 |

Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава обухвата радове на следећим објектима:

1) насипи;

2) регулисани водотоци и регулационе грађевине;

3) објекти за заштиту од ерозије и бујица;

4) бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава);

5) вишенаменски хидросистеми;

6) опрема за одбрану од поплава.

За редовно одржавање објеката за одбрану од поплава у периоду јануар-март 2007. године планиран је износ од  100.000.000 динара.

Инвестиционо одржавање објеката обухвата:

1) инвестиционо одржавање високих брана;

2) инвестиционо одржавање малих брана;

3) одржавање регионалних хидросистема.

За инвестиционо одржавање објеката у периоду јануар-март 2007. године планиран је износ од 15.000.000 динара.

Укупна финансијска средства за одржавање објеката за одбрану од поплава у периоду јануар-март 2007. године износе 115.000.000 динара.	Доградња, реконструкције и санације постојећих објеката за одбрану од поплава ради стварања функционалне целине – касете са уједначеним степеном заштите од поплава, финансираће се из средстава која су планирана у периоду јануар-март 2007. године у износу од 110.000.000 динара.

Одбрана од поплава и леда обухвата:

1) спровођење одбране од поплава са хитним интервенцијама;

2) одбрана од леда;

3) набавка опреме, алата и материјала;

4) правилници за спровођење одбране од поплава.

Укупна финансијска средства за одбрану од поплава и леда у периоду јануар-март 2007. године износе 107.007.668, укључујући и пренете обавезе из 2006. године.

Противерозиони радови на ерозионим подручјима обухватају:

1) инвестиционо одржавање противерозионих радова;

2) грађевинске радове;

3) биотехничке радове;

4) биолошке радове.

За извођење противерозионих радова у периоду јануар-март 2007. године планирана су  финансијска средства од 55.000.000 динара.

За финансирање радова на утврђивању тачних количина извађеног материјала из водотока од стране правних и физичких лица планирана су средства у износу од 2.000.000 динара.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова из области заштите од вода износи и то за:

1) изградњу и реконструкцију

-великих заштитних система којима се брани од поплава подручје више општина до висине укупне предрачунске вредности радова,

-осталих регулација и насипа за одбрану од поплава до висине предрачунске вредности грађевинских радова,

-одбрамбених система у урбаним подручјима до висине предрачунске вредности радова који се односе на заштитну функцију;

2) радова на одржавању и санацији објеката за заштиту од поплава до висине укупне предрачунске вредности радова;

3) спровођење мера за одбрану од поплава и леда до 100 %;

4) радове који се односе на контролу експлоатације извађеног материјала из водотока 100%;

5) изградњу и реконструкцију бујичарских објеката  где се не може обезбедити учешће других инвеститора до висине предрачунске вредности радова,

6) противерозионе мере (пошумљавање и биотехнички радови) до висине предрачунске вредности радова.

5. Студије и пројекти

| Послови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Студије и пројекти | 77.877.512 |

У периоду јануар-март 2007. године финансираће се израда следећих студија-пројеката: студија везаних за биланс вода; израда техничке документације за припрему подзаконских аката и других прописа о водама и других пројекaтa од значаја за израду плана управљања водама; наставак израде студија започетих у 2006. години; иновирање Водопривредне основе Републике Србије; студија развоја водопривредног информационог система; учешће у финансирању  образовних пројеката и стручних часописа од значаја за водопривреду, као и стручних саветовања из области коришћења вода, заштите вода, заштите од вода и др.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању израде студија и пројеката износи 100%.

За финансирање послова на изради студија и пројеката, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирано је 77.877.512 динара.

6. Међународна сарадња

| Послови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Међународна сарадња | 18.601.381 |

Међународна сарадња у области водопривреде обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње, у периоду јануар-март 2007. године наставиће се досадашња сарадња са Мађарском и Румунијом, а планира се и успостављање сарадње са Хрватском, Босном и Херцеговином и Македонијом, као и обнављање сарадње са Бугарском. Из тих разлога израђене су неопходне базне документације (техничке/правне) за припреме, преговоре и склапање нових споразума за реализацију билатералне сарадње са Румунијом, Бугарском, Босном и Херцеговином и Хрватском, чиме су се стекли предуслови за успостављање билатералне сарадње.

Планирана мултилатерална сарадња захтева наставак активног учешћа на: спровођењу Конвенције о заштити реке Дунав – обавезе према Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ИЦПДР), изради плана управљања у сливу реке Тисе као подршка одрживог развоја у региону-обавезе проистекле из Меморандума о разумевању земаља у сливу реке Тисе, спровођењу Оквирног споразума за слив реке Саве-обавезе према Савској комисији,  реализацији регионалних пројеката за слив реке Саве (EC CARDS и UNDP-GEF DRP), као и у другим активностима међународне сарадње у области вода на наведеним сливовима  и учешће у реализацији међународних пројеката.

Средства намењена за међународну сарадњу за остварење успешног рада комисија,  поткомисија, експертских група, израду неопходних техничких документација, мониторинг квантитета и квалитета вода и за контролу радиоактивности реке Дунав, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње, или за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда  надлежни државни орган.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова који произлазе из међународне сарадње  износи 100%.

За финансирање послова који произлазе из међународне сарадње, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирано је укупно 18.601.381 динара.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. Правни основ

Правни основ за доношење Уредбе о изменама Уредбе о утврђивању програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних  објеката за 2006. годину садржан је у одредбама члана 99а Закона о водама којима је утврђено да су послови изградње, реконструкције и одржавања водопривредних  објеката послови од општег интереса и да се према годишњем програму, који доноси Влада, исти финансирају из средстава накнаде за  коришћење вода, накнаде за заштиту вода, накнаде за извађени материјал из водотока и из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије за те намене.

II. Разлози за доношење уредбе

Водопривреда представља темељ развоја привреде и друштва у целини и уколико се не буде водило рачуна о газдовању водама може бити угрожена перспектива Републике Србије у наредним деценијама. Водопривредна основа Републике Србије, коју је усвојила Влада, представља стручно утемељену визију водопривредног развоја Републике Србије у наредним деценијама.

Влада Републике Србије на седници одржаној 21. децембра 2006. године донела је Уредбу о привременом финансирању Републике Србије за период јануар-март 2007. године („Службени гласник РС”, број 115/06). Том Уредбом укупна средства за финансирање водопривредних активности у том периоду утврђена су у износу од 834.250.000 динара, и то: 109.250.000 динара из буџета Републике и 725.000.000 динара из сопствених прихода водопривреде и то од накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока.

Да би се финансирање изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката наставило у периоду јануар-март 2007. године потребно је донети Уредбу о утврђивању Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за период јануар-март 2007. године.

Код сачињавања Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за период јануар-март 2007. године водило се рачуна да се у оквиру наведених позиција финансирају они водопривредни објекти и радови, односно послови, који због свог значаја и стања у ком се налазе и с обзиром на период важења ове уредбе могу изводити у том периоду, а такође имало се у виду и неизмирене обавезе за изведене радове и извршене послове из Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2006. годину.

III  Садржај уредбе

Овом уредбом утврђује се како врста водопривредних објеката и радова, тако и потребна финансијска средства за изградњу, реконструкцију и одржавање водопривредних објеката за период јануар-март 2007. године.

У периоду јануар-март 2007. године планира се финансирање радова на изградњи бране и акумулације Селова, Ровни и Првонек. За изградњу ових капиталних водопривредних објеката планирана су средства у износу од 246.000.000 динара. У периоду јануар-март 2007. године обавиће се радови на изградњи  цевовода, резервоара и набавка опреме за фабрику за пречишћавање питке воде РВС „Барје” Лесковац. За наведене радове планирана су средства у износу од 80.000.000 динара. У области заштите вода, у  периоду јануар-март 2007. године обавиће се радови на отклањању хаваријских загађења. За наведене радове планирана су средства у износу од 1.000.000 динара.

За радове на одржавању објеката за одбрану од поплава, доградњу, реконструкције и санације објеката за одбрану од поплава, одбрану од поплава и леда, извођење противерозионих радова и за контролу експлоатације песка и шљунка планирана су средства у износу од 389.007.668 динара. Ова сума обухвата и неизмирене обавезе иу 2006. године на спровођењу одбране од поплава.

Због нередовног одржавања у претходном периоду, умањена је функционалност постојећих објеката за одбрану од поплава. Отуда је неопходнo одржавање (редовно,инвестиционо) тих објеката, а такође потребна је и доградња (затварање брањених места), реконструкције или санације угрожених или оштећених делова система за одбрану од поплава на водним подручјима Дунава, Саве и Велике Мораве како би се добиле функционалне целине – касете са уједначеним степеном заштите од поплава. Ради утврђивања тачних количина извађеног материјала из водотока  од стране правних и физичких лица неопходно је ангажовати предузећа која су стручно и технички оспособљена да утврде  тачне количине извађеног материјала из водотока. Утврђивањем тачних количина извађеног материјала из водотока створили би се услови да се повећају средства од накнаде за извађени материјал из водотока, јер би се обвезницима  плаћања тих накнада  иста обрачунала за  стварно извађене количине.

За финансирање студија и пројеката наведених у Програму, као и за финансирање преузетих,а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирана су средства у износу од 77.877.512 динара.

За извршење билатералне и мултилатералне сарадње у периоду јануар-март 2007. године, као и за финансирање преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирана су средства у износу од 18.601.381 динара.

IV. Потребна финансијска средства

За спровођење ове уредбе потребно је обезбедити финансијска средства у износу од 834.250.000 динара и то 109.250.000 динара из буџета Републике Србије, а 725.000.000 динара из сопствених прихода водопривреде и то од накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока. Средства за спровођење ове уредбе су обезбеђена Уредбом о привременом финансирању Републике Србије за период јануар-март 2007. године („Службени гласник РС”, број 115/06).

V. Анализа ефеката акта

Предложеном Уредбом о утврђивању програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних  објеката за период јануар-март 2007. године годину омогућује се наставак финансирања радова на изградњи бране и акумулације Селова, Ровни и Првонек.

Пошто су постројења за пречишћавање воде и цевовод сирове воде од бране Првонек до постројења већ изграђени, изградњом бране "Првонек" веома лоше стање водоснабдевања у предње општини Врање одмах ће се значајно побољшати. Осим водопривредног и еколошког значаја, позитивни ефекти услед завршетка водопривредног система “Првонек” су и здравствени ефекти, социјални ефекти, економски ефекти. Наставак радова на изградњи бране и акумулације “Ровни” је веома значајно, јер je Регионални водопривредни систем “Ровни”  кључни објекат за решавање проблема водоснабдевања у Колубарском региону и то снабдевање водом градова: Ваљево, Лазаревац, Лајковац, Мионица, Уб и других насеља са 1800 л/с; обезбеђење биолошког минимума у Колубари низводно од бране; обезбеђење протока на захвату ТЕ “Колубара”, 1500 л/с; ублажавање поплавног таласа; евентуална производња електричне енергије и задржавање наноса. Завршетком изградње овог водопривредног система обезбедило би се трајно водоснабдевање градова у сливу Колубаре које тренутно оскудева у води за пиће. Такође, наставак радова на изградњи бране и акумулације Селова је значајно, јер је Регионални водопривредни систем Селова кључни објекат за решавање проблема водоснабдевања у долини Топлице	и служиће за потребе снабдевања водом становништва општина: Куршумлија, Блаце, Прокупље, Житорађа, Мерошина и Ниш у укупној количини од 2,7 м3/с; одбране од поплава низводног подручја; производње електричне енергије; пољопривредне производње; рибарства; оплемењавање малих вода и туризма. Изградњом овог регионалног водопривредног система постиче се економски, здравствени и социјални ефекти.

Предложена Уредба ће омогућити да се у периоду јануар-март 2007. године обаве радови на изградњи  цевовода, резервоара и набавка опреме за фабрику за пречишћавање питке воде РВС „Барје” Лесковац, као и хитне активности на отклањању хаваријских загађења, као и да се исплате преузете, а неизмирене обавезе на реконструкцији и изградњи објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода из 2006. године у износу од 3.500.019 динара.

Обезбеђивањем средстава за извођење радова на одржавању, санацији, реконструкцији и доградњи објеката за одбрану од поплава, за антиерозионо уређење сливова, за контролу експлоатације песка и шљунка и за спровођење одбране од поплава стварају се предуслови  за очување целовитости и функционалности линија и објеката за одбрану од поплава и за одржавање успостављеног система заштите од поплава за имовину и становништво у брањеним подручјима, управљање водним режимом на начин да се спрече веће поплаве и за наставак изградње система за заштиту од штетног дејства вода, као и да се исплате преузете, а неизмирене обавезе на спровођењу одбране од поплава из 2006. године у износу од 94.007.668 динара.

Обезбеђивањем средстава за финансирањем  студија и пројеката из Програма омогућиће се израда документације која је од значаја за област водопривреде, као и техничке документације која ће омогућити реализацију инвестиција у области водопривреде, као и исплата преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године.

Планирана средства за позицију међународна сарадња омогућиће да се интензивира досадашња међународна сарадња са Мађарском и Румунијом, успостави сарадња са Хрватском, Босном и Херцеговином и Македонијом, обнови сарадња са Бугарском, као и да се настави активно учешће на имплементацији Конвенције о заштити реке Дунав – обавезе према Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ИЦПДР), на сливу реке Тисе, имплементацији Оквирног споразума за слив реке Саве као и у другим активностима међународне сарадње у области вода на наведеним сливовима, као и исплату преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године.