На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18)

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА И ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ**

**1. УВОД**

Након усвајања Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 86/21, у даљем тексту: Стратегија) и примене мера и активности дефинисаних Акционим планом за реализацију Стратегије од 2021. до 2023. године, припремљене су нове активности за период 2024–2026. године, у три области у складу са мерама дефинисаним Стратегијом.

Нове активности и постојеће мере које су предвиђене Акционим планом за период од 2024. до 2026. године, имају за циљ стварање сигурнијег и отпорнијег информационог друштва. Акциони план представља документ јавне политике и доноси се ради операционализације и остваривања општих и посебних циљева предвиђених Стратегијом, што је кључно за реализацију постављених циљева.

Општи циљ Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији од 2021. до 2026. године, за период од 2024. до 2026. године (у даљем тексту: Стратегија) је развијено информационо друштво и електронска управа у служби грађана и привреде и унапређена информациона безбедност грађана, јавне управе и привреде, док су као посебни циљеви истакнути:

– Посебни циљ 1: Унапређење дигиталних знања и вештина грађана, подизање капацитета запослених у јавном и приватном сектору за коришћење нових технологија и унапређење дигиталне инфраструктуре у образовним установама.

– Посебни циљ 2: Дигитализација услуга и пословања у јавном и приватном сектору.

– Посебни циљ 3: Унапређење информационе безбедности грађана, јавне управе и привреде.

Стратегијом су предвиђене следеће мере за постизање циљева:

* За посебни циљ 1 Унапређење дигиталних знања и вештина грађана, подизање капацитета запослених у јавном и приватном сектору за коришћење нових технологија и унапређење дигиталне инфраструктуре у образовним установама:

Мера 1.1: Унапређење дигиталних знања, вештина и капацитета грађана и запослених кроз спровођење обука које имају за циљ повећану употребу ИКТ.

Мера 1.2: Промоција корисне, креативне и безбедне употребе информационих технологија кроз организовање едукативних, медијских кампања и наградних конкурса.

Мера 1.3: Унапређење и промоција рада Националног контакт центра за безбедност деце на интернету.

Мера 1.4: Унапређење дигиталне инфраструктуре у образовним установама.

* За посебни циљ 2 Дигитализација услуга и пословања у јавном и приватном сектору:

Мера 2.1: Развој информационог друштва.

Мера 2.2: Подршка наступу на страним тржиштима.

Мера2.3: Дигитална трансформација ММСП.

Мера 2.4: Развој електронског пословања.

Мера 2.5: Јачање капацитета за употребу ИКТ у установама културе у циљу развоја и унапређења ИС и основе за развој предузетништва у култури / креативних индустрија (апликације, мултимедијални водичи...).

* За посебни циљ 3 Унапређење информационе безбедности грађана, јавне управе и привреде:

Мера 3.1: Подизање свести и знања у области информационе безбедности грађана, јавних службеника и привреде.

Мера 3.2: Подизање капацитета ИКТ система од посебног значаја за примену мера заштите.

Мера 3.3: Подизање капацитета Националног ЦЕРТ-а, ЦЕРТ-а органа власти и ЦЕРТ-ова самосталних оператора ИКТ.

Мера 3.4: Подизање капацитета инспекције за информациону безбедност.

Мера 3.5: Подстицање јавно-приватног партнерства у области информационе безбедности.

Мера 3.6: Унапређење регионалне и међународне сарадње.

Акционим планом у оквиру сваке наведене мере предвиђене су активности, утврђени носиоци активности, партнери у реализацији, као и рокови за њихову реализацију.

**2. КРАТАК ПРЕГЛЕД ПОСТИГНУТИХ УЧИНАКА** **НА ОСНОВУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТОЈЕЋЕГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНУ**

С обзиром да је Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности усвојена за период од 2021. до 2026. године и да се први Акциони план уз ову Стратегију односи на период од 2021. до 2023. године, показатељи напретка могу се посматрати упоређивањем почетних вредности из 2020. године са вредностима које су најближе крају периода првог акционог плана.

Како је област коју Стратегија покрива прилично широка, постоји велики број показатеља које је могуће пратити како би се утврдио степен напретка, као што су:

- Статистички годишњак Републике Србије,

- Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији,

- International Digital Economy and Society Index (I-DESI индекс),

- извештај eGovernment Benchmark,

- Global Cybersecurity Index.

Статистички годишњак Републике Србије, који објављује Републички завод за статистику, садржи најважније статистичке податке и индикаторе о друштвеном и привредном развоју Републике Србије и омогућава увид у стање, структуре, кретање и трендове социјалних и економских појава и мерила друштвено-економског развоја. У тренутку сачињавања овог кратког прегледа који се односи на постигнуте учинке на основу спровођења постојећег акционог плана за период 2021–2023. годину последњи доступан је Статистички годишњак Републике Србије 2023, са подацима закључно са 2022. годином.

Један од основних параметара, односно показатеља који је дефинисан напред наведеном статистиком је компјутерска писменост, која је одређена као способност појединца старијег од 15 година живота да обавља следеће активности:

- обрађује текст и креира табеле,

- претражује интернет и

- шаље и прима електронску пошту и/или користи апликације за комуникацију (Skype, Viber, WhatsApp и др.).

Особе које умеју да обављају једну или две (али не све три) од наведених активности сматрају се делимично компјутерски писменим, док се лица која не умеју да обављају нити једну од наведених активности сматрају компјутерски неписменим.

Према подацима са последњег пописа становништва из 2022. године 45,7% становништва је компјутерски писмено, 30% је делимично компјутерски писмено, док је 24,3% компјутерски неписмено. Према претходном попису становништва из 2011. године проценат компјутерски писмених лица износио је 34,2%, делимично компјутерски писмених 14,8% и компјутерски неписмених 51%.

У школској 2022/23. години на територији Републике Србије укупно је уписано 25.207 студената на студије из области информационих и комуникационих технологија што је 10,1% од укупног броја уписаних студената, док их је школске 2020/21. године на студијама из ове области било уписано 23.168 или 9,5% од укупног броја уписаних студената. У току 2022. године на студијама из ове области дипломирало је укупно 3.358 студената у поређењу са 3.174 колико их је дипломирало 2020. године.

Према подацима за 2023. годину 55% домаћинстава у Србији поседовало је лаптоп, док је 2020. године тај проценат био 52,3%. Персонални рачунар поседује 75,9% домаћинстава (74,3% 2020. године), док 85,6% домаћинстава има приступ широкопојасном интернету (према 81% 2020. године).

Појединци у Републици Србији све чешће користе рачунар (проценат појединаца који рачунар користе барем једном у три месеца порастао је са 72,4% 2020. године на 75,4% 2023. године), док се истовремено смањује број појединаца који никад нису користили рачунар (са 19.8% 2020. године на 15,5% 2023. године).

Коришћење интернета је такође у порасту. Проценат корисника који се повежу на интернет барем једном у три месеца повећан је са 78,4% у 2020. години на 85,4% у 2023. години, док је проценат оних који никад нису користили интернет готово преполовљен у те три године (са 17,4% у 2020. на 8,9% у 2023. години).

Интернет у свом пословању користе практично сви пословни субјекти задњих десетак година, док у последње три године нешто мање од 85% пословних субјеката има сопствени веб-сајт.

DESI индекс (Digital Economy and Society Index) служи Европској комисији за праћење дигиталног напретка земаља чланица ЕУ. DESI се ради од 2014. године, а повремено се припрема и посебан I-DESI (International DESI) извештај у којем се упоређују земље чланице ЕУ са другим земљама света. До сада су објављена три I-DESI извештаја (2016., 2018. и 2020. године), од којих је у извештајима из 2018. и 2020. године Србија била једна од земаља са којима је вршено поређење. DESI индекс прати пет димензија:

1. Конективност: успостављање широкопојасне инфраструктуре и њен квалитет;
2. Људски капитал: вештине потребне да би се искористиле могућности које нуди информационо друштво;
3. Коришћење интернета од стране грађана: разноврсност активности које обављају грађани на мрежи;
4. Интеграција дигиталних технологија: дигитализација предузећа и развој онлајн канала продаје и
5. Дигиталне јавне услуге: дигитализација јавних услуга са фокусом на еУправу.

У последњем I-DESI извештају истраживањем је обухваћено 45 земаља, од којих 27 земаља чланица ЕУ и 18 земаља ван ЕУ. Свака од димензија је посебно сагледана и прављено је поређење најбоље рангираних чланица ЕУ, најслабије рангираних чланица ЕУ и просечно рангираних чланица у ЕУ са осталим земљама ван ЕУ.

Од 2023. године DESI је део Извештаја о стању Дигиталне декаде. Није познато када ће бити објављен наредни I-DESI извештај.

„eGovernment Benchmark“ је публикација која се припрема сваке године за Европску комисију са сврхом поређења нивоа пружања дигиталних јавних услуга широм Европе. Истраживањем су обухваћене земље чланице ЕУ, земље чланице Европске асоцијације за слободну трговину EFTA (Исланд, Норвешка и Швајцарска) и земље кандидати за пријем у ЕУ (Албанија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турска). Овим истраживањем процењује се стање у четири димензије:

1. Усредсређеност на корисника – у којој мери се услуге пружају онлајн, колико су услуге прилагођене мобилним уређајима, да ли постоје механизми за подршку;
2. Транспарентност – да ли је јавној администрацији јасно како се пружају њихове услуге, да ли су начин израде дигиталних услуга и начин обраде личних података транспарентни за кориснике;
3. Кључни покретачи – који технолошки покретачи подржавају пружање услуга еУправе;
4. Прекограничне услуге – колико лако грађани и предузетници из иностранства приступају и користе интернет услуге, каква онлајн подршка постоји за прекограничне кориснике.

Према последњем извештају из 2023. године Србија је у 2022. години остварила раст од осам поена у односу на претходну годину, чиме се сврстала у земље са великим растом (једина земља која је остварила већи раст је Турска која је забележила 10 поена више у односу на претходну годину).

Глобални индекс сајбер безбедности (GCI) је пројекат Међународне телекомуникационе уније кроз који се мери посвећеност земаља сајбер безбедности на глобалном нивоу. Ниво развоја сваке земље се оцењује на основу пет критеријума:

1. правне мере,
2. техничке мере,
3. организационе мере,
4. развој капацитета и
5. сарадња.

Република Србија се у извештају објављеном 2020. године налази на 39. месту од 182 земље са укупним скором 89,8 (правне мере – 19,10, техничке мере – 18,99, организационе мере – 18,67, развој капацитета – 14,66 и сарадња – 18,38).

**3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПОКАЗАТЕЉА**

У оквиру посебног циља 1 показатељ који је Стратегијом гласио: „Употреба интернета“ и који је обухватао два показатеља и то „Домаћинства“ и „Појединци“ сада гласи: „Проценат употребе интернета у домаћинствима који су користили интернет у последњих годину дана“ и „Проценат употребе интернета од стране појединаца који су користили интернет у последњих годину дана“. Измена назива показатеља је извршена ради лакшег праћења реализације показатеља и његовог усаглашавања са извештајем „Употреба информационо–комуникационих технологија у Републици Србији“ који објављује Републички завод за статистику.

У оквиру мере 1.1, изостављен је показатељ „1.1.4 Број одржаних обука у српско-корејском центруˮ, који се налази у Стратегији развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РСˮ, 86/2021-5). Показетељ 1.1.4 и активност „Популаризација и промоција употребе ИКТ кроз Српско-корејски ИТ центар“ су изостављени будући да су исти већ предвиђени Акционим планом за период од 2021. до 2025. године за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС за период од 2021. до 2030. године у оквиру Мере 5.1 : Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих.

У оквиру мере 1.2, показатељ „1.2.2 Број објављених радова у електронском зборнику „Дигитални часˮ замењен је показатељем „1.2.3 Акредитација обуке за безбедност на интернету, у оквиру програма обуке државних службеникаˮ. Замена показатеља 1.2.2 показатељем 1.2.3 извршена је услед престанка реализације конкурса „Дигитални час“.

У оквиру мере 1.3, показатељ „1.3.2. Број информисане деце, родитеља и наставника“ измењен је, односно разложен на три показатеља и сада гласи: „1.3.2. Број информисане деце (кумулативно)“, „1.3.3. Број информисаних родитеља (кумулативно)“ и „1.3.4. Број информисаних наставника (кумулативно)“. Разлагање показатеља извршено је ради правилнијег методолошког дефинисања и ради ефикаснијег праћења.

У оквиру мере 2.1, показатељи „2.1.2 Израђена анализа“ и „2.1.3 Израђена анализа“ који су се односили на активности 2.1.2: Анализа потребе успостављања система управљања подацима у Републици Србији и 2.1.3: Анализа спремности и потреба привреде за примену нових технологија у пословању сада су обухваћени једним показатељем „2.1.2. Израђена анализа спремности и потреба привреде за примену нових технологијаˮ који прати остварење активности „2.1.2 Анализа спремности и потреба привреде за примену нових технологија“. Обједињавање два показатеља у један извршено је у циљу постизања веће ефикасности и рационалности у праћењу активности и остварењу задатих циљева. Овај приступ поједностављује надзорни процес и омогућава концентрацију ресурса на свеобухватну анализу спремности и потреба привреде за примену нових технологија у пословању.

У оквиру мере 2.2, изостављен је показатељ „2.2.2 Број организованих састанака мешовитих тела за билатералну економску сарадњу у области ИТˮ. Изостављање показатеља „2.2.2 Број организованих састанака мешовитих тела за билатералну економску сарадњу у области ИТ“ извршено је са циљем оптимизације ресурса и фокусирања на конкретније и мерљивије активности које директно доприносе развоју ИТ сектора. Оваква промена омогућава ефикасније управљање расположивим ресурсима и прецизније праћење напретка у приоритетним областима развоја информационог друштва и информационе безбедности.

У оквиру мере 3.1, изостављени су следећи показатељи: „3.1.2 Број едукативних садржаја за грађане“, „3.1.5 Израђене смернице о основном нивоу мера заштите малих и средњих предузећа“, „3.1.6 Развијени специјализовани курсеви и програми“, „3.1.7 Креирани курсеви, семинари и предавања“ и „3.1.8 Успостављена платформа“ и замењени су следећим показатељима: „3.1.2 Број одржаних обука за посебно осетљиве категорије становништва“, „3.1.5 Спровођење промотивних активности у вези са препорукама о основном нивоу мера заштите малих и средњих предузећа“, „3.1.6 Унапређење едукативних садржаја за службенике у јавној управи“ и „3.1.7 Унапређење садржаја платформе“. Новим Акционим планом било је потребно прилагодити одређене показатеље новим активностима, будући да су активности предвиђене Акционим планом за период од 2021. до 2023. године у потпуности реализоване. Да би се постигао континуитет у праћењу реализације нових активности, Акционим планом за период од 2024. до 2026. године било је потребно извршити измену, односно прилагођавање показатеља, чиме се обезбеђује ефикасније праћење и имплементација стратешких циљева.

У оквиру мере 3.2, изостављени су показатељи „3.2.2 Број секторских састанака ИКТ система од посебног значајаˮ, „3.2.6 Израђена платформа за размену информација између Националног ЦЕРТа и ИКТ система од посебног значајаˮ, „3.2.7 Број израђених прегледа претњи Националног ЦЕРТ-аˮ, „3.2.11. Успостављање система за рана упозорења и замењени су показатељима: „3.2.2. Формирање нових секторских ЦЕРТ-оваˮ, „3.2.6. Унапређена платформа за размену информација између Националног ЦЕРТ-а и ИКТ система од посебног значајаˮ, „3.2.7. Број годишњих извештаја Националног ЦЕРТ-аˮ, „3.2.11. Успостављање система за рана упозорењаˮ. Да би се постигао континуитет у праћењу реализације нових активности, Акционим планом за период од 2024. до 2026. године било је потребно извршити замену, односно прилагођавање показатеља. Овај приступ обезбеђује ефикасније праћење и имплементацију стратешких циљева у области информационе безбедности, фокусирајући се на формирање нових секторских ЦЕРТ-ова, унапређење платформи за размену информација и редовно извештавање о стању претњи.

У оквиру мере 3.5, показатељ „3.5.2 Број одржаних састанака“ замењен је показатељем „3.5.2 Број састанака фондације „Мрежа за сајбер безбедност“ у циљу подстицања јавно-приватног партнерства“, а додати су и показатељи „3.5.4 Број регистрованих посебних ЦЕРТ-ова“, „3.5.5 Број одржаних кампања и такмичења“ и „3.5.6 Број учешћа у регионалним и другим међународним активностима“. Конкретизација показатеља 3.5.2 у новом Акционом плану за период од 2024. до 2026. године извршена је ради јаснијег дефинисања предмета показатеља. Додавањем нових показатеља омогућено је ефикасније праћење реализације активности које се односе на подстицање јавно-приватног партнерства у области информационе безбедности, чиме се осигурава боља контрола и имплементација стратешких циљева у овој области.

**4. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

На предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Влада је усвојила Стратегију развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године заједно са Акционим планом за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији од 2021. до 2026. године, за период од 2021. до 2023. године. У припреми овог стратешког документа, кроз рад у Радној групи за израду Предлога стратегије и акционог плана, учествовали су, поред представника ресорног министарства, представници других органа и организација, стручне и академске заједнице и цивилног сектора кроз учешће у раду фокус групе која је окупила заинтересоване стране у овој области.

Законом о планском систему Републике Србије чланом 18. ставом 2. превиђено је да је акциони план саставни део стратегије и по правилу се усваја истовремено са тим документом јавних политика. Ставом 6. члана 18. прописано је да се акциони план, по правилу, усваја за период примене стратегије коју разрађује, док је ставом 7. истог члана прописано да изузетно од става 6. овог члана, због потреба планирања, акциони план се може усвојити на краћи период, који не може бити краћи од годину дана, у ком случају је доносилац обавезан да благовремено усвоји акциони план за наредни период примене те стратегије.

Имајући у виду горе наведене одредбе Министарство информисања и телекомуникација донело је решење број: 000401875 2023 13460 005 001 000 001/1 од 29. фебруара 2024. године о образовању Радне групе за израду Акционог плана у периоду од 2024. до 2026. године, ради реализације Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности за период од 2021. до 2026. године (у даљем тексту: Радна група). У припреми Нацрта акционог плана, надлежно министарство заједно са органима државне управе и другим вршиоцима јавне власти који су Стратегијом одређени као надлежни или препознати као потенцијални партнери за реализацију овог стратешког документа приступило је дефинисању активности за реализацију посебних циљева.

Водећи се постојећим стратешким оквирима и прибављеним предлозима надлежних органа јавне управе, уз преглед примера добре праксе из земаља региона и земаља Европске уније, Министарство информисања и телекомуникација израдило је Акциони план за потребе спровођења Стратегије.

**5. КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС**

Припреми и изради садржине Акционог плана претходила је консултативна сарадња са представницима надлежних органа, међународних организација и организација цивилног друштва које спроводе пројекте, програме и активности у областима развоја информационог друштва и информационе безбедности. Динамика и обим консултативних процеса спроведени су путем онлајн састанака и састанака уживо у форми полуструктурираних интервјуа и прикупљањем писаних коментара. Консултације су спроведене са следећим партнерима: Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством одбране, Министарством привреде, Министарством просвете, Министарством науке, технолошког развоја и иновација, Министарством спољних послова, Министарством унутрашњих послова, Министарством културе, Академском мрежом Републике Србије, Безбедносно-информативном агенцијом, Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, Националном академијом за јавну управу, Привредном комором Србије, Развојном агенцијом Србије, Регулаторним телом за електронске комуникације и поштанске услуге, Регистром националног интернет домена Србије, Републичким заводом за статистику, Народном банком Србије, Центром за дигиталну трансформацију, Националном алијансом за локални економски развој, Саветом страних инвеститора и другим партнерима који су учествовали на изради овог документа.

Јавна расправа о нацрту акционог плана спроведена је у периоду од 7. до 28. јуна 2024. године (Закључак Одбора за привреду и финансије 05 Број: 021-4941/2024-1 од дана 4. јуна 2024. године) на веб страници Министарства информисања и телекомуникација и на порталу е-Консултације. Дана 18. јуна 2024. године одржан је и округли сто са заинтересованим учесницима путем видеоконференцијске везе.

Процес консултација спроведен је у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), и то чланом 34. којим је, између осталог, прописано да је током израде докумената јавних политика потребно обезбедити учешће заинтересованих страна и циљних група из реда привредних субјеката, струковних и других организација, као и представника државних органа и осталих учесника у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи та политика.

**6. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз три посебна циља, чија имплементација ће се наставити кроз мере и активности у периоду од 2024. до 2026. године.

Законом o буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) средства су обезбеђена на Разделу 38 – Министарство информисања и телекомуникација за Програм 0703 –Телекомуникације и информационо друштво:

1. Програмска активност/Пројекат 0006 - Подршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва и електронских комуникација са пројекцијама средстава у износу од 40.000.000,00 динара за 2025. годину и истом износу за 2026. годину у оквиру буџетских лимита.
2. Програмска активност/Пројекат 0008 – Развој информационог друштва у износу од 28.499.100,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у износу од 30.498.200,00 динара за 2025. годину и у износу од 32.498.200,00 динара за 2026. годину.
3. Програмска активност/Пројекат 0010 - Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе у износу од 231.000.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у износу од 231.000.000,00 динара за 2025. годину и 191.000.000,00 динара за 2026. годину.
4. Програмска активност/Пројекат 4005 - Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије - Фаза 1 и 2 у износу од 4.766.953.500,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у износу од 2.000,00 динара за 2025. годину и у износу од 2.000,00 динара за 2026. годину.

Законом o буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) средства су обезбеђена на Разделу 21 – Министарство привреде за Програм 1509 –Подстицаји развоју конкурентности привреде:

1. Програмска активност/Пројекат 4008 - Подршка индустријском развоју у износу од 245.000.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у истом износу за 2025. годину и 2026. годину.
2. Програмска активност/Пројекат 0001– Стручна и административна подршка у области привредног и регионалног развоја износу од 30.430.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у износу од 30.680.000,00 динара за 2025. годину и у износу од 40.120.000, динара за 2026. годину.

Законом o буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) средства су обезбеђена на Разделу 36– Министарство науке, технолошког развоја и иновација за Програм 0201 –Развој науке и технологије:

1. Програмска активност/Пројекат 0005 – Подршка развоју фонда за иновациону делатност у износу од 360.000.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у истом износу за 2025. годину и 2026. годину.

Законом o буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) средства су обезбеђена на Разделу 29– Министарство културе за Програм 1202 –Унапређење система заштите културног наслеђа:

1. Програмска активност/Пројекат 0009 – Дигитализација културног наслеђа у износу од 56.850.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у истом износу за 2025. годину и 2026. годину.
2. Програмска активност/Пројекат 0008– Подршка раду Матице Српске у износу од 7.000.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у истом износу за 2025. годину и 2026. годину.

Законом o буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) средства су обезбеђена на Разделу 19– Министарство одбране за Програм 1703 –Операције и функционисање МО и ВС:

1. Програмска активност/Пројекат 0001 – Функционисање МО и ВС у износу од 3.250.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у истом износу за 2025. годину и 2026. годину.

Законом o буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) средства су обезбеђена на Разделу 51– Канцеларија за информационе технологије и електронску управу за Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа:

1. Програмска активност/Пројекат 0001 – Развој система ИТ и електронске управе у износу од 21.200.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у истом износу за 2025. годину и 2026. годину.
2. Програмска активност/Пројекат 5003- Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе у износу од 180.000.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у истом износу за 2025. годину и 2026. годину.

Законом o буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) средства су обезбеђена на Разделу 17 – Министарство спољних послова, Глава 17.0 – Министарство спољних послова, Програм 0301 – Координација и спровођење политике у области спољних послова, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

1. Програмска активност/Пројекат 0003 – Администрација и управљање у износу 1.885.000,00 динара за 2024. годину и пројекцијама средстава у износу од 900.000,00 динара за 2025. и 2026. годину.

Законом o буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) средства су обезбеђена на Разделу 15 – Министарство унутрашњих послова, Програм 1408 – Управљање људским и материјалним ресурсима, Функција 310 – Услуге полиције

1. Програмска активност/Пројекат 0002 – Међународне активности сарадња и партнерство, економска класификација 422 - Трошкови путовања у износу 400.000,00 динара за 2024. годину. У 2025. и 2026. години средства ће бити обезбеђена у оквиру лимита на разделу 15 – Министарство унутрашњих послова.
2. Програмска активност/Пројекат 0002 – Међународне активности сарадња и партнерство, економска класификација 462 – Дотације међународним организацијама у износу 445.000,00 динара за 2024. годину. У 2025. и 2026. години средства ће бити обезбеђена у оквиру лимита на разделу 15 – Министарство унутрашњих послова.

**7. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управa и на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 021-7257/2024-1

У Београду, 8. августа 2024. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Милош Вучевић |

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА И ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Акциони план: | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА И ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ |
| Предлагач: | Министарство информисања и телекомуникација |
| Координација и извештавање: | Министарство информисања и телекомуникација |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ 1: | РАЗВИЈЕНО ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ И УНАПРЕЂЕНА ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА, ЈАВНЕ УПРАВЕ И ПРИВРЕДЕ | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: | Министарство информисања и телекомуникација | | | | | |
| Показатељ на нивоу општег циља  *(показатељ eфекта)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Индекс дигиталне економије и друштва | Проценат | *International Digital*  *Economy and*  *Society Index* | 38 | 2022. | 40 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1.1: | УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ГРАЂАНА, ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: | Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години |
| Проценат појединаца који су обављали трговину путем интернета у последњих годину дана | Проценат | Статистички годишњак РС (РЗС) | 64,2 | 2023. | 65 | 66 | 67 |
| Проценат употребе интернета у домаћинствима који су користили интернет у последњих годину дана | Проценат | Извештај Употреба ИКТ технологија (РЗС) | 85,3 | 2023. | 86 | 87 | 88 |
| Проценат употребе интернета од стране појединаца који су користили интернет у последњих годину дана | Проценат | Извештај Употреба ИКТ технологија (РЗС) | 90 | 2023. | 91 | 92 | 93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.1: | | | Унапређење дигиталних знања, вештина и капацитета грађана и запослених кроз спровођење обука које имају за циљ повећану употребу ИКТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024-2026 | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.1.1.1.Број одобрених програма подршке (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 45 | | 2023. | | | 47 | | 49 | | | | 51 |
| 1.1.1.2. Број обучених наставника и запослених у школама (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ/ЗУОВ/ЗВКОВ | | 0 | | 2024. | | | 19.500 | | 20.000 | | | | 20.000 |
| 1.1.1.3. Број обучених запослених (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 500 | | 2023. | | | 520 | | 540 | | | | 550 |
| Извештај  НАПА | | 7.898 | | 2023. | | | 3.000 | | 2.500 | | | | 2.000 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима | | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 0703  460  0006  481 | | | |  | | | | 40.000.000 | | | | | 40.000.000 | | |
| 0703  460  0008  423 | | | | 10.000.000 | | | | 11.000.000 | | | | | 12.000.000 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | 2026. | |
| 1.1.1.1. | Програми подршке удружењима кроз доделу средстава за реализацију програма у области развоја информационог друштва | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 0703  460  0006  481 | | |  | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| 1.1.1.2. | Обуке са циљем подизања компетенција наставника и запослених у школама у области информационо-комуникационих технологија (информационе/сајбер безбедности) и дигиталне трансформације образовних установа | ЗУОВ/ЗВКОВ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 2001  0007  423  2001  0009  423 | | |  | |  | |  | |
|  | | МИТ | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | |  | |
| 1.1.1.3. | Развој и спровођење обука са циљем унапређења дигиталних компетенција запослених у јавној управи | НАПА | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0615  110  0001 | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.2: | | | Промоција корисне, креативне и безбедне употребе информационих технологија кроз организовање едукативних, медијских кампања и наградних конкурса | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024.-2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024.години | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.1.2.1. Број деце која су присуствовала едукативним трибинама (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 7.803 | | 2023. | | | 7.900 | | 8.000 | | | 8.100 |
| 1.1.2.2. Број одржаних догађаја (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 13 | | 2023. | | | 14 | | 15 | | | 15 |
| 1.1.2.3. Акредитација обуке за безбедност на интернету, у оквиру програма обуке државних службеника | | | Да/Не | | Извештај МИТ | | Не | | 2023. | | | Да | | Да | | | Да |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 0703  460  0008  423 | | | | 15.000.000 | | | | 16.000.000 | | | | 17.000.000 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима | | | | |
| 2024. | 2025. | | 2026. | |
| 1.1.2.1. | Обуке вршњачких едукатора на тему безбедности деце на интернету | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 0703  460  0008  411 | | | 7.000.000 | 7.500.000 | | 8.000.000 | |
| 1.1.2.2. | Промотивна кампања Паметно и безбедно (Дан девојка/девојчица у ИКТ, Дан безбедног интернета, Дигитална експедиција, Дан информационог друштва...) | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 0703  460  0008  411 | | | 8.000.000 | 8.500.000 | | 9.000.000 | |
| 1.1.2.3. | Спровођење промотивне медијске кампање са Јавним медијским сервисом на тему безбедности и заштите деце и других посебно осетљивих категорија становништва на интернету | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  | |
| 1.1.2.4. | Одржавање Националне платформе за превенцију и сузбијање насиља које укључује децу под називом „Чувам те“, са циљем јачања интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља које укључује децу | ИТЕ | |  | | 3 квартал 2024. | | 01-Приходи из буџета | | 0614 140 0001 423 | | | 21.200.000 | 21.200.000 | | 21.200.000 | |
| Министарство правде | |  | |  | | |  |  | |  | |
| МИТ | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  | |
| Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, | |  | |  | | |  |  | |  | |
| МУП | |  | |  | | |  |  | |  | |
| Министарство за бригу о породици и демографију | |  | |  | | |  |  | |  | |
| Министарство здравља | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |
| 1.1.2.5. | Сарадња са међународним организацијама INSAFE и INHOPE, учешће у специјалним пројектима који се односе на јачање безбедности деце на интернету, размена едукативних материјала, у циљу подизања свести о опасностима које вребају на интернету. | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  | |
| 1.1.2.6. | Акредитација обуке за безбедност на интернету, у оквиру програма обуке државних службеника | МИТ | |  | | 4 квартал 2024. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.3: | | | Унапређење и промоција рада Националног контакт центра за безбедност деце на интернету | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024. – 2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.1.3.1. Број обучених запослених (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 750 | | 2023. | | | 850 | | 950 | | | 1000 |
| 1.1.3.2. Број информисане деце (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 25.000 | | 2023. | | | 28.500 | | 30.000 | | | 31.500 |
| 1.1.3.3. Број информисаних родитеља (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 5.000 | | 2023. | | | 5.000 | | 5.500 | | | 6.000 |
| 1.1.3.4. Број информисаних наставника (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 2.100 | | 2023. | | | 2.000 | | 2.500 | | | 3.000 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 0703  460  0008  423 | | | | 100.000 | | | | 100.000 | | | | 100.000 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | |
| 2024. | 2025. | | 2026. | |
| 1.1.3.1. | Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 0703  460  0008  423 | | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | |
| 1.1.3.2. | Информисање и едукација ученика, родитеља и наставника на тему безбедности деце на интернету кроз организовање обука у школама | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  | |
| 1.1.3.3. | Објављивање текстова у часописима намењених деци у циљу подизања свести безбедности деце на интернету | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  | |
| 1.1.3.4. | Учешће на дечијим сајмовима и промоција едукативног материјала на тему заштите деце на интернету | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.4: | | | Унапређење дигиталне инфраструктуре у образовним установама | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024. – 2026. | | | | | | Тип мере: | | | | Подстицајна | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.1.4.1. Број објеката школа, установа културе и јавних библиотека повезаних на АМРЕС мрежу (кумулативно) | | | Број | | Извештај АМРЕС | | 3.600 | | 2023. | | | 3.650 | 3.700 | | 3.750 |
| 1.1.4.2. Број објеката повезаних на АМРЕС оптичком везом (кумулативно) | | | Број | | Извештај АМРЕС | | 1160 | | 2023. | | | 1.350 | 1.550 | | 1.750 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | У 2025. години | | | | У 2026. години | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 0703  460  0010  424 | | | | 231.000.000 | | | 231.000.000 | | | | 191.000.000 | |
| 0703  460  4005  511 | | | | 4.766.953.500 | | | 2.000 | | | | 2.000 | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | |
| 2024. | | 2025. | | 2026. |
| 1.1.4.1. | Наставак повезивања свих матичних објеката основних и средњих школа, установа културе и јавних библиотека у Републици Србији на АМРЕС | АМРЕС | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | 0703  460  0010  424 | | 231.000.000 | | 231.000.000 | | 191.000.000 |
| 1.1.4.2. | Изградња оптичких веза до школских објеката у руралним пределима повезивања на АМРЕС мрежу | АМРЕС | |  | | 4 квартал 2026. | | 11 | 0703  460  4005  511 | | 1.135.142.500 | | 1.000 | | 1.000 |
| 56 | 3.631.811.000 | | 1.000 | | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1.2: | ДИГИТАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА И ПОСЛОВАЊА У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: | Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години |
| EU *benchmark* електронске управе | Проценат | Извештај *eGovernment Benchmark Report* | 49% | 2023. | 55% | 60% | 65% |
| Проценат малих предузећа која поседују веб сајт | Проценат | Извештај Употреба ИКТ технологија у РС  (РЗС) | 82,4% | 2023. | 83% | 83,5% | 84% |
| Укупан извоз рачунарских и информационих услуга | Мил ЕУР | Платни биланс (НБС) | 3.278 | 2023. | 3.300 | 3.320 | 3.330 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.1: | | | Развој информационог друштва | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | Подстицајна | | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години | |
| 1.2.1.1. Број одржаних скупова (кумулативно) | | | Број | | Извештај  МИТ  РНИДС | | 2 | | 2023. | | | 2 | | 2 | | | 2 | |
| 1.2.1.2. Израђена анализа спремности и потреба привреде за примену нових технологија | | | Да/Не | | Извештај ПКС | | Не | | 2023. | | | / | | / | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 0703  460  0008  423 | | | | 2.600.000 | | | | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | | 2026. |
| 1.2.1.1. | Организовање стручних и других скупова из области информационог друштва у оквиру форума за управљање интернетом (Internet Governance Forum – IGF) и у области информационе безбедности | МИТ | | РНИДС | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.2.1.2. | Анализа спремности и потреба привреде за примену нових технологија | ПКС | |  | | 4 квартал 2026. | | Средства ПКС | |  | | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.2: | | | Подршка наступу на страним тржиштима | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | ПКС | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | | Подстицајна | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | | Циљана вредност у 2025. години | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.2.2.1. Број организованих догађаја у иностранству (кумулативно) | | | Број | | Извештај ПКС  Извештај РАС | | 2 | | 2023. | | | 3 | | | 3 | | 4 |
| 1.2.2.2. Број организованих догађаја у Републици Србији (кумулативно) | | | Број | | Извештај ПКС | | 10 | | 2023. | | | 15 | | | 15 | | 15 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 1510  0001  424 | | | | 30.430.000 | | | | 30.680.000 | | | | | 40.120.000 | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | |
| 2024. | 2025. | | | 2026. |
| 1.2.2.1. | Подршка привредним субјектима за наступе у иностранству | ПКС | |  | | 4 квартал 2026. | | Средства ПКС | |  | | |  |  | | |  |
| РАС  М. ПРИВРЕДЕ | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 1510  0001  424 | | | 30.430.000 | 30.680.000 | | | 40.120.000 |
| 1.2.2.2. | Подршка привредним субјектима за учествовање у пословним делегацијама | ПКС | |  | | 4 квартал 2026. | | Средства ПКС | |  | | |  |  | | |  |
| 1.2.2.3. | Подршка субјектима из Републике Србије који учествују у Програму „Дигитална Европа“ | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.3: | | | Дигитална трансформација ММСП | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИНИСТАРТСВО ПРИВРЕДЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | Тип мере: | | | | | | Информативно едукативна | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.2.3.1. Број привредних субјеката који су прошли програм подршке дигиталној трансформацији (кумулативно) | | | Број | | Извештај  М. ПРИВРЕДЕ | | 178 | 2022. | | | | 200 | | 210 | | | 220 |
| 1.2.3.2 Број финансираних пројеката малих и средњих предузећа у области ИКТ (кумулативно) | | | Број | | Извештај ФИД | | 290 | 2023. | | | | 340 | | 365 | | | 390 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 140  0201  0005  451 | | | | 360.000.000 | | | 360.000.000 | | | | | 360.000.000 | | |
| 1509  4008  454 | | | | 245.000.000 | | | 245.000.000 | | | | | 245.000.000 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | | 140  0201  7079  424 | | | | 646.452.000 | | | 323.226.000 | | | | | 120.000.000 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | | 2026. | |
| 1.2.3.1. | Програм подршке дигиталној трансформацији ММСП | М.ПРИВРЕДЕ | |  | | 4 квартал 2026. | 01-Приходи из буџета | | 1509  4008  454 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | | | 245.000.000 | |
| 1.2.3.2. | Подршка малим и средњим предузећима за развој иновација у области ИКТ | ФИД | | НИТРА  НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | 01-Приходи из буџета | | 140  0201  0005  451 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | | 360.000.000 | |
| Финансијска помоћ ЕУ  ИПА Конкурентност и иновције | | 140  0201  7079  424 | | 646.452.000 | | 323.226.000 | | | 120.000.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.4: | | | Развој електронског пословања | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.2.4.1. Број издатих квалификованих електронских сертификата (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | | 1.219.648 | | 2023. | | | 1.250.000 | | 1.275.000 | | 1.300.000 |
| 1.2.4.2. Акредитовано Тело за оцену усаглашености (кумулативно) | | | Број | | Извештај Акредитационог тела Србије | | | 0 | | 2023. | | | 1 | | 1 | | 2 |
| 1.2.4.3. Број регистрованих шема електронске идентификације (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | | 2 | | 2023. | | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1.2.4.4 Број закључених међународних уговора (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | | 2 | | 2023. | | | 3 | | 4 | | 4 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | | У 2025. години | | | | У 2026. години | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 0614  140  5003  515 | | | | 180.000.000 | | | | | 180.000.000 | | | | 180.000.000 | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | |
| 2024. | 2025. | | 2026. |
| 1.2.4.1. | Промовисање коришћења квалификованих услуга од поверења | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  |
| 1.2.4.2. | Подршка успостављању Тела за оцену усаглашености | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  |
| 1.2.4.3. | Промовисање коришћења шема електронске идентификације | МИТ | | ИТЕ | | 4 квартал 2025. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  |
| 1.2.4.4. | Реализација међусобног признавања квалификованих услуга признавања између Републике Србије и ЕУ и земаља у региону | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  |
| 1.2.4.5. | Успостављање система за издавање квалификованих електронских печата за органе | ИТЕ | |  | | 4 квартал 2025. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0614 140 0001 411 | | |  |  | |  |
| 1.2.4.6. | Повезивање органа на систем еПисарница | ИТЕ | |  | | 4 квартал 2026. | | | 01-Приходи из буџета | | 0614 140 5003 515 | | | 180.000.000 | 180.000.000 | | 180.000.000 |
| 1.2.4.7. | Промоција услуге е-Писарнице међу грађанима и привредом | ИТЕ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0614 140 0001  411 | | |  |  | |  |
| 1.2.4.8. | Спровођење обука за поуздано чување електронских докумената | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  |
| 1.2.4.9. | Усклађивање Републике Србије са легислативним оквиром ЕУ у области електронске идентификације и квалификованих услуга од поверења | МИТ | |  | | 4 квартал 2025. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  |
| 1.2.4.10. | Увођење видео идентификације на даљину као метод провере за издавање шеме електронске идентификације | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2024. | | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.5: | | | Јачање капацитета за употребу ИКТ у установама културе у циљу развоја и унапређења ИС и основе за развој предузетништва у култури / креативним индустријама | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МК | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | Тип мере: | | | | | | Подстицајни | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.2.5.1. Број пројеката којима су додељена средства (кумулативно) | | | број | | Извештај МК | | 61 | 2020. | | | 80 | | | 80 | | | 80 |
| 1.2.5.2. Број установа и других субјеката у култури које су дигитализовале грађу (кумулативно) | | | број | | Извештај МК | | 19 | 2020. | | | 30 | | | 30 | | | 30 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 1202 009, 424 и 463; | | | | 56.850.000 | | | 56.850.000 | | | | | 56.850.000 | | |
| 1203 008, 424 и 463; | | | | 7.000.000 | | | 7.000.000 | | | | | 7.000.000 | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | | |
| 2024. | 2025. | | | 2026. | |
| 1.2.5.1. | Додела средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку | МК | |  | | 4 квартал 2026. | 01-Приходи из буџета | | 1202  009  424 | | | 16.000.000 | 16.000.000 | | | 16.000.000 | |
| 1203  008  424 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 1.2.5.2. | Додела средстава у оквиру програма подстицања установа културе кроз развојне пројекте | МК | |  | | 4 квартал 2026. | 01-Приходи из буџета | | 1202  009  463 | | | 40.850.000 | 40.850.000 | | | 40.850.000 | |
| 1203  008  463 | | | 5.000.000 | 5.000.000 | | | 5.000.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1.3: | УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАЂАНА, ЈАВНЕ УПРАВЕ И ПРИВРЕДЕ | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: | Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години |
| Глобални индекс информационе безбедности | Позиција на ранг листи | Извештај Међународне уније за телекомуникације *Global Cybersecurity Index* - ITU | 39 | 2023. | 35 | 35 | 35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.1: | | | Подизање свести и знања у области информационе безбедности грађана, јавних службеника и привреде | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | РАТЕЛ | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | Циљана вредност у 2026. години | |
| 1.3.1.1. Број спроведених кампања (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ  МУП | | 3 | | 2023. | | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 1.3.1.2. Број одржаних обука за посебно осетљиве категорије становништва (кумулативно) | | | Број | | Извештај РАТЕЛ | | 6 | | 2023. | | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1.3.1.3. Број обучених запослених у области информационе безбедности (кумулативно) | | | Број | | Извештај  НАПА | | 0 | | 2023. | | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1.3.1.4. Број одржаних обука за мала и средња предузећа (кумулативно) | | | Број | | Извештај РАТЕЛ | | 3 | | 2023. | | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | |
| 2024. | 2025. | | | 2026. |
| 1.3.1.1. | Организовање и координисање кампања за подизање свети грађана, јавних службеника, малих и средњих предузећа у циљу подизања свести о значају информационе безбедности, о ризицима и мерама заштите | РАТЕЛ | | МИТ | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  |  | | |  |
|  | | МУП | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | |  | | |  |  | | |  |
| Пројекат "Сајбер Балкан" који спроводи Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | |  | 30,000 EUR | | |  |
| 1.3.1.2. | Креирање едукативних садржаја за подизање свести и знања о информационој безбедности за посебно осетљиве категорије становништва | РАТЕЛ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  |  | | |  |
| 1.3.1.3. | Развој и спровођење обука за јавне службенике на тему информационе безбедности | ИТЕ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања  Зајам Светске банке | | 0614 140 5007 423 | | |  |  | | |  |
| НАПА | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | |  | | |  |  | | |  |
| МИТ | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  |
| Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | |  | |  | | |  |  | | |  |
| НАЛЕД | |  | |  | | |  |  | | |  |
| Академија за е-Управу из Естоније | | ЕУ/ IPA III | |  | | |  | 20,000 ЕУР | | | 3,000 ЕУР |
| 1.3.1.4. | Обуке за мала и средња предузећа о потреби и начину примене мера заштите и важности 4 квартал 2026.г подизања капацитета запослених, у складу са националним и међународним стандардима | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  |  | | |  |
| 1.3.1.5. | Промоција водича са препорукама о основном нивоу мера заштите малих и средњих предузећа | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2025. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  |
| 1.3.1.6. | Унапређење едукативних садржаја за службенике у јавној управи | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  |
| РАТЕЛ | | РАТЕЛ | |  | | |  |  | | |  |
| ИТЕ | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0614 140 0001 411 | | |  |  | | |  |
| НАЛЕД | |  | |  | | |  |  | | |  |
| НАПА | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | |  | | |  |  | | |  |
| 1.3.1.7. | Унапређење садржаја на платформи за подизање свести и знања о информационој безбедности кроз интерактивне програме (Cybersecurity Awareness Platform) | РАТЕЛ | | МИТ | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  |  | | |  |
| 1.3.1.8. | Анализа стања информационих система и информационе безбедности у jединицама локалне самоуправе | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  |
| 1.3.1.9. | Подизање свести о значају информационих технологија, дигитализације, информатичке писмености и информационе безбедности | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.2: | | | Унапређење сарадње и подизање капацитета ИКТ система од посебног значаја за примену мера заштите | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024.години | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години | |
| 1.3.2.1. Број обучених лица у ИКТ системима од посебног значаја (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ  РАТЕЛ  МУП ЦЕРТ  НАПА | | 340 | | 2023. | | | 360 | | 380 | | | 400 | |
| 1.3.2.2. Формирање нових секторских ЦЕРТ-ова | | | Да/Не | | Извештај МИТ | | Да | | 2023. | | | Да | | Да | | | Да | |
| 1.3.2.3. Израђени материјали  (брошуре, препоруке и сл.) (кумулативно) | | | Број | | Извештај РАТЕЛ  МУП ЦЕРТ | | 212 | | 2023. | | | 220 | | 220 | | | 220 | |
| 1.3.2.4. Унапређена платформа за размену информација између Националног ЦЕРТ-а и ИКТ система од посебног значаја | | | Да/Не | | Извештај РАТЕЛ | | Да | | 2023. | | | Да | | Да | | | Да | |
| 1.3.2.5. Број годишњих извештаја Националног ЦЕРТ-а | | | Број | | Извештај РАТЕЛ | | 1 | | 2023. | | | 2 | | 2 | | | 2 | |
| 1.3.2.6. Израђен образац за проверу степена развоја информационе безбедности | | | Број | | Извештај МИТ | | 1 | | 2023. | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 1.3.2.7. Успостављање система за рана упозорења | | | Да/Не | | Извештај РАТЕЛ | | Не | | 2023. | | | Не | | Да | | | Да | |
| 1.3.2.8. Усклађивање прописа у области информационе безбедности са НИС-2 регулативом | | | Да/Не | | Извештај МИТ | |  | | 2023. | | |  | | Да | | |  | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | | 2026. |
| 1.3.2.1. | Обуке за запослене у ИКТ системима од посебног значаја о примени мера заштите и поступању у случају инцидента у ИКТ системима | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  | |  | | |  |
| МИТ | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања) | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| НАПА | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Пројекат „Сајбер Балкан“ који спроводи Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | | 10,000 ЕУР | |  | | |  |
| 1.3.2.2. | Подстицање сарадње и промовисање формирања секторских ЦЕРТ-ова | МИТ | | РАТЕЛ | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | |  | | 20,000 ЕУР | | | 1 квартал 2026 |
| 1.3.2.3. | Организовање међународних и националних састанака, округлих столова, конференција у циљу подизања свести о значају информационе безбедности | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  | |  | | |  |
| МИТ | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања) | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| МУП ЦЕРТ | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| НАПА | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Пројекат „Сајбер Балкан“ који спроводи Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | | 20,000 ЕУР | | 100,000 ЕУР | | | 10,000 ЕУР |
| 1.3.2.4. | Израда брошура, препорука и других материјала у циљу подизања свести о важности примене мера заштите | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  | |  | | |  |
| МУП | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| ИТЕ | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.3.2.5. | Унапређење платформе за размену података између Националног ЦЕРТа и ИКТ система од посебног значаја и циљу информисања о актуелним ризицима и претњама у области информационе безбедности и промовисања примера добре праксе | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.3.2.6. | Израда годишњих извештаја о инцидентима на бази достављених статистичких података о инцидентима и пријављеним инцидентима | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.3.2.7. Усклађивање прописа са регулативом ЕУ у области информационе безбедности | | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | | 20,000 ЕУР | | 20,000 ЕУР | | |  |
| 1.3.2.8. | Израда обрасца за самопроцену ИКТ система од посебног значаја | МИТ | |  | | 4 квартал 2025. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.3.2.9. | Израда обрасца за проверу степена развијености информационе безбедности у РС у складу са одговарајућим националним стандардима | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.3.2.10. | Успостављање система за рана упозорења | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал  2025. | | РАТЕЛ | |  | | | 8.000.000 | | 6.000.000. | | |  |
| 1.3.2.11. | Успостављање процедура за координирано откривање рањивости на националном нивоу | МИТ | | РАТЕЛ | | 4 квартал 2026. године | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | | 5,000 ЕУР | | 5,000 ЕУР | | |  |
| 1.3.2.12. | Утврђивање Нацрта закона о информационој безбедности | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2024. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.3.2.13. | Израда подзаконских аката Закона о информационој безбедности | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2025. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.3.2.14. | Унапређење институционалног оквира за информациону безбедност | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
|  | | Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | | 20,000 ЕУР | | 10,000 ЕУР | | |  |
| 1.3.2.15. | Израда методологије процене ризика и каталога претњи | МИТ | | DCAF | | 4 квартал 2025. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.3.2.16. | Организовање семинара о пријављивању рањивости у ИКТ производима и услугама | МИТ | | DCAF | | 4 квартал 2025. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.3: | | | Подизање капацитета Националног ЦЕРТ-а, ЦЕРТ-а органа власти и ЦЕРТ-ова самосталних оператора ИКТ система | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | РАТЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | | Информативно едукативна | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години |
| 1.3.3.1. Број обучених запослених у НЦЕРТ-у (кумулативно) | | | Број | | Извештај РАТЕЛ | | 8 | | 2023 | | | 8 | | | 8 | | | 8 |
| 1.3.3.2. Број обучених запослених у ЦЕРТ-у органа власти и у самосталним операторима ИКТ (кумулативно) | | | Број | | Извештај ИТЕ | | 21 | | 2023. | | | 26 | | | 30 | | | 37 |
| Извештај МУП | |
| Извештај БИА | |
| Извештај ВБА | |
| Извештај ВОА | |
| Извештај ВОА | | 0 | | 2023. | | |  | | |  | | | 1 |
| 1.3.3.3. Број успостављених ЦЕРТ-ова самосталних оператора (кумулативно) | | | Број | | МО | | 2 | | 2023. | | | 3 | | | 3 | | | 4 |
| МСП | |
| ВБА | |
| ВОА | |
| 1.3.3.4. Израђене смернице (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 0 | | 2023. | | | 0 | | | 0 | | | 1 |
| 1.3.3.5. Успостављен механизам за размену информација | | | Да/Не | | Извештај РАТЕЛ | | Не | | 2023. | | |  | | |  | | | Да |
| 1.3.3.6 Успостављена сарадња између НЦЕРТ, МИТ и МУП (Сектор за ванредне ситуације) | | | Да/Не | | Извештај НЦЕРТ, МИТ и МУП | | Не | | 2023. | | |  | | |  | | | Да |
| 1.3.3.7. Број организованих цивилних и војних вежби (кумулативно) | | | Број | | Извештај  МО  МУП  РАТЕЛ | | 7 | | 2023. | | | 8 | | | 9 | | | 10 |
| 1.3.3.5. Успостављен систем за откривање сајбер претњи | | | Да/Не | | Извештај РАТЕЛ | | Да | | 2023. | | | Да | | | Да | | | Да |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 148  0001  423 | | | | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 | | |
| 1703  210  0001  422 | | | | 1.650.000 | | | | 1.650.000 | | | | | 1.650.000 | | |
| 1703  210  0001  426 | | | | 950.000 | | | | 950.000 | | | | | 950.000 | | |
| БИА | | | | 600.000,00 | | | | 1.200.000,00 | | | | | 1.300.000,00 | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | | |
| 2024. | 2025. | | | 2026. | |
| 1.3.3.1. | Обуке за запослене у Националном ЦЕРТ-у у циљу подизања капацитета за поступање у случају инцидента | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 2.500.000 | |
| Пројекат „Сајбер Балкан“ који спроводи Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | | 20,000 ЕУР | 20,000 ЕУР | | | 20,000 ЕУР | |
| 1.3.3.2. | Обука за запослене у ЦЕРТ-у органа власти и у самосталним операторима | Самостални оператори ИКТ система | | ИТЕ | |  | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | |  | | |  |  | | |  | |
|  | | МУП | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 148  0001  423 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | |
| МСП | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0301  110  0003  423 | | |  |  | | |  | |
| МО | | 01-Приходи из буџета | | 1703  210  0001  422 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | |
| БИА | | 01-Приходи из буџета | |  | | | 600.000,00 | 1.200.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| ВБА | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | |  | | |  |  | | |  | |
| ВОА | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | |  | | |  |  | | |  | |
| 1.3.3.3. | Успостављање ЦЕРТ-ова самосталних оператора ИКТ система у Републици Србији | Самостални оператори ИКТ система | | МО | | 4 квартал 2024. | | 01-Приходи из буџета | | 1703  210  0001  422 | | | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 | |
|  | | МСП | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0301  110  0003  512 | | |  |  | | |  | |
| ВБА | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | |  | | |  |  | | |  | |
| ВОА | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | |  | | |  |  | | |  | |
| 1.3.3.4. | Израда смерница за поступање у случају инцидената који су високог и веома високог нивоа опасности | МИТ | | РАТЕЛ | | 3 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  | |
| Самостални оператори ИКТ система | |
| НАЛЕД | |
| Академија за е-Управу из Естоније | |
| 1.3.3.5. | Успостављање механизма за размену информација и сарадњу између Посебних ЦЕРТ-ова и НЦЕРТ-а | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  |  | | |  | |
| 1.3.3.6. | Унапређење оквира сарадње између надлежних институција ради препознавања механизама сарадње у случају инцидента веома високог нивоа опасности | МИТ | | МУП | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  | |
| РАТЕЛ | |  | |  | | |
| Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | |
| 1.3.3.7. | Организовање  војних и цивилних вежби | МО | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 1703  210  0001  422 – 550.000  426 – 950.000 | | | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 1.500.000 | |
| МУП | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| МИТ | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  |  | | |  | |
| МСП | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| РАТЕЛ | | РАТЕЛ | |  | | | 600.000 | 600.000 | | | 600.000 | |
| 1.3.3.8. | Развој система за откривање сајбер претњи (енг. “honey pot” системи) | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2025. | | РАТЕЛ | |  | | | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 4.000.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.4: | | | Подизање капацитета инспекције за информациону безбедност | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026 | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години | |
| 1.3.4.1. Број обука које су похађали инспектори (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 8 | | 2023. | | | 9 | | 10 | | | 11 | |
| 1.3.4.2. Број запослених инспектора (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 2 | | 2023. | | | 3 | | 3 | | | 4 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 0703  460  0008  423 | | | | 200.000 | | | | 200.000 | | | | | 200.000 | | |
| 0703  460  0008  411 | | | | 420.000 | | | | 840.000 | | | | | 840.000 | | |
| 0703  460  0008  412 | | | | 179.100 | | | | 358.200 | | | | | 358.200 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | | 2026. |
| 1.3.4.1. | Обуке за инспекторе информационе безбедности на основу израђене процене потреба за обукама у циљу подизања капацитета за примену Закона о информационој безбедности | МИТ | | Академија за е-Управу из Естоније | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 0703  460  0008  423 | | | 200.000 | | 200.000 | | | 200.000 |
| 1.3.4.2. | Запошљавање инспектора за информациону безбедност | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета | | 0703  460  0008  411 | | | 420.000 | | 840.000 | | | 840.000 |
| 0703  460  0008  412 | | | 179.100 | | 358.200 | | | 358.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.5: | | | Подстицање јавно-приватног партнерства у области информационе безбедности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години | |
| 1.3.5.1 Број закључених споразума о сарадњи (кумулативно) | | | Број | | Извештај релевантних министарстава | | 2 | | 2023. | | | 2 | | 3 | | | 3 | |
| 1.3.5.2. Број регистрованих посебних ЦЕРТ-ова (кумулативно) | | | Број | | Извештај РАТЕЛ | | 17 | | 2023. | | | 18 | | 19 | | | 20 | |
| 1.3.5.3. Број одржаних кампања и такмичења (кумулативно) | | | Број | | Извештај МИТ | | 1 | | 2023. | | | 2 | | 2 | | | 2 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | | 2026. |
| 1.3.5.1. | Одржавање редовних састанака Тела за координацију информационе безбедности | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.3.5.2. | Организовање састанака фондације „Мрежа за сајбер безбедност” и других невладиних организација које се баве посебно осетљивим категоријама становништва у сајбер безбедности (Women4Cyber Србија) | МИТ | | Фондација „Мрежа за сајбер безбедност“ | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.3.5.3. | Закључивање споразума о сарадњи између органа јавне власти и приватног и невладиног сектора у циљу реализације пројеката у области информационе безбедности | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| Фондација „Мрежа за сајбер безбедност“ | |
| 1.3.5.4. | Регистрација посебних ЦЕРТ-ова у Евиденцију посебних ЦЕРТ-ова | РАТЕЛ | |  | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.3.5.5. | Спровођење и координисање кампања за едукацију и развој каријере у информационој безбедности младих и студената | МИТ | | Фондација „Мрежа за сајбер безбедност“ | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.3.5.6. | Сарадња јавног и приватног сектора у погледу размене информација о безбедносним инцидентима и заједнички рад на унапређењу инфраструктуре заштите информација кроз организацију састанака и округлих столова | МИТ | | НАЛЕД | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| Фондација „Мрежа за сајбер безбедност“ | |
| 1.3.5.7. | Организовање и учешће у регионалним и другим међународним едукативним програмима у информационој безбедности за младе | МИТ | | Фондација „Мрежа за сајбер безбедност“ | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.6: | | | Унапређење регионалне и међународне сарадње | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: | | | МИТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | 2024–2026. | | | | | | Тип мере: | | | | | Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | | Јединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години | | | Циљана вредност у 2026. години | |
| 1.3.6.1. Број закључених билатералних и међународних споразума (кумулативно) | | | Број | | Извештај  МИТ  РАТЕЛ | | 2 | | 2023. | | | 2 | | 3 | | | 3 | |
| 1.3.6.2. Број излистаних, акредитованих и сертификованих ЦЕРТ-ова на Trusted Introducer листи и број чланова или придружених чланова ФИРСТ организацији (кумулативно) | | | Број | | Извештај Trusted Introducer листа  Извештај ФИРСТ | | 9 | | 2023. | | | 9 | | 10 | | | 11 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у динарима. | | | | | | | | | | | |
| У 2024. години | | | | У 2025. години | | | | | У 2026. години | | |
| Општи приходи и примања буџета | | | 1408  0002  422 | | | | 700.000 | | | | 700.000 | | | | | 700.000 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у динарима. | | | | | |
| 2024. | | 2025. | | | 2026. |
| 1.3.6.1. | Закључивање билатералних и мултилатералних споразума о сарадњи у области информационе безбедности | МИТ | | РАТЕЛ | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| 1.3.6.2. | Учешће представника надлежних органа на међународним форумима и састанцима посвећеним информационој безбедности у оквиру УН, ОЕБС, ГФЦЕ и других међународних организација | РАТЕЛ | | РАТЕЛ | | 4 квартал 2026. | | РАТЕЛ | |  | | | 1.000.000 | | 2.000.000 | | | 2.500.000 |
| МИТ | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| МУП | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| МСП | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| МО | | 01-Приходи из буџета | | 1703  210  0001  422 | | | 650.000 | | 650.000 | | | 650.000 |
| ИТЕ | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| МУП | | 01-Приходи из буџета | | 1408  0002  422 | | | 400.000 | | 400.000 | | | 400.000 |
| Пројекат „Сајбер Балкан“ који спроводи Академија за е-Управу из Естоније | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | |  | |  | | |  |
| 1.3.6.3. | Сарадња са ЕУ институцијама и организацијама надлежним за област информационе безбедности (ФИРСТ, ЕНИСА, мрежа ЕУ ЦЕРТ-ова и др) | МИТ | |  | | 4 квартал 2026. | | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | | 0703  460  0008  411 | | |  | |  | | |  |
| ИТЕ | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| МСП | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| РАТЕЛ | | РАТЕЛ | |  | | | РАТЕЛ 600.000 | | РАТЕЛ 600.000 | | | РАТЕЛ 600.000 |
| МУП ЦЕРТ | | 4 квартал 2026. | |  | | 1408  0002  462 | | | МУП ЦЕРТ:  ФИРСТ-годишња чланарина 2800,00 долара  Мрежа ЕУ ЦЕРТ-ова годишња чланарина 1200, еура | | МУП ЦЕРТ:  ФИРСТ-годишња чланарина 2800,00 долара  Мрежа ЕУ ЦЕРТ-ова годишња чланарина 1200, еура | | | МУП ЦЕРТ:  ФИРСТ-годишња чланарина 2800,00 долара  Мрежа ЕУ ЦЕРТ-ова годишња чланарина 1200, еура |
| Академија за е-Управу из Естоније | | 1 квартал 2026 | | Project Title: EU Support to Western Balkans Cybersecurity Capacity Building  Contract number: IPAIII/2022/435-019 | |  | | | 50,000 ЕУР | | 100,000 ЕУР | | | 20,000 ЕУР |

**СКРАЋЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **АМРЕС** | Академска мрежа Републике Србије |
| **БИА** | Безбедносно-информативна агенција |
| **ВБА** | Војнобезбедносна агенција |
| **ВОА** | Војнообавештајна агенција |
| **DCAF** | Женевски центар за управљање сектором безбедности |
| **ИТЕ** | Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |
| **МЗ** | Министарство здравља |
| **МК** | Министарство културе |
| **МО** | Министарство одбране |
| **М.ПРИВРЕДЕ** | Министарство привреде |
| **МСП** | Министарство спољних послова |
| **МИТ** | Министарство информисања и телекомуникација |
| **МУП** | Министарство унутрашњих послова |
| **ММСП** | Микро мала и средња предузећа |
| **НАПА** | Национална академија за јавну управу |
| **НАЛЕД** | Национална алијанса за локални економски развој |
| **НБС** | Народна банка Србије |
| **НИТРА** | Министарство науке, технолошког развоја и иновација |
| **НЦЕРТ** | Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима |
| **ПКС** | Привредна комора Србије |
| **РАС** | Развојна агенција Србије |
| **РАТЕЛ** | Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |
| **РНИДС** | Регистар националног интернет домена Србије |
| **РЗС** | Републички завод за статистику Србије |
| **ФИД** | Фонд за иновациону делатност |
| **ЗВКОВ** | Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања |
| **ЗУОВ** | Завод за унапређивање образовања и васпитања |